关于长兴县2020年国民经济和社会发展计划执行情况与2021年国民经济和

社会发展计划草案的报告

——2021年3月13日在长兴县

第十六届人民代表大会第五次会议上

长兴县发展和改革局局长  陈剑峰

各位代表：

受县人民政府的委托，向长兴县第十六届人民代表大会第五次会议报告我县2020年国民经济和社会发展计划执行情况与2021年国民经济和社会发展计划草案，请予审议。

一、2020年国民经济和社会发展计划执行情况

2020年是极不平凡的一年，面对国内外疫情和经济下行等诸多挑战，全县上下在县委、县政府的坚强领导下，全面落实中央和省、市决策部署，紧紧围绕建设“环太湖发展高地、长三角经济强县”目标，坚持稳中求进工作总基调，统筹疫情防控和经济社会发展，全力做好“六稳”“六保”工作，深入开展“争先创优”“双提十攻坚”行动，经济运行逐步恢复，质量效益持续提升，人民生活不断改善，社会大局和谐稳定，较好地完成了县十六届人大四次会议确定的经济社会发展主要预期目标。

为扎实推进计划执行，2020年重点抓了以下工作：

（一）克服疫情不利影响，经济运行稳步复苏。

1.工业生产稳中有升。“深化‘三服务’、助企开复工”“问难帮困稳增长”行动扎实开展，支持企业健康发展、提升市场竞争力等政策举措制定实施，全县规模以上工业增加值增速自5月份扭负转正后持续回升，全年增长4.5%。重点产业支撑有力，智能汽车及关键零部件标志性产业链和新能源、智能装备、生物医药、数字产业四大战略性新兴产业产值分别增长2.3%、19.3%、9.1%、17.4%、24.2%，现代纺织、非金属矿物制品两大传统优势产业产值分别下降3.3%、2.8%。企业主体加速成长，上市工作再创佳绩，全年新增上市公司4家、股改企业27家、“太湖科技板”挂牌18家。449家规模以上工业企业产值实现正增长，增长面达到54.4%，“50强”企业产值增长1.8%。纾困帮扶力度加大，全县累计新增工业用地4535亩、全省县（区）第二；累计兑现“五减”总额30亿元，完成“两直”资金补助2.8万户、兑付资金6360万元。

2.有效投入较快增长。选商引资、项目推进攻坚行动大力推进，项目“双进双产”、“六未”处置成效明显，全年固定资产投资增长6.2%、工业性投入增长15.6%，民间投资、交通投资、高新技术产业投资、生态环保和公共设施投资分别增长3.8%、-28.6%、37.5%、5.8%。项目招引再创新高，引进总投资128亿元的天能帅福得、108亿元的浙能长广氢能装备制造产业园等亿元以上项目151个，总投资819.5亿元；完成合同外资6.1亿美元、实到外资3.3亿美元。项目推进氛围浓厚，新开工亿元以上产业项目152个、竣工153个，太湖龙之梦乐园部分新业态投入试营业，爱康科技项目产能逐步释放，吉利变速器项目进入试生产阶段，吉利整车项目进入设备安装阶段。项目履约水平提升，列入清单管理的193个“六未”项目，已化解销号114个，化解率59%，出台亿元以上工业项目（企业）进度绩效奖惩办法。

3.消费需求积极拓展。抢抓疫后消费回补和潜力释放机遇期，“云展会”“消费券”等新载体新模式探索运用，“‘长’来消费”活动品牌加快打造，全年社会消费品零售总额同比下降1.4%，降幅逐月收窄。商贸流通持续创新，夜间经济、供应链创新与应用、省级高品质步行街建设等试点全面推进，成功举办全国消费促进月浙江分会场暨首批省级夜间经济试点城市发布会，限上批、零、住、餐分别增长2.0%、-9.6%、22.6%、42.2%。文化旅游加快复苏，“六美”产品、“长小兴”IP形象、“兴宿”民宿品牌全新打造，全域旅游示范县建设持续深化，获评省文旅产业融合改革试验区，来长游客、旅游收入分别增长3.8%、2.8%。网络零售稳步提升，云上经济、“宅经济”、网红经济等新业态不断涌现，成功争创国家级电子商务进农村示范县，实现网络零售额87.4亿元，增长26.4%。

4.外贸出口逆势上扬。克服疫情蔓延对全球市场的不利影响，外贸企业供应链、金融链、物流链建立健全，全县实现自营出口219.4亿元，增长28.3%。稳外贸组合拳不断打好，外贸融资座谈会、出口市场风险发布会及时举办，“订单+清单”专项贷款、纺织产业供应链金融等举措有力推行，率先在全国县域城市举办线上出口展会，培育新外贸企业301家，新增有出口实绩企业136家。企业“走出去”步伐加快，依托“一带一路”推进会和越南、中非等境外投资推介活动，引导本土企业赴境外设立生产基地、办事处及销售网点，新增省外综服试点企业3家。跨境电商蓬勃发展，入驻长兴跨境电子商务产业园和星网电子商务园企业160家，引进麒麟阁、大龙网、全球贸易通等一批优质跨境电商项目，获评省产业集群跨境电商发展试点，跨境电商交易额24.6亿元，增长115.2%。

（二）加快产业转型升级，质量效益不断提升。

1.先进制造业高质量发展。全省制造业改造提升2.0版现场推进会、纺织数字化转型现场会在长召开。数字经济“一号工程”深入实施，数字核心产业制造业规上增加值增长15.4%，累计集聚数字经济领域高端创新要素和前沿领域重点项目23个；工厂物联网、工业互联网、企业上云等行动加快推进，全县30余家企业运用“云MES”系统开展试运行，建成省级工业互联网平台6个，入围省数字经济创新发展试验区创建名单。产业升级步伐加快，新能源智能汽车及零部件产业链入选省“链长制”试点；夹浦喷水织机2个小微园建成投用，湖州南方、煤山南方水泥厂同步关停；累计关停“低散乱”企业656家、腾出土地3091亩，完成46家企业落后产能淘汰，规上企业亩均税收提升至27万元。标准化建设全力推进，发布“浙江制造”产品标准10项，为主和参与制修订国家标准32项，新增“品字标”企业9家，省政府质量奖实现零突破。

2.现代服务业高水平打造。抢抓先进制造业和现代服务业深度融合发展机遇，生产性服务业和生活性服务业提质增量，服务业增加值增长3.8%。长三角区域物流中心加快建设，“铁公水”多式联运模式持续优化，新增长兴海港至上海港内河水运集装箱班列、长兴至上海芦潮港铁路外贸专列各1条，新增国家3A级以上物流企业2家，获评省物流综合改革创新试点示范县，长兴综合物流园入选省物流园区提质增效试点。金融支持实体融资降本增量，金融机构本外币存、贷款余额均超千亿，分别增长14.2%、20.9%；新增实体经济贷款151.7亿元，工业经济贷款加权平均利率降至4.92%；新增直接融资355.96亿元。房地产市场保持平稳，稳地价、稳房价、稳预期全面落实，全县完成房地产投资89.1亿元，销售商品房141.7万平方米，商品房均价同比上年波动幅度在5%以内。

3.现代农业高标准建设。六大农业产业集聚区有序建设，农业增加值增长3.8%。粮食和生猪增产保供全力推进，48.89万亩高标准农田和25万亩粮食生产功能区加快建设，2个现代化猪场项目超额完成时序进度。农业强镇和园区建设提档升级，吕山国家级湖羊产业强镇基本建成，吕山省级特色农业强镇和洪桥河蟹特色农业强镇高分通过验收，泗安花木特色农业强镇全力推进，总投资12.5亿元的长兴省级现代农业园区全面建成。品牌营销影响力不断提高，“长兴鲜”农产品区域公共品牌平台、水口农耕园、龙山嗨淘城直播基地等载体加速打造，全年农产品网上销售额增长25.4%。

（三）深化改革开放创新，动力活力有效激发。

1.重大改革系统集成。县域经济治理现代化改革、社会治理数字化改革全力推进，“整体智治”格局加快形成。“最多跑一次”改革不断深化，企业投资项目“最多80天”实现率达到100%，全县政务服务事项网上办件量占比提升至83.19%，省重大制造业落地项目全生命周期管理服务、涉企政策全流程服务办理试点扎实推进，工程建设全过程图纸数字化管理全国领先、全省推广，民宿开办“一件事”改革领跑全省并获《领跑者》刊登推广。“亩均论英雄”改革扎实推进，企业发展绩效综合评价、差别化用电政策全面推行，累计完成139家工业低效企业达标提质时序进度。开发区（园区）整合提升谋划推进，长兴智能汽车及关键零部件产业成功入选省“万亩千亿”新产业平台，高能级战略平台集聚打造。新型城镇化全面推进，长兴新能源小镇2.0版、太湖演艺小镇加快打造，乡村民宿小镇成功升级省级创建类特色小镇，成功争创国家县城新型城镇化建设示范县。国有企业改革加快攻坚，四大集团中3家获得AA+主体信用评级，全部参与混合所有制改革，综合资产负债率降至58.58%。

2.开放合作落地落实。抢抓重大战略机遇期，开放融合发展水平提升。长三角一体化发展全方位推进，发挥长三角地区主要领导座谈会在湖州召开效应，主动融入上海大都市圈、杭州都市圈及G60科创走廊建设，依托省际毗邻地区“一地六县”共建长三角产业合作区，与上海闵行区、国盛集团签订战略合作协议；第十七届长三角科技论坛、长三角新能源产业区域科技合作交流会、长三角产业合作区科技交流大会等活动成功举办，长三角新能源产业创新联盟、数字长三角创新发展联盟等先后成立；长三角休闲旅游目的地、幸福颐养标杆区加快打造，长三角电力服务、政务服务、满意消费等一体化率先推进。对口合作、山海协作成果丰硕，四川木里、新疆柯坪先后实现脱贫摘帽，与庆元县合作交流持续深化，镇镇、村村、学校、医院携手奔小康结对关系建立健全。军民融合深度发展，省级军民融合创新示范区、产业示范基地建设加快，成功入选全省县级“民参军”创新服务平台试点。

3.创新驱动全面加强。国家创新型县和省级全面创新改革试验区建设纵深推进，全县高新技术产业增加值增长8.9%，高于规上工业增加值增速4.4个百分点。创新主体培育壮大，新增省创新型领军企业1家、省科技型中小企业183家、国家高新技术企业52家；入选国家重点研发计划项目2个、省级重点研发项目8个。创新平台全力打造，延伸省级新能源产业创新服务综合体、智慧纺织产业创新服务综合体功能链，获评省级国际科技合作载体2个、首批省级新型研发机构1家，新增省级孵化器1家、省级企业研究院4家，杭州科创飞地入选全省首批数字经济“飞地”示范基地。创新人才加快集聚，人才政策新二十条深入实施，引进顶尖领军人才20名，引进大学生及各类人才3.2万人，开展各类职业技能培训3.4万人次，高技能培训5300人次，被列入全省新时代工匠培养试点县。

（四）促进城乡深度融合，美丽宜居更加彰显。

1.城市品位加力提升。美丽县城建设持续深化，实现全国文明城市“二连冠”。空间布局不断优化，县级国土空间规划科学编制实施，中心城区范围乡镇级国土空间规划编制全面启动，顾渚“画溪谷”精心谋划实施。城市管理精细高效，“垃圾革命”“厕所革命”“污水革命”统筹推进，完成城镇生活小区“污水零直排区”创建65个，“四定一线一平台”垃圾分类精准治理模式全省率先。基础设施日趋完善，杭宁高速改扩建工程竣工投用，长宜高速公路全线贯通，长湖申线西延航道整治、吴山大桥、长兴高铁站至洪桥公路等重点交通工程加快推进；环湖大堤（长兴段）、苕溪清水入湖等重点水利工程启动建设。

2.乡村振兴大力推进。全国乡村振兴示范县加快打造，获评全国农村人居环境整治成效明显激励县、农村生活垃圾分类和资源化利用示范县。全域土地综合整治和生态修复工程持续推进，累计完成土地整治面积4873亩，2个全域土地综合整治项目争创国家试点。美丽乡村迭代升级，竞争性美丽乡村精品村创建全面实行，新建、续建、提升精品村18个，完成城镇规划内村庄环境整治村建设8个，新增省级新时代美丽乡村60个，开工建设美丽城镇项目287个。煤山镇获评省级美丽城镇样板镇。“双扶”工作成效明显，村集体经营性收入低于30万村全部清零，经营性收入超50万元的村庄达到75%以上；资金进乡村、科技进乡村、青年回农村、乡贤回农村深入开展，结对帮扶1638户3831人、实现人均增收1.29万元。

3.生态环境有力改善。第二轮中央生态环境保护督察高标准完成，全县生态环境质量持续改善，PM2.5浓度均值29微克/立方米，同比下降14.7%；空气优良率89.6%，同比上升3.5个百分点；县控以上Ⅲ类水达标率、市控以上断面功能区达标率、集中式饮用水源地水质达标率均为100%。污染防治攻坚全面推进，全省首条氮氧化物排放稳定在100毫克/立方米以下的水泥熟料生产线建成，全国首创氮氧化物排放50毫克/立方米项目调试运行，太湖蓝藻防控有力，全域“无废城市”建设探索推进。连续第5年获评全省农村生活污水治理优秀县区。生态保护修复持续推进，新增百万亩绿化行动任务2561亩，完成茶园生态修复3.96万亩，完成到期关闭矿山和在产矿山复绿88.3万平方米。国家生态文明建设示范创建扎实推进，“三线一单”生态环境分区管控方案制定实施，入选省大花园示范县建设名单。

（五）集中攻坚全面小康，民生福祉持续增进。

1.社会保障健全完善。促进就业创业政策措施稳步落实，线上线下、县内县外招聘活动持续举办，新增城镇就业35233人、大学生创业主体1619家，实现失业人员再就业11247人，城镇登记失业率1.52%。社会保障共建共享，基本养老覆盖面达到98%，社保费“减、免、缓”三项政策严格落实，累计为全县1万多家企业降低社保负担11.83亿元，社保基金运行总体安全平稳；“医保+慈善”救助新模式获全省推广，成为全市首个实现无户口人员落户问题清零县（区），荣获全国双拥模范县“二连冠”。住房保障体系持续完善，高标准推进7个老旧小区改造提升工程，全面完成493幢城镇危旧房和202户农村困难危房分类治理。居民收入稳步提高，全县城镇、农村居民人均可支配收入分别达到62428元、37813元，分别增长4.3%和7.2%。

2.社会事业优化均衡。公共服务供给持续优化，教育高质量发展，新一轮幼儿园课程生活化建设启动，公办乡村小学和乡村薄弱初中结对全覆盖，高考一段上线人数首次突破800大关，“互联网+”学在长兴品牌不断打响。健康长兴全力打造，三医联动、六医统筹纳入全省集成创新改革试点，获评省首批县域医共体信息化示范县，县域内就诊率达90.14%；疫情防控有力有效，未发生交叉感染和扩散情况，20名援鄂医护人员圆满完成支援任务。文体惠民工程持续推进，新建农村文化礼堂30家，覆盖率达到88.3%，体教结合改革全面推进，省全民健身运动汇、中国围棋甲级联赛等活动成功举办，新四军苏浙军区旧址被纳入第三批国家级抗战纪念设施、遗址名录，入选省文化基因解码重点支持县。

3.社会治理精准高效。新时代文明实践中心试点扎实推进，县域“诚信码”、“解纷码”、诚信村、“无讼村”建设全面推开，创成全市首个省级“信用县”。机关内部“最多跑一次”改革深化推进，规范乡镇（街道）“属地管理”试点经验全市推广，“县乡一体、条抓块统”基层管理模式探索构建。“大安全、大应急、大减灾”体系建立健全，县、乡、村三级应急可视化指挥体系率先建成，全县生产经营类事故起数、死亡人数比前两年的平均数下降20%。完成基层公安警务模式改革，扫黑除恶专项斗争有力有效，集公共法律实体平台、12348法网、热线为一体的公共法律“服务大网”全面运行，调处矛盾纠纷成功率达99.3%。平安指数全市第一，平安长兴实现“十四连冠”。

2020年全县经济社会发展计划指标共29项，其中18项完成或超额完成，11项未达到预期目标：一是地区生产总值、规模以上工业增加值、高新技术产业增加值、服务业增加值目标为增长7%左右、8%、10%左右和7.5%左右，受严峻复杂宏观环境和国内外疫情冲击等叠加影响，全年分别增长2.6%、4.5%、8.9%和3.8%。二是财政总收入、地方财政收入目标均为增长8%左右，受政策调控、企业所得税减少和政策性减收等影响，全年分别增长6.5%和2.6%。三是固定资产投资、工业性投入目标为增长11%和16%，受疫情下复工复产推迟和市场主体投资更趋谨慎等因素影响，全年分别增长6.2%和15.6%。四是社会消费品零售总额目标为增长8%左右，疫情对批发、零售、住宿和餐饮业产生严重冲击，消费停摆造成较大缺口，全年下降1.4%。五是城镇、农村居民人均可支配收入目标为增长7.5%左右和8%左右，由于城乡居民经营性收入大幅回落，居民增收困难，全年分别增长4.3%和7.2%。

二、2021年国民经济和社会发展主要预期目标

2021年是实施“十四五”规划的开局之年，也是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、加快构建新发展格局的起步之年。全县上下必须坚守“市保第一、省走前列”的目标追求，聚焦聚力更高质量发展、更高品质生活，奋力争创长三角社会主义现代化先行县。要始终坚持新发展理念，在构建新发展格局上走在前列，大力推进资源拉动向创新驱动跃迁、抢占市场向创造市场跃迁、服务大局向融入大局跃迁、城乡协调向城乡融合跃迁、局部场景向整体环境跃迁，为构建新发展格局探索典型经验和有效路径。要始终坚持人民至上原则，在推动共同富裕上走在前列，全力做到发展为了人民、发展依靠人民、发展成果由人民共享，维护群众根本利益，促进社会公平，增进民生福祉，不断实现全县群众对美好生活的向往。要始终坚持综合集成方向，在深化改革攻坚上走在前列，准确把握中央和省级重大政策方向，以数字化改革为牵引，全面推进党政机关整体智治、数字政府、数字经济、数字社会、数字法治建设，积极谋划争取新的改革试点，努力在改革创新中再创发展新优势。2021年全县经济社会发展预期目标安排如下：

——地区生产总值增长8%以上；

——财政总收入增长8%以上，一般公共预算收入增长8%；

——固定资产投资增长8%以上；民间投资、制造业投资、交通投资、高新技术产业投资、生态环保、城市更新和水利设施投资均快于面上投资增长；

——社会消费品零售总额增长8%；网络零售额增长15%以上；

——外贸出口占全省比重稳步提升；

——实际利用外资3亿美元；

——数字经济核心产业增加值占GDP比重6%；

——文化产业增加值增长8%左右；居民综合阅读率比上年提高3个百分点；

——全员劳动生产率提高率高于省均；

——常住人口城镇化率提升至64.5%；

——研究与试验发展经费支出占地区生产总值比重达到3.1%左右；

——每万人高价值发明专利拥有量达到7件；

——全体居民人均可支配收入增长8%以上；城镇居民人均可支配收入和农村居民人均可支配收入分别增长8%左右和8.5%左右；

——城镇新增就业人数3万人；城镇登记失业率控制在2%以内；

——基本养老保险参保率96%以上；

——单位生产总值能耗下降率、单位生产总值二氧化碳排放量下降率、主要污染物排放量下降率按照上级下达目标任务完成；

——PM2.5年平均浓度、空气优良率达到国家空气质量二级标准。

——达到或优于Ⅲ类水体占地表水比例保持100%，森林覆盖率保持稳定；

——依申请政务服务办件“一网通办”率保持不低于85%；综合行政执法事项占比不低于9%；

——每千人拥有3岁以下婴幼儿托位数达到2.45张；劳动年龄人口平均受教育年限提高到10.6年左右；每千人职业（助理）医师数（常住人口）达到3.2人；每万老年人拥有持证养老护理员数达到30人；

——人均体育场地面积提高到2.65平方米、人均预期寿命达到82.69岁；

——亿元GDP生产安全事故死亡率不超过0.02人/亿元；

——煤炭石油天然气储存能力完成上级下达目标；

——粮食综合生产能力不低于7亿斤。

三、2021年经济社会发展预期目标说明及重点任务建议

预期目标的设定，综合考虑了国内外宏观环境的变化，贯彻落实了中央和省、市的部署，紧密结合了我县“十四五”规划纲要的安排，体现了加压奋进、加快赶超，不断追求高质量发展的长兴特色。简要说明如下：

（一）经济发展——地区生产总值增长8%以上；财政总收入增长8%以上，一般公共预算收入增长8%。2021年长兴发展的机遇大于挑战，利好的宏观环境可以充分利用，不利的风险挑战也可以发挥微观层面的灵活性尽量规避，有条件于危机中育先机、于变局中开新局。安排地区生产总值增长8%以上，财政收入与经济增长同步，充分考虑了“十四五”良好开局、县域经济高质量发展，需要跳一跳才能摘得到的桃子。全县上下要准确把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，扎实推进“双招双选”、“六未”项目、绿色智造提升、国土空间优化、金融支持实体、融入双循环格局、全域美丽提档、整体智治改革、促进共富共享、平安护航行动等工作，持之以恒振兴实体经济，切实把稳增长、保持经济运行在合理区间放在更加突出的位置。

（二）科技创新——研究与试验发展经费支出占地区生产总值比重达到3.1%左右；数字经济核心产业增加值占GDP比重6%。2021年是实施创新强县战略、数字经济“一号工程2.0版”的关键之年，全县上下要全面营造一流创新创业生态，完善“产学研用金、才政介美云”十联动系统，高质量建成国家创新型县，全力打造全省数字经济创新发展试验区省级样板。要提升企业主体创新能力，深入开展科技企业“双倍增”行动，落实“揭榜挂帅”等机制，加大企业研发投入力度，加强“卡脖子”技术攻关。要拓展创新创业新空间，全面融入G60科创走廊建设，建好用好省际毗邻区域创新“一平台三中心”，建设完善技术创新中心体系，推动领军企业在上海、杭州等地跨区域设立“科创飞地”，实施优质产学研合作项目100项以上，积极争创省高价值知识产权培育试点县。要深入推进企业数字化、智能化升级，加快重点企业数字化深度改造和中小企业数字化基础改造，实施千台工业机器人、千企“深度上云”的“双千”工程，确保全年实施智能化技术改造诊断解决方案的企业达到20家以上。

（三）改革开放——外贸出口占全省比重稳步提升；实际利用外资3亿美元。抢抓“一带一路”建设和RCEP、中欧投资协定签署等机遇，积极打通供需对接环节，拓展国内国际市场，加快构建双循环相互促进的新发展格局。要积极参与“一带一路”重要枢纽建设，加快优势产业外向发展，鼓励有条件企业布局境外营销、参与线上展会、开展跨国经营，新增出口实绩企业100家以上、境外投资项目6个。要强化外贸风险防控，持续开展500万美元以下企业“出口信保全覆盖”，指导企业做好中美经贸摩擦、“两反两保”等各类摩擦应对工作。要加大海外招商力度，充分发挥中德国际合作产业园等外资平台优势，强化以外引外、境外招商，全力打造高质量外资集聚区。

（四）文化发展——文化产业增加值增长8%左右；居民综合阅读率比上年提高3个百分点。文化是一个地区的软实力，也是影响力和竞争力，2021年全县上下要抢抓中国共产党成立100周年、习近平总书记关于南太湖保护开发讲话15周年契机，增强主流舆论传播力主导力，优化文化供给，繁荣发展文化事业和文化产业，提升长兴城市坐标美誉度。要大力发展文化产业，深入推进文旅融合发展，依托顾渚画溪谷、太湖龙之梦乐园、东鱼坊历史文化街区、新四军红色研学基地等载体，打造“东西南北中”文化产业带，培育新文创产业和总部经济园。要实施人文素养提升行动，深化全民阅读，推进文化礼堂建管用育，加强文艺文化精品创作，着力打造新时代文明实践“长兴样板”。

（五）生态环境——空气质量达到国家二级标准，单位生产总值能耗下降率、单位生产总值二氧化碳排放量下降率、主要污染物排放量下降率建议按照上级下达目标任务完成。深入践行绿水青山就是金山银山理念，研究制定碳达峰计划，大力实施蓝天、碧水、净土、清废四大行动，加快创建国家生态文明建设示范县。要优化生态经济发展方式，探索建立县域生态系统生产总值（GEP）常态化核算机制，推广“两山银行”转化模式和美丽经济运营模式。要打好污染防治攻坚战，高标准推动PM2.5和臭氧协同治理，高质量完成主要污染物和碳减排目标任务，坚决守住国控断面稳定达标底线，深入推进全域“无废城市”创建。要加大节能降耗力度，健全能源综合管理体制，落实能源“三控”任务，提升清洁能源占比。

（六）县域治理——依申请政务服务办件“一网通办”率保持不低于85%；综合行政执法事项占比不低于9%。围绕建设“整体智治、唯实惟先”的现代政府目标，2021年要大力推进数字化改革，加快政府数字化转型和智慧城市建设，迭代升级投资项目审批改革，探索以承诺制为核心的极简审批模式，加快“一窗通办、无感智办”，深化“放管服”改革，提升服务效率、办事效果。要持续开展“县乡一体、条抓块统”改革，推进基层事务“一件事”综合集成，实现高频民生事项100%在乡镇（街道）好办。要深入推进依法行政，构建全覆盖的整体政府监管体系和全闭环的行政执法体系，实现更多领域“综合查一次”。

（七）社会民生——城镇、农村居民人均可支配收入分别增长8%左右和8.5%左右，新增就业3万人，城镇登记失业率控制在2%以内。聚焦全民幸福、共同富裕，大力开展民生改善攻坚，着力解决群众“急难愁盼”问题，不断增强群众获得感、幸福感、安全感。要率先构建推进共同富裕的体制机制，实施更加积极的就业创业扶持政策，加大“双扶”工作力度，全方位增加工资性、经营性、财产性、转移性收入，确保居民收入增长与经济增长同步，提高低收入农户增收水平。要健全完善社会保障体系，推进基本养老、医疗保险参保扩面提标，健全重大疾病医疗保险和救助制度。要大力提升公共服务水平，强化基本公共服务保基本、补短板、兜底线功能，持续打响“学在长兴”“健康长兴”“文化长兴”品牌，切实满足多样化民生需求。

（八）安全保障——亿元GDP生产安全事故死亡率不超过0.02人/亿元；粮食综合生产能力不低于7亿斤。坚持统筹发展和安全，把安全发展贯穿全县发展各领域和全过程，建设更高水平的平安长兴。要抓好常态化疫情防控，落实落细疫情“外防输入、内防反弹”工作，全面开展疫苗免费接种，提升公共卫生应急响应和传染病救治能力。要加强社会安全风险闭环管理，推进浙江安全码、特种作业人员安全码、防汛防台“六个一”工作体系、安全生产风险“四色图”建设，实现精密智控，加强交通、消防、危险化学品等重点领域治理。要实施稳粮增收工程，落实最严格的耕地保护制度，稳定粮食播种面积，抓好生猪保供、种质资源保护利用等工作。

四、2021年政府投资项目建设计划

2021年政府投资重点聚焦污水零直排、老旧小区改造、美丽城镇、城市公建设施、交通、水利、教育、医疗、产业配套、农田整治和水源保护等领域“急需必须”的项目。共梳理汇总出50万元以上政府投资项目110个（500万元以下项目29个，500万元以上项目81个），总投资143亿元，当年计划完成投资35.46亿元。从项目类别看，110个项目中，前期项目3个，均为500万元以上项目，总投资28.19亿元，当年计划完成投资600万元，占当年投资的0.17%；新建项目72个（其中500万元以下28个，500万元以上44个），总投资35.41亿元，当年计划完成投资15.66亿元，占当年总投资的44.16%；续建项目35个（500万元以下1个，500万元以上34个），总投资79.44亿元，当年计划完成投资19.74亿元，占当年投资的55.67%。从实施主体看，110个项目中县本级实施的项目共66个（500万元以下13个，500万元以上53个），总投资100.77亿元，当年计划完成投资21.62亿元。其中县财政预算安排9.87亿元，乡镇（街道、园区）预算配套资金1.55亿元，上级补助资金6.8亿元，地方政府专项债1.3亿元，其它资金2.1亿元（部门自有资金）。县政府将持续加强政府投资项目管理，规范项目决策和审批流程，发挥审计监督作用，强化过程监管，确保政府投资项目成为人民满意项目。

各位代表，2021年宏观经济形势严峻复杂，推动经济高质量赶超发展任务艰巨繁重。让我们在县委、县政府的坚强领导下，在县人大和县政协的监督支持下，坚定信心、迎难而上，抢抓机遇、奋发作为，用决心和实干绘就更加宏伟的发展蓝图，为实现“十四五”良好开局、争创长三角社会主义现代化先行县而努力奋斗！

附：1.2020年全县国民经济和社会发展主要指标完成情况

附：2.2021年全县国民经济和社会发展主要目标建议

附：3.2021年县本级政府投资项目计划表

附1

2020年全县国民经济和社会发展主要指标完成情况

| 指标名称 |  | 年度预期目标 | 全年完成情况 |  | 完成情况评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 总量 | 增长（%） |  |
| 地区生产总值 |  | 增长7%左右 | 702.4亿元 | 2.6 | 未达预期 |
| 规模以上工业增加值 |  | 增长8% | 236.6亿元 | 4.5 | 未达预期 |
| 高新技术产业增加值 |  | 增长10%左右 | 134.3亿元 | 8.9 | 未达预期 |
| 战略新兴产业增加值 |  | 增长10% | 85.3亿元 | 10.1 | 达到预期 |
| 装备制造业增加值 |  | 增长10% | 67.3亿元 | 10.9 | 达到预期 |
| 数字经济核心产业增加值 |  | 增长10% |  | 预计15.4 | 超过预期 |
| 服务业增加值 |  | 增长7.5%左右 | 318.1亿元 | 3.8 | 未达预期 |
| 农业增加值 |  | 增长2.5% |  | 3.8 | 超过预期 |
| 固定资产投资 |  | 增长11% |  | 6.2 | 未达预期 |
| 工业性投入 |  | 增长16% |  | 15.6 | 未达预期 |
| 高新技术产业投资 |  | 增长18% |  | 37.5 | 超过预期 |
| 财政总收入 |  | 增长8%左右 | 121.8亿元 | 6.5 | 未达预期 |
| 地方财政收入 |  | 增长8%左右 | 67.6亿元 | 2.6 | 未达预期 |
| 社会消费品零售总额 |  | 增长8%左右 |  | -1.4 | 未达预期 |
| 自营出口 |  | 保持稳定增长，继续提升占全国、全省的份额 | 219.4亿元 | 28.3 | 达到预期 |
| 合同外资 |  | 6亿美元 | 6.1亿美元 |  | 达到预期 |
| 实到外资 |  | 3亿美元 | 3.3亿美元 |  | 达到预期 |
| 金融机构本外币存款余额 |  | 增长10%以上 | 1055.4亿元 | 14.2 | 达到预期 |
| 金融机构本外币贷款余额 |  | 增长15%以上 | 1032.1亿元 | 20.9 | 达到预期 |
| 新增就业 |  | 3万人 | 3.5万人 |  | 达到预期 |
| 城镇登记失业率 |  | 控制在2.5%以内 | 1.52% |  | 达到预期 |
| 城镇居民人均收入 |  | 增长7.5%左右 | 62428元 | 4.3 | 未达预期 |
| 农村居民人均收入 |  | 增长8%左右 | 37813元 | 7.2 | 未达预期 |
| 空气质量 |  | 控制在33微克/立方米 | 29μg/m³ |  | 达到预期 |
| 单位生产总值能耗 |  | 完成上级下达目标任务 | 完成上级下达目标任务 |  | 达到预期 |
| 主要污染物排放量 | COD |  |  |  | 达到预期 |
|  | NH3-N |  |  |  | 达到预期 |
|  | SO2 |  |  |  | 达到预期 |
|  | NOX |  |  |  | 达到预期 |

附2

2021年全县国民经济和社会发展主要目标建议

| 一级指标 | 序号 | 二级指标 |  |  | 2021年目标安排 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 经济发展 | 1 | 地区生产总值 |  |  | 增长8%以上 |
|  | 2 | 全员劳动生产率 |  |  | 提高率高于省均 |
|  | 3 | 常住人口城镇化率 |  |  | 64.5% |
|  | 4 | 财政总收入 |  |  | 增长8%以上 |
|  | 5 | 一般公共预算收入 |  |  | 增长8% |
|  | 6 | 固定资产投资 |  |  | 增长8%以上 |
|  | 7 | 民间投资 |  |  | 快于面上投资增长 |
|  | 8 | 制造业投资 |  |  | 快于面上投资增长 |
|  | 9 | 交通投资 |  |  | 快于面上投资增长 |
|  | 10 | 高新技术产业投资 |  |  | 快于面上投资增长 |
|  | 11 | 生态环保、城市更新和水利设施投资 |  |  | 快于面上投资增长 |
|  | 12 | 社会消费品零售总额 |  |  | 增长8% |
|  | 13 | 网络零售额 |  |  | 增长15%以上 |
| 科技创新 | 14 | 研究与试验发展经费支出占生产总值比重 |  |  | 3.1%左右 |
|  | 15 | 人才资源总量 |  |  | 21.15万人 |
|  | 16 | 每万人高价值发明专利拥有量 |  |  | 7件 |
|  | 17 | 数字经济核心产业增加值占GDP比重 |  |  | 6% |
| 改革开放 | 18 | 外贸出口总额 |  |  | 占全省比重稳步提升 |
|  | 19 | 服务贸易进出口 |  |  | 占全省比重稳步提升 |
|  | 20 | 实际利用外资 |  |  | 3亿美元 |
| 文化发展 | 21 | 文化产业增加值 |  |  | 增长8%左右 |
|  | 22 | 居民综合阅读率 |  |  | 比上年提高3个百分点 |
| 生态环境 | 23 | 单位生产总值能耗 |  |  | 完成上级下达目标 |
|  | 24 | 单位生产总值二氧化碳排放量 |  |  |  |
|  | 25 | 主要污染物排放 | 化学需氧量排放量 |  |  |
|  |  |  | 氨氮排放量 |  |  |
|  |  |  | 挥发性有机物排放量 |  |  |
|  |  |  | 氮氧化物排放量 |  |  |
|  | 26 | 达到或优于Ⅲ类水体占地表水比例 |  |  | 保持100% |
|  | 27 | 空气质量 |  | 空气优良率 | 达到国家空气质量二级标准 |
|  |  |  |  | PM2.5年平均浓度 |  |
|  | 28 | 森林覆盖率 |  |  | 保持稳定 |
| 县域治理 | 29 | 依申请政务服务办件“一网通办”率 |  |  | 85% |
|  | 30 | 综合行政执法事项占比 |  |  | 9% |
| 社会民生 | 31 | 每千人拥有3岁以下婴幼儿托位数 |  |  | 2.45张 |
|  | 32 | 劳动年龄人口平均受教育年限 |  |  | 10.6年左右 |
|  | 33 | 城镇新增就业人数 |  |  | 3万人 |
|  | 34 | 城镇调查失业率 |  |  | 控制在2%以内 |
|  | 35 | 全体居民人均可支配收入 |  |  | 增长8%以上 |
|  | 36 | 城镇居民人均可支配收入 |  |  | 增长8%左右 |
|  | 37 | 农村居民人均可支配收入 |  |  | 增长8.5%左右 |
|  | 38 | 每千人职业（助理）医师数（常住人口） |  |  | 3.2人 |
|  | 39 | 基本养老保险参保率 |  |  | 96%以上 |
|  | 40 | 每万老年人拥有持证养老护理员数 |  |  | 30人 |
|  | 41 | 人均体育场地面积 |  |  | 2.65平方米 |
|  | 42 | 人均预期寿命 |  |  | 82.69岁 |
| 安全保障 | 43 | 亿元GDP生产安全事故死亡率 |  |  | ≤0.02人/亿元 |
|  | 44 | 煤炭石油天然气储存能力 |  |  | 确保完成上级下达目标 |
|  | 45 | 粮食综合生产能力 |  |  | 7亿斤 |

附3

2021年县级政府投资项目计划表

(单位：万元）

| 序号 | 实施主体 | 乡镇 | 建设性质 | 项目名称 | 项目 类别 | 建设规模及主要建设内容 | 建设年限 | 总投资及资金来源 |  |  |  |  |  | 续建项目截止年底完成投资 | 2021年投资计划及资金来源 |  |  |  |  |  | 其他资金来源说明 | 2021年实施内容及进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 合计 | 县财政预算安排 | 乡镇财政预算安排 | 上级补助 | 政府专项债 | 其他 |  | 合计 | 县财政预算安排 | 乡镇财政预算安排 | 上级补助 | 政府专项债 | 其他 |  |  |
| 1 | 法院 | 县级 | 续建 | 太湖法庭 | 公建设施 | 3500平方建造及装修（含弱电） | 2019-2022 | 3200 |  |  | 400 |  | 2800 | 1600 | 800 |  |  |  |  | 800 | 诉讼费返还 | 土建施工 |
| 2 | 法院 | 县级 | 续建 | 城北法庭 | 公建设施 | 2000平方装修（含弱电） | 2020-2022 | 495 |  |  |  |  | 495 |  | 100 |  |  |  |  | 100 | 诉讼费返还 | 内部装修 |
| 3 | 总工会 | 县级 | 续建 | 长兴县工人文化宫迁建项目 | 公建设施 | 14758平方建造及装修（不含专业场馆装修） | 2020-2022 | 6400 |  |  |  |  | 6400 | 1200 | 4200 |  |  |  |  | 4200 | 总工会自有经费 | 土建施工 |
| 4 | 卫健局 | 县级 | 续建 | 长兴县人民医院综合楼项目 | 医疗设施 | 新建县人民医院综合楼（地下二层、地上六层），占地面积12亩，总建筑面积27200平方米（地下14000平方米），设置床位150张，内设门诊、放射科、药房、B超、心电图、检验、ICU、手术室、病区等。 | 2020-2022 | 21400 |  |  | 600 | 10600 | 10200 |  | 5000 |  |  |  | 5000 |  |  | 土建施工 |
| 5 | 卫健局 | 和平镇 | 续建 | 长兴第三人民医院公共健康中心 | 医疗设施 | 地下室应急物资仓库、一楼 慢病管理（体检）中心、二楼残疾人康复病区、三四楼老年人医养结合病区，五楼行政办公。每层60张床，共120张医养结合床位。120张床位住院楼共计12000平方米。 | 2020-2022 | 12000 |  | 3000 |  | 6000 | 3000 |  | 5000 |  |  |  | 3000 | 2000 | 自筹 | 土建完成 |
| 6 | 卫健局 | 水口乡 | 新建 | 顾渚村卫生服务站新建工程 | 医疗设施 | 新建顾渚村卫生服务站，建筑面积约为200平方，占地面积约为300平方。 | 2021 | 60 | 7.5 | 52.5 |  |  |  |  | 60 | 7.5 | 52.5 |  |  |  |  | 完成建设 |
| 7 | 卫健局 | 雉城街道 | 新建 | 雉城街道社区卫生中心改造及服务站新建、改建项目 | 医疗设施 | 拟增设紫金南苑预防接种门诊（600平方）、改建水木花都社区卫生服务站（150平方），合计750平方。 | 2021 | 240 | 15 | 65 |  |  | 160 |  | 240 | 15 | 65 |  |  | 160 | 自筹 | 完成建设 |
| 8 | 卫健局 | 太湖街道 | 新建 | 太湖街道社区卫生服务中心新建新塘花园卫生服务站项目 | 医疗设施 | 新塘花园卫生服务站（200平方装修，包含中医诊室、药房、治疗室、签约室、全科诊室、输液大厅等多个科室的布置与装修） | 2021 | 60 |  | 60 |  |  |  |  | 60 |  | 60 |  |  |  |  | 完成建设 |
| 9 | 教育局 | 雉城街道 | 续建 | 长兴县第二小学改扩建工程 | 教育设施 | 改扩建教学、办公、生活用房26530㎡（含地下车库7515㎡） | 2017-2021 | 9335 | 8835 |  | 500 |  |  | 7700 | 1635 | 1635 |  |  |  |  |  | 项目已竣工交付使用，拨付尾款。 |
| 10 | 教育局 | 龙山街道 | 续建 | 长兴县职业技术教育中心学校新建实训基地和众创空间工程 | 教育设施 | 新建实训基地大楼10000㎡及添置设备 | 2017-2021 | 4700 | 4700 |  |  |  |  | 3800 | 900 | 900 |  |  |  |  |  | 项目已竣工交付使用，拨付尾款。 |
| 11 | 教育局 | 龙山街道 | 续建 | 长兴技师学院新建实训基地和众创空间工程 | 教育设施 | 新建实训基地大楼10000㎡及添置设备 | 2017-2021 | 5616 | 3936 |  | 1680 |  |  | 4680 | 936 | 936 |  |  |  |  |  | 项目已竣工交付使用，拨付尾款。 |
| 12 | 教育局 | 雉城街道 | 续建 | 长兴县第六小学扩建工程 | 教育设施 | 新征土地16亩，扩建教学、办公、生活用房15000㎡和改造运动场地及配套设施 | 2016-2021 | 4950 | 4950 |  |  |  |  | 4250 | 700 | 700 |  |  |  |  |  | 项目已竣工交付使用，拨付尾款。 |
| 13 | 教育局 | 龙山街道 | 续建 | 长兴一小扩建工程 | 教育设施 | 建造教学综合楼4369平方米，并配套相应设施设备。 | 2019-2021 | 1700 | 1700 |  |  |  |  | 800 | 900 | 900 |  |  |  |  |  | 项目已竣工交付使用，拨付尾款。 |
| 14 | 教育局 | 水口乡、林城镇 | 续建 | 食堂标准化建设工程 | 教育设施 | 水口小学新建食堂和多功能活动室工程，建筑面积2399㎡（总投资964万元）；林城小学新建食堂工程，建筑面积2199㎡（总投资1000万元） | 2019-2021 | 1964 | 1964 |  |  |  |  | 1300 | 664 | 664 |  |  |  |  |  | 项目竣工交付使用。 |
| 15 | 教育局 | 夹浦镇 | 续建 | 夹浦小学扩建工程 | 教育设施 | 扩班18个，扩建教学用房5533㎡。 | 2019-2021 | 2200 | 2200 |  |  |  |  | 1500 | 700 | 700 |  |  |  |  |  | 项目已竣工交付使用。 |
| 16 | 教育局 | 龙山街道 | 续建 | 长兴五小扩建工程 | 教育设施 | 利用后洋中学撤并后的校舍和场地进行改造，并新建9678㎡的教学用房。 | 2019-2022 | 3750 | 3750 |  |  |  |  | 900 | 800 | 800 |  |  |  |  |  | 新建教学用房主体结构封顶 |
| 17 | 教育局 | 太湖街道 | 续建 | 长兴八小扩建工程 | 教育设施 | 新征土地5亩，新建教学用房3943㎡，扩10个班 | 2019-2022 | 1650 | 1650 |  |  |  |  | 800 | 400 | 400 |  |  |  |  |  | 新建教学用房主体结构封顶 |
| 18 | 教育局 | 相关乡镇 | 新建 | 中小学校塑胶跑道改造工程 | 教育设施 | 17所中小学200米-400米塑胶跑道改造及配套设施。分批解决各校10年前建造的塑胶跑道目前严重破损带来的安全隐患(其中小浦中学征地7亩、搬迁高压线，改造300米塑胶跑道运动场及配套设施，其征地和拆迁费用370万元由小浦镇政府负责)。 | 2021-2024 | 2770 | 2400 | 370 |  |  |  |  | 735 | 365 | 370 |  |  |  |  | 启动小浦中学运动场改造，完成3所学校改造。 |
| 19 | 民政局 | 县级 | 续建 | 长兴县救助管理站 | 公建设施 | 县救助管理站工程项目内容主要包括房屋建筑、室外场地、设备购置等，其中房屋建筑含救助用房、未成年人救助保护中心用房、反家暴庇护中心用房及管理人员办公用房，室外场地含道路、绿化、停车场地、活动场地等，设备含救助站设备。总建筑面积近1800平方米，包括受助人员用房（受助人员宿舍、公共卫生间、受助人员餐厅、值班室、储藏室等），附属用房（门卫室、洗衣房、厨房、车库、设备用房等）以及管理用房（接待大厅、警务室、物品保管室、值班室、入站消毒室、入站观察室、办公室、档案室、会议室等）。 | 2020-2021 | 1050 | 400 |  | 200 |  | 450 | 807 | 243 |  |  |  |  | 243 | 福彩公益金 | 完成救助管理站内部装修，正式投入使用。 |
| 20 | 民政局 | 县级 | 新建 | 县殡葬所殡葬设施改造项目 | 公建设施 | 增加4个守灵堂及其他殡葬基础设施配套 | 2021-2022 | 1520 |  |  | 700 |  | 820 |  | 700 |  |  | 700 |  |  | 殡葬所自筹 | 完成部分主体建设 |
| 21 | 建设局 | 县级 | 续建 | 长兴县资源再利用基地 | 公建设施 | 新建一座总库容约60万立方米，填埋库区面积约4万㎡，飞灰填埋规模为100吨/天，渗滤液（浸出液）处理规模为80立方米/天的填埋库区，项目总用地面积为80649平方米。基地包含管理用房、飞灰填埋库区、渗滤液（浸出液）处理、调节池、进场及作业道路，防渗系统、渗滤液导排系统、地下水导排及地表水导排系统，渗滤液（浸出液）预处理设施、综合处理车间建设等。 | 2020-2021 | 8000 | 3000 |  |  | 5000 |  | 3000 | 5000 | 2000 |  |  | 3000 |  |  | 完成 |
| 22 | 建设局 | 县级 | 新建 | 城区公厕改造提升 | 公建设施 | 提升改造5座公厕:工行公厕（金陵中路）、紫金路（华盛中学对面）公厕、四小公厕、金诺花园小区公厕、老城墙公厕。 | 2021 | 100 | 100 |  |  |  |  |  | 100 | 100 |  |  |  |  |  | 完成 |
| 23 | 建设局 | 县级 | 新建 | 龙山新区士林路、永兴北路、西峰坝路污水管网改造工程 | 污水零直排 | 改造龙山新区士林路、西峰坝路、永兴北路等道路污水管网3公里，管径DN400-800。 | 2021 | 2200 | 1700 |  | 500 |  |  |  | 2200 | 1700 |  | 500 |  |  |  | 完成建设 |
| 24 | 建设局 | 县级 | 新建 | 长安路污水管网改造工程 | 污水零直排 | 完成长安路（长安桥-县前西街）D500污水主管约0.4公里及周边区块污水收集支管改造 | 2021 | 150 | 120 |  | 30 |  |  |  | 150 | 120 |  | 30 |  |  |  | 完成建设 |
| 25 | 建设局 | 县级 | 新建 | 城区易涝点改造工程项目 | 公建设施 | 对人民南路、海兴路、信誉路等城南片区易涝点改造项目，设置排涝泵站1处、控制闸阀10处 | 2021 | 480 | 480 |  |  |  |  |  | 480 | 480 |  |  |  |  |  | 完成建设 |
| 26 | 建设局 | 县级 | 续建 | 护城河长兴港等排水口整治工程 | 污水零直排 | 长兴港李家斗雨水排水口、护城河解放桥西北堍雨水排水口、护城河金莲桥路雨水排水口等 | 2019-2021 | 680 | 680 |  |  |  |  | 580 | 100 | 100 |  |  |  |  |  | 完成 2021年度排放口整治项目建设 |
| 27 | 建设局 | 县级 | 新建 | 2021年长兴县居民小区污水零直排区创建项目 | 污水零直排 | 雉城街道、龙山街道辖区内22个居民小区进行污水零直排区创建（仓前街小区、时代城、万宏花园、憩园邨、银都丽景、明珠佳园、双街小区、人民医院东侧地块、园丁小区、金诺花园、海新花园、琥珀嘉苑、龙山公馆、玲珑山庄、云海山庄、新世纪花园、玲珑山庄、静苑小区、新丰小区、西城时代一期、二期、英伦都市一期） | 2021 | 4500 | 4500 |  |  |  |  |  | 4500 | 4500 |  |  |  |  |  | 完成建设 |
| 28 | 建设局 | 县级 | 新建 | 2021年老旧小区改造工程 | 公建设施 | 8个老旧小区基础设施改造：望春小区、凤凰小区1-6、杭铁小区、北门新村、海兴花园、古龙公寓、金贸小区、金陵北路80号（其中杭铁小区基础设施提升改造由铁路局出资）。 | 2021 | 5200 | 1400 |  | 1000 | 2000 | 800 |  | 5200 | 1400 |  | 1000 | 2000 | 800 | 铁路局出资800万和地方专项债2000万 | 完成建设 |
| 29 | 建设局 | 各乡镇 | 新建 | 农村生活污水治理扩面工程 | 公建设施 | 新建8座农村生活污水处理终端及污水管网配套设施，新增治理农户2958户 | 2021 | 3674 | 1834 | 1840 |  |  |  |  | 3674 | 1834 | 1840 |  |  |  |  | 完成建设 |
| 30 | 建设局 | 各乡镇 | 新建 | 农村生活污水处理设施提标改造工程 | 公建设施 | 提标改造19座农村生活污水处理终端及部分管网，涉及农户2407户 | 2021 | 1213 | 728 | 485 |  |  |  |  | 1213 | 728 | 485 |  |  |  |  | 完成建设 |
| 31 | 建设局 | 县级 | 新建 | 美丽县城及美丽城镇建设 | 产业配套 | 推进新时代美丽县城建设，根据长兴县美丽城镇建设三年行动方案，计划完成画溪街道等省级美丽城镇样板镇建设 | 2021 | 800 | 800 |  |  |  |  |  | 800 | 800 |  |  |  |  |  | 完成建设 |
| 32 | 交通局 | 县级 | 续建 | 104国道长兴李家巷至湖州施家桥段改建工程 | 交通 | 起点顺接104国道李家巷段，双向六车道一级公路，长兴段长约1.96公里，与318国道呈立体交叉 | 2019-2022 | 37500 | 30500 |  | 7000 |  |  | 18500 | 8000 | 4000 |  | 4000 |  |  |  | 桥梁隧道完成80% |
| 33 | 交通局 | 县级 | 续建 | S301省道长兴小浦至煤山段改建工程 | 交通 | 由现有的二级公路拓宽为一级公路，全长10.576公里 | 2019-2021 | 19961 | 11389 |  | 8572 |  |  | 17000 | 2961 | 2961 |  |  |  |  |  | 建成通车 |
| 34 | 交通局 | 县级 | 续建 | 长湖申线西延航道整治工程 | 交通 | 长兴境内航道整治全长18.46公里 | 2018-2021 | 24000 | 3800 |  | 20200 |  |  | 22060 | 1940 | 500 |  | 1440 |  |  |  | 完成整治 |
| 35 | 交通局 | 县级 | 续建 | 吴山大桥工程 | 交通 | 位于现吴山大桥东侧，新建桥梁及接线全长1.03公里，二级公路标准，桥长784米 | 2019-2022 | 12000 | 7680 |  | 4320 |  |  | 8000 | 2500 | 1000 |  | 1500 |  |  |  | 桥梁完成80% |
| 36 | 交通局 | 县级 | 续建 | 吴山大桥连接线及老桥拆除工程 | 交通 | 连接线长约1.4公里，老桥拆除一座 | 2020-2022 | 2742 | 2742 |  |  |  |  | 500 | 700 | 700 |  |  |  |  |  | 完成60% |
| 37 | 交通局 | 南太湖 | 续建 | 高等级航道项目 | 交通 | 新建金村埠桥，桥长640米，拆除老桥1座 | 2020-2022 | 9133 |  | 2740 | 6393 |  |  | 3000 | 3000 |  | 1000 | 2000 |  |  |  | 完成50% |
| 38 | 交通局 | 南太湖 | 续建 | 高等级航道拼盘项目 | 交通 | 新建跨塘桥(拼盘），桥长620米；新建前进桥（拼盘），桥长332米；拆除老桥2座 | 2020-2023 | 27340 |  | 12728 | 14612 |  |  | 1000 | 7000 |  | 2000 | 5000 |  |  |  | 完成30% |
| 39 | 交通局 | 县级 | 续建 | 长兴至安吉公路长兴槐坎至二界岭段改建工程 | 交通 | 本项目起点接现状煤槐线与煤青线交叉，终点与三界线相交后往南与G318国道相交，路线全长约20.8公里，公路等级为二级公路 | 2020-2023 | 55000 | 46800 |  | 8200 |  |  | 500 | 10000 | 6000 |  | 4000 |  |  |  | 完成25% |
| 40 | 交通局 | 开发区 | 前期 | 104国道长兴上莘桥至刘家渡改建工程 | 交通 | 一级公路，全长7.6km | 2020-2025 | 117670 |  | 104910 | 12760 |  |  | 200 | 200 |  | 200 |  |  |  |  | 开展初步设计 |
| 41 | 交通局 | 县级 | 前期 | 长兴至安吉公路长兴泗安至和平段工程 | 交通 | 二级公路，全长39.431公里 | 2021-2025 | 108953 | 75883 |  | 33070 |  |  | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  |  | 开展初步设计 |
| 42 | 交通局 | 县级 | 前期 | 吴兴至长兴公路夹浦至煤山段改建工程 | 交通 | 二级公路，全长21.5公里 | 2021-2025 | 55300 | 38100 |  | 17200 |  |  | 200 | 200 | 200 |  |  |  |  |  | 完成可研批复 |
| 43 | 交通局 | 县级 | 新建 | 长兴中心城区至图影美丽航道建设一期工程 | 交通 | 改造航道全长约17.05km。总疏浚方量约72.80万m3，护岸工程共11.34km，其中拟新建重力式护岸6944m，改造村镇段护岸3337m，修复现有护岸1060m。 | 2021-2023 | 14000 |  |  | 10269 |  | 3731 |  | 5000 |  |  | 4000 |  | 1000 | 土地流转等费用由交投支付 | 开工建设 |
| 44 | 交通局 | 各乡镇 | 新建 | 四好农村路 | 交通 | 大中修总长120公里，危桥改造5座，安防工程20公里 | 2021 | 23000 | 13000 | 8000 | 2000 |  |  |  | 23000 | 13000 | 8000 | 2000 |  |  |  | 完成建设 |
| 45 | 水利局 | 县级 | 新建 | 苕溪清水入湖河道整治后续工程（长兴段） | 水利 | 小浦闸迁建，合溪新港河道整治15.4km，横山港整治11.41km，晓墅港堤防整治12.4km，以及涉及合溪新港、横山港、晓墅港三条河道交叉建筑物改造等 | 2021-2025 | 110026 | 77018 |  | 33008 |  |  |  | 20000 | 14000 |  | 6000 |  |  |  | 开工河道整治建设 |
| 46 | 水利局 | 县级 | 续建 | 环湖大堤后续工程（长兴段） | 水利 | 环湖大堤进行加高加固9.14公里，新建桥梁1座，建设沿线口门建筑物13处；对常丰涧、夹浦港、沉渎港等入湖河道进行综合整治，总长16.57公里；同时建设常丰涧、夹浦港、沉渎港、合溪新港、长兴港、杨家浦港、张王塘港等沿线口门建筑物123座,重建桥梁17座。 | 2021-2023 | 232376 | 116188 |  | 116188 |  |  |  | 60000 | 30000 |  | 30000 |  |  |  | 开工大堤建设，开工部分入湖骨干河道整治建设 |
| 47 | 水利局 | 水口乡 | 新建 | 长兴县合溪流域综合治理水口乡一期工程 | 水利 | 整治河道9.53公里 | 2021 | 250 | 133 |  | 117 |  |  |  | 250 | 133 |  | 117 |  |  | 其他项目配套 | 整治河道9.53公里 |
| 48 | 水利局 | 吕山乡 | 新建 | 长兴县泗安塘流域综合治理吕山一期工程 | 水利 | 整治河道14.31公里 | 2021-2022 | 1712 | 72 |  | 716 |  | 924 |  | 360 | 72 |  | 150 |  | 138 | 其他项目配套 | 完成河道整治3.0公里 |
| 49 | 水利局 | 林城镇 | 新建 | 长兴县泗安塘流域综合治理林城一期工程 | 水利 | 整治河道17.48公里 | 2021-2022 | 1831 | 169 |  | 874 |  | 788 |  | 842 | 169 |  | 400 |  | 273 | 其他项目配套 | 完成河道整治8.0公里 |
| 50 | 水利局 | 洪桥镇 | 新建 | 长兴县泗安塘流域综合治理洪桥镇二期工程 | 水利 | 整治河道5.0公里 | 2021 | 750 | 150 |  | 250 |  | 350 |  | 750 | 150 |  | 250 |  | 350 | 其他项目配套 | 完成河道整治5.0公里 |
| 51 | 水利局 | 泗安镇 | 新建 | 长兴县泗安塘流域综合治理泗安镇一期工程 | 水利 | 整治河道3.3公里 | 2021 | 400 | 80 |  | 165 |  | 155 |  | 400 | 80 |  | 165 |  | 155 | 其他项目配套 | 完成河道整治3.3公里 |
| 52 | 水利局 | 虹星桥镇 | 新建 | 长兴县泗安塘流域综合治理虹星桥镇一期工程 | 水利 | 整治河道16.06公里 | 2021-2022 | 1589 | 158 |  | 803 |  | 628 |  | 789 | 158 |  | 400 |  | 231 | 其他项目配套 | 完成河道整治8.0公里 |
| 53 | 水利局 | 吕山乡 | 新建 | 长兴县泗安塘流域综合治理吕山三期工程 | 水利 | 整治河道8.23公里 | 2021-2022 | 1315 | 95 |  | 404 |  | 816 |  | 477 | 95 |  | 150 |  | 232 | 其他项目配套 | 完成河道3.0公里 |
| 54 | 水利局 | 和平镇 | 新建 | 长兴县和平涧涧滩综合整治工程和平一期 | 水利 | 整治河道3.08公里 | 2021 | 764 | 153 |  | 154 |  | 457 |  | 764 | 153 |  | 154 |  | 457 | 其他项目配套 | 完成河道3.08公里 |
| 55 | 水利局 | 煤山镇 | 新建 | 长兴县合溪流域综合治理煤山镇一期工程 | 水利 | 整治河道6.0公里 | 2021 | 250 |  |  | 250 |  |  |  | 250 |  |  | 250 |  |  | 其他项目配套 | 完成河道6.0公里 |
| 56 | 水利局 | 小浦镇 | 新建 | 长兴县合溪流域综合治理小浦镇一期工程 | 水利 | 整治河道3.0公里 | 2021 | 300 | 60 |  | 150 |  | 90 |  | 300 | 60 |  | 150 |  | 90 | 其他项目配套 | 完成河道3.0公里 |
| 57 | 水利局 | 夹浦镇 | 新建 | 长兴县合溪流域综合治理夹浦镇一期工程 | 水利 | 整治河道5.0公里 | 2021 | 750 | 150 |  | 150 |  | 450 |  | 750 | 150 |  | 150 |  | 450 | 其他项目配套 | 完成河道5.0公里 |
| 58 | 水利局 | 虹星桥镇 | 续建 | 虹星桥镇观音联合斗圩区整治工程 | 水利 | 圩区整治面积2.97万亩 | 2020-2021 | 3521 | 300 |  | 1056 |  | 2165 | 1521 | 2000 | 300 |  | 500 |  | 1200 | 其他项目配套 | 完成圩区整治面积2.97万亩 |
| 59 | 水利局 | 太湖图影 | 新建 | 长兴县太湖图影陈湾分区（桥下斗）圩区整治工程 | 水利 | 整治圩区面积0.87万亩 | 2021 | 1218 |  |  | 1218 |  |  |  | 1218 |  |  | 1218 |  |  |  | 完成圩区整治面积0.87万亩 |
| 60 | 水利局 | 洪桥镇 | 新建 | 长兴县洪桥镇曹大圩圩区整治工程 | 水利 | 整治圩区面积3.64万亩 | 2021-2022 | 5794 | 1798 | 1449 | 2548 |  |  |  | 3000 | 976 | 750 | 1274 |  |  |  | 完成圩区整治面积1.82万亩 |
| 61 | 水利局 | 水口乡 | 新建 | 长兴县水口乡大包围（水东徐旺）圩区整治工程 | 水利 | 整治圩区面积1.08万亩 | 2021-2022 | 2317 | 982 | 579 | 756 |  |  |  | 1000 | 372 | 250 | 378 |  |  |  | 完成圩区整治面积0.54万亩 |
| 62 | 水利局 | 泗安镇、水口乡、画溪街道 | 新建 | 山塘整治工程 | 水利 | 山塘除险整治6座 | 2021 | 411 | 206 | 82 | 123 |  |  |  | 411 | 206 | 82 | 123 |  |  |  | 完成山塘整治6座 |
| 63 | 水利局 | 县级 | 新建 | 长兴县合溪水库清淤（一期）项目 | 水利 | 合溪水库北源库尾清淤（730亩），拟清淤量286万立方米。 | 2021-2025 | 20088 |  |  |  |  | 20088 |  | 7500 |  |  |  |  | 7500 | 自筹 | 完成施工围堰、临时堆土场、上车中转场、供电设施、输送带建设和15万方清淤料 |
| 64 | 水利局 | 夹浦镇 | 新建 | 夹浦镇圩区防洪应急加固工程（滨湖、陶家湾、喜鹊斗、吴城、长平、丁新） | 水利 | 堤防加高加固、建设排涝泵站 | 2021 | 1200 | 700 | 360 |  |  | 140 |  | 1200 | 700 | 360 |  |  | 140 | 自筹 | 完成建设 |
| 65 | 文广旅体局 | 县级 | 新建 | 全民健身设施建设项目 | 公建设施 | 由文广旅体局按照年度目标制定实施计划 | 2021-2023 | 1680 | 1680 |  |  |  |  |  | 600 | 600 |  |  |  |  |  | 部分完成建设 |
| 66 | 自然资源和规划局 | 县级 | 新建 | 长兴县煤山镇大煤山矿、老虎塘矿和凉帽山矿水泥用灰岩毗邻矿区综合整治项目 | 公建设施 | 本项目通过采矿权公开挂牌出让，对大煤山矿、老虎塘矿和凉帽山矿等三个矿山整合为一个大型矿山，进行减点集聚、加大矿山工程投入、规范集中开采，消除矿山毗邻共界区域孤峰险坡，后期形成统一标高的可利用土地近4000亩，用于建设新型建材环保产业园，实现毗邻矿区综合整治、矿产资源与土地资源集约节约科学利用目标。项目规划用地约4190亩。项目工程内容为新修开拓采场运输道路、道路安全设施、截排水沟、沉淀池、绿化及铲装平台、扩帮、绿化等工程。 | 2021 | 485 |  |  |  |  | 485 |  | 485 |  |  |  |  | 485 | 项目采矿权出让后，由采矿权竞得人自行投资建设 | 完成建设 |