德政发〔2006〕22号

德清县人民政府关于印发德清县国民经济和

社会发展第十一个五年规划纲要的通知

各乡镇人民政府，县府直属各部门：

《德清县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要》已经县第十三届人民代表大会第四次会议审查批准，现印发给你们，请认真贯彻实施。

二OO六年六月三十日

德清县国民经济和社会发展

第十一个五年规划纲要

目  录

序言………………………………………………………………… 4

一、总体要求和奋斗目标…………………………………………  7

（一）总体思路…………………………………………………  7

（二）发展战略…………………………………………………  7

（三）战略着力点………………………………………………  8

（四）指导方针………………………………………………… 10

（五）奋斗目标………………………………………………… 12

二、全面融入大都市，优化空间发展结构……………………… 13

（一）融入杭州大都市………………………………………… 13

（二）优化空间发展结构……………………………………… 16

三、突出优化升级，构筑产业高地……………………………… 20

（一）提升先进制造业竞争力………………………………… 21

（二）积极培育现代服务业…………………………………… 23

（三）拓展都市型高效生态农业……………………………… 25

四、统筹城乡发展，加快建设新农村…………………………… 26

（一）积极培育中等城市……………………………………… 26

（二）健全以城带乡联动发展机制…………………………… 26

（三）完善城乡一体的基础设施网络………………………… 27

（四）加快建设社会主义新农村……………………………… 29

（五）深入实施农民素质培训工程…………………………… 30

五、发展社会事业，增进社会和谐……………………………… 31

（一）着力创建文化大县……………………………………… 31

（二）加快教育卫生事业发展………………………………… 32

（三）推进民主法制与精神文明建设………………………… 34

（四）完善就业与社保体系…………………………………… 34

六、强化科技创新，巩固人才支撑……………………………… 36

（一）完善科技创新组织体系………………………………… 36

（二）构筑科技创新服务体系………………………………… 36

（三）健全科技政策法规体系………………………………… 37

（四）建立人才要素支撑体系………………………………… 37

（五）加快实施“五大”工程………………………………… 38

七、加强生态建设，构建资源节约型社会……………………… 38

（一）加强生态建设…………………………………………… 38

（二）发展循环经济…………………………………………… 40

（三）集约利用资源…………………………………………… 40

八、推进改革开放，优化发展环境……………………………… 41

（一）建设公共服务型政府…………………………………… 42

（二）健全现代市场体系……………………………………… 43

（三）拓展开放型经济………………………………………… 44

（四）加强公共安全保障……………………………………… 44

（五）营造和谐创业环境……………………………………… 45

德清县国民经济和社会发展

第十一个五年规划纲要

序  言

德清县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要是党的十六大提出全面建设小康社会宏伟目标后的第一个五年规划，是贯彻党的十六届五中全会精神、落实中央提出的科学发展观和实践构建社会主义和谐社会重要思想的第一个五年规划，对于我县“创经济强县、建生态德清、构和谐社会”，推动经济社会发展实现新跨越具有重要意义。规划纲要着重提出经济社会发展的总体要求、奋斗目标及主要任务，力求突出前瞻性、战略性、导向性和针对性，明确政府工作重点，履行政府对社会的承诺，引导市场主体行为，规划指标既体现约束性，也包含预期性。

“十五”期间，在县委、县政府领导下，应对国内外发展环境的变化与挑战，全县人民齐心协力、奋力拼搏、攻坚克难，提前一年完成了“十五”计划的主要指标，为“十一五”发展打下坚实基础。综合实力进一步提高。先后进入全国农村经济实力百强县、全国生态示范区、浙江省首批小康县的行列，并被省委、省政府规划为全省首批基本实现现代化县（市）之一，全国综合实力百强县从2000年的93位前移至2004年的36位。2005年生产总值达118.2亿元，五年平均增长15.1%，人均GDP达3440美元，比2000年翻了一番；2005年财政总收入达14.3亿元，五年平均增长30.4%，是2000年的3.77倍。五年累计全社会固定资产投入245亿元，是“九五”时期的3.7倍，其中工业性投入130亿元，为“九五”时期的4.71倍。结构调整取得较大突破。“开放带动、接轨沪杭”战略深入实施，引进杭资突破50亿元，自营出口年均增长42.9%，累计实际利用外资已达4.7亿美元。临杭产业带构架基本形成，德清经济开发区进入全省省级开发区十强行列；生物化工、特色机电、新型建材、新型纺织等制造业发展加快，高新技术产业实现突破性进展，县科技创业园正式开园，生物医药被列为省级高新技术特色产业基地，拥有18家省级高新技术企业和14家省级以上企业技术（研发）中心；优强企业培育成效显著，升华拜克、华盛达、德华兔宝宝等3家企业成功上市；农业产业化水平不断提高，高效生态农业发展趋势良好，市级以上农业龙头企业达到12家；旅游、房地产、现代物流等产业逐步兴起，“名山湿地、休闲德清”的旅游品牌和“住在德清”的房产品牌正在形成，三次产业结构从2000年的13.4:59.1:27.5调整到2005年的9.4:60.4:30.2。城乡一体化进程加速。2005年城市化水平达到50%，武康—乾元中心城市和新市副中心城市建设稳步推进，乡镇行政区划适时调整，西部保护与开发规划开始实施，千里生态长廊建设顺利推进，杭宁高速公路德清段、德桐公路、德清大道一期等重大工程顺利完成，形成了以武康为中心，外接周边县市、内连11个乡镇的公路网络，城乡电网改造初步完成。社会发展明显加快。科教文卫、人口计生等各项社会事业全面发展，有线电视实现全覆盖，顺利完成省政府确定的企业养老保险基本全覆盖目标，新型社会救助体系初步建立，2005年城镇居民人均可支配收入达15335元，农民人均纯收入达7461元，城镇登记失业率控制在4.1%。

同时必须看到实现新跨越也存在不少矛盾和问题，主要是：经济结构不尽合理。产业层次提升还不够快，企业自主创新能力相对不足，现代服务业规模偏小；发展平台不高。县域总体空间发展框架初具，但中心城市服务功能依然不强，集聚能力相对较弱，尚未形成在长三角地区具有较强竞争力的开发区或工业园区；资源要素制约加重。高素质人才、科技等高端要素制约加重，环境压力和市场约束日益突出；经济与社会发展不够协调。缩小城乡教育、文化、卫生、社会保障、居民收入等方面的差距难度加大，保持社会和谐稳定的任务比较艰巨。

展望“十一五”，申嘉湖杭高速、杭宁城际轨道等重大工程实施将拉近我县与杭州、上海、南京等大都市之间的时空距离，进一步密切我县与大都市经济圈的联系；我省环杭州湾产业带加快建设，杭州网络化大都市空间加快重构，为我县全面融入杭州、建设先进制造业基地提供了更多机遇；湖州着力在杭湖宁城市带中加速崛起，要求我县顺时应势，再塑发展新优势；京杭大运河功能的挖掘和重塑，有利于我县培育发展运河经济。外部环境的变化，使得我县区位、生态环境、旅游资源和特色产业优势进一步凸现。“十一五”时期，将是我县从环杭州湾地区的相对边缘区向重要发展区转变、从杭州郊县卫星城向杭州大都市区新城转变的重要阶段，也将是接轨沪杭、全面融入杭州大都市的突破期，转变增长方式、推进产业升级的转型期，促进经济社会协调发展、构建和谐社会的关键期。我们必须抓住机遇，加快发展，力争在全省全面建设小康社会、构建和谐社会进程中走在前列。

一、总体要求和奋斗目标

（一）总体思路。

以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持以科学发展观统领全县经济社会发展全局，按照省委实施“八八战略”，建设“平安浙江”、“文化大省”、“法治浙江”的部署和市委“增强‘三力’，率先崛起”的要求，以提高人民生活水平为根本出发点，以实现又快又好的发展为主题，加快转变经济增长方式，推进产业结构优化升级，全面创新体制机制，不断强化公共服务，坚定不移地实施“开放带动、接轨沪杭”发展战略，突出“先进制造强县”、“科技带动发展”、“生态人居优先”三大战略着力点，创经济强县、建生态德清、构和谐社会，打响长三角“新兴科技城市、现代产业高地、休闲人居佳区”区域品牌，力争到2010年率先基本达到全面建设小康社会的目标，为提前基本实现社会主义现代化奠定坚实基础。

（二）发展战略。

坚定不移地实施“开放带动、接轨沪杭”发展战略。把加快开放步伐、全面融入沪杭等大都市经济圈作为我县“十一五”时期经济社会发展总的战略取向。全面接轨上海大都市，充分利用上海的科技、信息、人才、资本和国际化平台等资源加快我县发展；把握杭湖宁城市带与环太湖经济圈建设机遇，强化与南京、苏南地区在产业、科技、人才、资金等方面的交流与协作。突出以全面融入杭州大都市为发展突破口，着力推进城镇、交通、人才、居住、产业等与杭州大都市对接。立足区位改善、绿色农产品、生态环境优越、休闲人居空间广阔等比较优势，开发下渚湖湿地，发展高新技术产业，形成合理的城市特色和功能形态，成为杭州大都市区不可或缺的有机组成，并逐步形成一体化发展格局。抓住杭州市区实施“退二进三”举措契机，有选择分层次引进杭州生物医药、电子信息等高新技术产业和传统制造业，提升我县产业内涵。力争较周边县市更快、更全面、更深入地与杭州大都市实现全方位对接，带动县域整体发展。

（三）战略着力点。

先进制造强县。坚持走新型工业化道路，始终把发展工业作为强县之路、立县之策。充分发挥临杭近沪的区位优势和自身的产业优势，按照省委、省政府关于建设环杭州湾先进制造业基地的决策部署，以临杭产业带为载体，以招商引资为主抓手，推进结构优化和增长方式转变，加快培育高新技术产业，改造提升传统产业，做大做强特色优势产业。以生物产业为先导，着力发展高附加值、高科技含量的高新技术产业；以引进产业链长、带动效应强的大项目为突破口，巩固发展先进装备制造业；运用先进适用技术改造提升纺织服装、竹木制品、食品加工、新型建材等优势产业；完善技术、营销、融资、物流等服务功能，扶持发展电光源、钢琴、皮件等块状经济。通过促进开放型、内源型经济协调发展，打造环杭州湾产业带重要的先进制造业基地。

科技带动发展。依托沪杭等大都市的科技、人才资源，进一步深化“德清模式”，充分发挥科技对产业发展、城市建设的带动作用。依托科技“强工业”，引进和培育高新技术，加强知识产权保护，增强自主创新能力，促进科技成果转化应用，不断推进工业生态化、规模化、特色化、集群化发展。依托科技“精农业”，提高农业科技含量和农产品精深加工水平，着力发展都市型高效生态农业，成为大都市绿色农产品加工供应基地和休闲农业基地。依托科技“兴三产”，着力发展科技创新服务业，依托高速公路、国省道和运河，完善物流信息平台，成为辐射周边地区的现代物流中心。依托科技“扩城市”，积极引进国内外特别是杭州、上海大都市区的创业企业和高素质研发人才，加强与高等院校及科研院所合作，做强做大科技创业园，着力形成由大专院校、科研机构、企业研发中心、科技型企业、技术服务机构、产业园区和产业基地有机结合的创新链，成为浙江北部重要的高新技术企业孵化园和科技成果转化基地，通过高新技术产业的集聚推动开发区有效拓展，打造杭州大都市区北部新兴科技城市。

生态人居优先。把保持优越的生态和人居环境作为发展的长期资本，放在优先考虑的位置，促进生态人居与居民生活品质提高、休闲旅游开发、高新技术产业发展、新兴科技城市创建等充分结合。在确保下渚湖、莫干山、运河等生态功能基础上，有机结合山、河、湖、漾特色风貌，合理有序、稳步开发休闲产业，实现生态资本向经济资本的转化，进一步提高区域生态环境质量。突出“名山、湿地、古镇”三大主题，保护开发下渚湖、莫干山、新市古镇、孟郊故里等旅游资源，加强与周边旅游景区的网络联结，打响“名山湿地、休闲德清”旅游品牌，成为长三角重要的都市休闲花园，打造江南休闲度假第一县。依托良好的山水资源和优越的生态环境，以杭宁高速近杭沿线区域为重点，开发高品质住宅，吸引杭州大都市和周边地区居民，成为杭州大都市近郊人居佳区，打造长三角生态、生产、生活相协调的和谐创业之城。

（四）指导方针。

坚持加快发展，强化协调发展。既要加快发展，坚持速度与质量相统一，确保经济较快增长，巩固我县全省县市经济社会发展第一梯队地位，提升全国综合实力百强县位次；又要突出协调发展，着力促进经济与社会、人与自然、城乡区域之间协调发展，不断积累物质资本、人力资本和自然资本等区域财富。

坚持扩大开放，强化融入都市。推进体制创新，扩大对外开放，加强与杭州、上海等大都市和东北老工业基地、国内中西部地区的区域合作，并将融入杭州大都市作为对外开放的重点。深化开放内涵，从资金引入向资本、技术、人才、要素全方位的合作转变，促进民资和外资融合；完善信用、融资、中介服务等市场环境，强化行业协会、商会等中间组织在开放过程中的组织、协调和应对国际贸易壁垒功能。

坚持城乡统筹，强化区域联动。推进城乡和区域的统筹发展，构筑覆盖县域、城乡一体的基础设施网络，推动城市支持农村、工业反哺农业，实现城市和农村、山区和平原联动发展，稳步提高城镇和农村居民生活水平，保障城镇居民和农民收入稳定增长。

坚持科技创新，强化人才开发。依靠科技创新求发展，针对科技创新的重点领域，引导人力资源积累开发，培育党政管理人才、专业技术人才、企业管理人才、技能人才、农村实用人才等人才队伍，优化人力资源空间和行业配置，提高区域自主创新能力。

坚持生态建设，强化资源保障。加强生态环境建设和保护，加快建设“生态德清”，改善生态环境质量，推进资源集约利用，提高水、土地、森林等资源利用水平，促进生态环境保护和自然资源开发有机结合，增强县域资源环境承载能力。

坚持以人为本，强化社会建设。加强科技教育、文化卫生、社会保障、公共安全、市场秩序、素质培训、就业保障、计划生育等公共产品供给，建立覆盖城乡的就业与社会保障体系；健全社会治安管理机制、自然灾害和突发事件应急机制、人民内部矛盾疏解机制、安全生产管理机制等，提高社会公共安全水平；培育各类社会中间组织，提高居民、社区自治能力，保障社会安全，努力打造“平安德清”。

（五）奋斗目标。

“一率先、两确保、五更加”。力争到2010年在省内率先基本达到全面建设小康社会的目标，为提前基本实现社会主义现代化奠定基础。确保经济社会发展速度保持省内前列，力争综合实力进入全省前17强、全国百强县前30位；确保科技创新、文化建设、生态质量保持省内领先水平。

——经济发展更加高效。产业结构不断优化，新型工业化道路初见成效，高新技术产业地位上升，现代服务业比重提高，都市型农业质量和效益提升，涌现若干具有较强竞争力的集团企业。到2010年，生产总值达到220亿元，年均增长13%；人均生产总值达到52000元（突破6000美元），年均增长13%；第三产业增加值占生产总值比重达到36%；五年累计全社会固定资产投入超过600亿元；财政总收入达到29亿元，其中地方财政收入达到15亿元，年均增长15%；非农从业人员比重达到85%；高技术产业增加值占工业增加值比重达到30%；城市化水平达到62%。

——社会进步更加全面。社会发展更加全面，基本建成比较完善的区域科技创新体系、教育文化体系和医疗卫生体系，普教、职教协调发展，全面普及十五年教育。到2010年，人口自然增长率控制在5‰以内；初中升高中比率达95%；新型农村合作医疗实现全覆盖；城镇登记失业率控制在4.5%以下。

——居民生活更加殷实。城乡居民收入显著增长，人居环境更加优越，生活质量进一步提升。城镇居民人均可支配收入达到23000元，农民人均纯收入达到11000元，年均分别增长8%；社会保障支出占财政支出比重达到20%，企业养老保险参保率实现全覆盖。

——生态环境更加优美。完成生态县创建任务，山水资源保护开发有序推进，资源集约利用水平进一步提高，区域生态环境质量保持全省领先水平。到2010年，万元生产总值综合能耗降低15%左右；工业废水排放达标率达到100%；农村生活垃圾收集率、城市污水处理率分别达到75%、90%。

——体制机制更加完善。政府公共服务能力进一步提高，社会管理职能进一步强化，市场制度环境明显优化，社会信用体系初步建立。民营经济发展加快，民资、外资实现融合发展，开放型经济取得新突破。到2010年，进出口总额达到15亿美元。

二、全面融入大都市，优化空间发展结构

加快融入杭州大都市，推进产业发展、城市功能、综合交通、发展要素和生态建设与杭州大都市实现对接；着力优化区域空间发展结构，强化武康—乾元中心城市和新市副中心城市的集聚辐射能力，夯实发展平台。

（一）融入杭州大都市。

依托杭宁高速、104国道、申嘉湖杭高速、09省道等轴线，坚持分层接轨、渐次推进，健全协调机制，明确区域定位，全方位、宽领域、多层次地对接杭州大都市区。

产业发展对接。按照“分层对接、量质并重、突出科技、培育核心”的指导方针，抓住杭州主城产业结构整合、布局调整的重大机遇，深化细化临杭产业带空间布局，重点推进与杭州的功能互补型、改造提升型、规模扩张型对接。功能互补型对接要发挥莫干山、下渚湖、新市古镇的“名山、湿地、古镇”品牌和都市型高效生态农业发展优势，呼应杭州创建休闲之都和杭州主城居住郊区化趋势，着力营造优美的生态景观，发展休闲旅游、都市农业、高档房产等，融入杭州“两江一湖”旅游网络，成为杭州国际风景旅游城市的有机延伸和杭州大都市区重要的居住副城。改造提升型对接要充分利用杭州的技术、人才等先进要素，以德清经济开发区、雷甸等近杭乡镇为重点，呼应杭州发展总部经济，强化产业链联系，争取杭州总部经济企业将生产基地和部分研发环节布局在我县，带动发展生物产业、装备制造、电子信息、新型材料等高新技术产业，培育新的主导产业，实现我县产业质的提升。规模扩张型对接要利用近杭地缘优势，以雷甸、新安、禹越等临杭区块为重点，承接一般性制造业转移，做大产业规模，增加就业机会。

城市功能对接。对应杭州建设网络化大都市进程，将“科技、生态、休闲”确立为我县发展的重要特色，发挥空间接壤的区位优势，充分对接大都市城市功能。突出强化与杭州大都市在城市、国土等空间规划和产业、交通、水利、旅游、科技等专项规划之间的衔接，培育武康—乾元中心城市的行政、金融、文教、人居、商贸物流、旅游接待、创新创业等综合服务功能，建设高层次上规模的文体设施、展览馆舍、休闲会所等社会设施，力争承办或作为分会场承担杭州大型体育运动、休闲博览、科技展览等系列活动。空间发展上，县域西部地区对接杭州“旅游西进”战略，成为县域乃至杭州大都市区重要的生态屏障和风景旅游区；中部武康—乾元中心城市对接杭州良渚组团的旅游、商贸、工业、物流功能和余杭组团的科教、居住功能，成为杭州大都市区以高新技术产业、高档居住、休闲旅游、商贸物流为主要特色的新兴科技城市；东部平原地区对接临平副城和塘栖组团的工业、物流等功能，成为杭州大都市区重要工业发展区块和物流节点。

综合交通对接。强化我县与杭州大都市之间的交通对接，重点推进连通沪杭的快速公路和内河航道建设，做好杭宁城际轨道交通工程规划建设的衔接工作，构筑快速便捷、高效优质的综合交通网络。到2010年，实现三条主通道、四条次通道连接杭州大都市，即104国道、杭宁高速、申嘉湖杭高速连接杭州绕城等三条主通道，以及09省道连接临平、乔司、下沙，新临博公路连接杭州东湖路，宣杭快速铁路连接杭州主城，新禹公路经荷禹大道连接杭州杭海路、下沙等四条次通道。对接杭州实施京杭运河综合保护工程，充分发挥水路优势，提高联系杭州的京杭运河、杭湖锡线等航道等级。加强杭宁城际轨道 （德清段）线形走向和场站选址等前期工作，全力支持工程建设。

发展要素对接。充分发挥我县土地资源相对丰富、成本较低的优势，以完善的政策、优惠的价格、鲜明的产业导向和健全的配套设施吸引杭资企业。加强与杭州在政府、企业、学校等各个层面的交流、协调与合作，着力培育一体化的要素市场，加快吸纳人才、技术、资金等高层次要素。充分利用杭州的科教人才优势，实施建立一体化人才市场和技术市场、产学研合作、定期人才交流、吸引科技人员创业、选派人员进修学习、专家智力服务等一系列举措，加强人才柔性引进和智力合作；借助杭州大都市的金融服务功能，接轨上海国际金融中心，加强在风险投资、企业上市、中小企业融资、产权交易、金融租赁等方面的合作；加强机制对接，逐步解决我县与杭州之间公路交通收费问题。

生态建设对接。对接杭州创建生态市，共同构建杭州大都市区和谐共生的良性生态系统。县域西部山区要加强生态保育，以水源保护为核心划定水源保护区和涵养区，与百丈、黄湖、径山、瓶窑等地共同保护东苕溪水源水质，协调与杭州、安吉接壤区域的生态保护工作；县域中部地区要与杭州仁和、良渚、塘栖等地加强在水土保持、生态恢复上的协作，重点保护下渚湖湿地资源，并与东明山森林公园形成整体，成为杭州良渚文化向北辐射延伸的重要生态走廊；县域东部地区对接杭州临平、余杭等地，保护建设运河两岸生态景观，强化运河水文调蓄、污染净化等生态功能，构筑独具特色的江南水乡生态网。

（二）优化空间发展结构。

根据融入杭州大都市、呼应杭湖宁城市带建设要求，顺应西与安吉、东与嘉兴桐乡联动发展态势，明确优化开发、重点开发、限制开发和禁止开发主体功能区划，强化临杭产业带建设和西部山区保护，推进“聚焦发展主轴、对接南北两廊、保护西部山区”，分层接轨、渐次开发，整体形成“一轴、两廊、一区”的空间发展结构。围绕构建县域总体空间发展结构，加大城市和城镇建设力度，形成“一主、一副”发展中心，即着力培育武康—乾元中心城市和新市副中心城市。

聚焦发展主轴。依托莫干山大道，从武康—乾元到新市形成我县发展主轴，带动县域经济社会发展，成为创建现代化中等城市的精华区域和全面建设小康社会的重要依靠，既是我县“十一五”期间的优化开发和重点开发功能区，也是我县临杭产业带第一层次开发区域。主轴西段的武康、乾元、三合要加强合作，推进组团化紧凑发展，加快城市建设，形成环绕下渚湖湿地的开放性城市空间形态，通过合理布局产业、休闲、房产、生态等功能空间，吸纳杭州大都市高新技术产业和先进生产要素。主轴东段的新市要充分利用申嘉湖杭高速穿越和运河功能深度挖掘等优势，保护平原水网生态环境，联结钟管南面区域和新安、禹越北面区域，强化与东部嘉兴桐乡的互动发展，形成对接杭州大都市发展合力，承接杭州特色制造业转移和集聚先进发展要素，成为我县重要的生态空间、先进制造业基地和杭州大都市绿色农产品加工供应基地。

——武康—乾元中心城市。进一步拉开城市框架，做透做深下渚湖湿地文章，加快建设由武康、乾元和下渚湖湿地共同构成的县域中心城市，打造县域政治、经济、文化、交通、科技中心，成为县域经济社会发展中心和新兴科技城市功能主核心。要积极拓展城市空间，强化与杭州大都市的联系，相应加快撤村建居和农村公寓化建设，实施武康新城开发和乾元旧城改造等项目，稳步扩大建成区规模和人口数量，到2010年中心城市人口达到22万人，建城区面积达到22.8平方公里，为创建现代化中等城市奠定基础；要着力提升城市品位，有机结合历史文化、山水景观和人居休闲等禀赋，培育科技创新功能，彰显城市科技特色，合理配置城镇建设、产业发展、人居休闲等功能用地，防范投资型房地产比重过高，构建以宝塔山为城市绿肺、下渚湖为城市绿心、江河溪流景观廊道为绿网的城市生态网架；要加快形成产业特色，努力发展生物产业、先进装备制造等高新技术产业和商贸物流、科技创新、休闲旅游等现代服务业，成为县域先进制造业基地、服务业发展中心和长三角黄金旅游线的重要节点。其中，中心城市武康片要发挥依山接水、生态环境良好优势，完善配套基础设施，提高综合服务功能，依托德清经济开发区，吸引具有一定规模和竞争力的企业，着力发展高新技术产业；中心城市乾元片要加强城镇建设，加快旧城改造，完善城市基础设施，改善区域生态环境，并依托乾元工业区，发展五金制造、电光源等特色工业。

——新市副中心城市。发挥毗邻桐乡乌镇和临近上海的区位优势，强化区域性经济、文化、商贸等服务功能，集聚人口与产业，辐射带动县域东部地区发展，成为工业、商贸、旅游城镇和县域发展副中心。要积极拓展城镇空间，依托申嘉湖杭高速出口和新市段运河，引导城镇空间往南拓展；要着力提升城镇品位，保护古镇文化，融合江南水乡、农村田园风光，突出与嘉兴桐乡乌镇、湖州南浔古镇的联动发展，开发运河、湖漾等特色资源，塑造江南水乡古镇风貌；要加快形成产业特色，依托新市工业园区，向东拓展，吸纳杭资企业，严禁污染严重的三类工业企业进入，重点发展新型建材、食品加工、汽摩配件等产业。深度挖掘运河功能，依托运河码头和申嘉湖杭高速出口，打造我县东部现代物流基地，使新市成为我县发展运河经济的核心区。

对接南北两廊。根据融入杭州大都市要求，突出组群联动和分工协作，将雷甸、新安、禹越的临杭区块整合为我县对接杭州大都市的发展南廊，作为县域重点开发功能区和临杭产业带第二层次开发区域。呼应湖州崛起，突出生态保护和资源集约利用，适度限制城镇建设和工业规模扩张，将洛舍、钟管近湖区块整合为我县对接湖州的发展北廊，作为县域限制开发功能区和临杭产业带第三层次开发区域。

——南廊。发挥毗邻杭州区位优势，整合各乡镇工业区块，强化基础设施配套，联合确定产业进入门槛、重大项目建设标准、生态环境容量等，联建共享基础设施网络，积极吸纳杭资企业及在杭总部企业的生产基地转移，成为杭州大都市区的重要产业功能分区。将杭州大都市郊区工业型城镇作为雷甸、新安、禹越的发展方向，雷甸以发展轻纺、机械、新型建材类工业为主，新安以发展轻纺、机械类工业为主，禹越以发展轻纺、新型建材类工业为主。

——北廊。发挥毗邻湖州市区的区位优势，加强水网生态建设，与南面下渚湖湿地遥相呼应，延续良渚文明自然环境与历史文脉。适度控制城镇建设规模，有序发展休闲旅游与生态住宅。其中，钟管作为工业型城镇，要大力推广清洁生产，发展以生物化工为主的新型工业；洛舍作为工业型城镇，要加快提升高档装饰材料和钢琴制造等主导产业效益和技术水平。

保护西部山区。将莫干山、筏头等西部山区作为县域限制开发、禁止开发功能区和融入杭州大都市的重要对接开发区域。强化生态保障功能，适度进行开发，重点保护对河口水库、水源涵养地、饮用水源地、自然保护小区等生态功能区，整治和引导山区矿山开采活动。着眼于融入杭州大都市，适度开发休闲旅游、森林旅游、生态居住、运动养生、会议会务、茶文化等产业，并积极整合旅游资源，形成环绕莫干山风景区的大莫干山旅游度假区，纳入杭州旅游网络。其中，莫干山镇要加快完善城镇基础设施和旅游休闲服务接待设施，成为大莫干山旅游度假区的配套服务基地和杭州大都市郊区旅游型城镇。

三、突出优化升级，构筑产业高地

提升产学研合作的“德清模式”，依托科技创新推进产业结构优化升级，带动高新技术产业加快发展，带动传统特色产业和农业改造提升，带动现代服务业加快成长，构筑长三角新的产业发展高地。

（一）提升先进制造业竞争力。

围绕临杭产业带建设，加大自主创新力度，优先发展生物产业，加快发展先进装备制造，着力提升传统特色产业，成为环杭州湾产业带重要的先进制造业基地。

优先发展生物产业。抓住全球生物产业崛起和中成药国际市场进一步拓展的重大机遇，依托丰富生物资源、便利交通区位和优越生态环境等比较优势，主动对接杭州“新药港”建设，充分利用沪杭宁三地高校与科研院所资源，加快集聚科技、人才、资金等要素，优先发展中医药及保健品开发、生物药剂、生物农药等现代生物产业，打造长三角重要的“生物谷”。

加快发展先进装备制造。以德清经济开发区、新市工业园区、乾元和雷甸等工业区块为重点，鼓励发展带动性强的装备制造业，加大政策扶持力度，积极引进汽摩配件及整车、精密机床、涂装设备、纺织机械、起重机械、风力发电机组等项目，加强产业配套协作，形成杭州大都市区重要的先进装备制造基地，培育成为新的主导产业。

积极提升传统特色产业。推进先进适用技术转化应用，抢占价值链高端，改造提升竹木制品、纺织服装、食品加工等传统特色产业，培育若干具有核心竞争力的龙头骨干企业。坚持生态优先，整合提升建材、化工等行业，坚决淘汰水泥机立窑等落后的设备、技术、工艺和产品，推广清洁生产，提升技术水平和产品档次，逐步引导产业集中布局和企业重组兼并。加强专业化分工协作，着力延伸产业链，提升电光源、钢琴、皮件等块状经济发展水平。

构建集聚发展的产业平台。着力优化临杭产业带“一核心四区块”布局架构。

——“一核心”。即德清经济开发区，作为我县发展高新技术产业的主体，集聚发展生物产业、先进装备制造、电子信息、新材料、环保产业等高新技术产业。重点在开发区三期区块高起点规划、高档次建设高科技生物产业园区，出台财政、资金、土地等优惠政策，做好在人才引进、创新孵化、园区入驻等方面的配套服务，加强宣传策划，引进一批国内外知名现代生物企业，起步阶段重点瞄准杭州及省内其他城市的生物医药企业进行招商，努力打造“德清生物谷”品牌。

——“四区块”。新市工业园区，重点布局现代轻工、新型建材、食品加工等产业，积极开发高档用革制品、专用纸制品、绿色食品和添加剂等产品。乾元—雷甸工业功能区块（临杭工业区），做强做大乾元工业区的电光源制造、新型纺织等产业和雷甸工业区的特色机床、五金制造、新型建材等产业，在申嘉湖杭高速雷甸出口西面、临杭大道北面规划联片开发工业区块，联结乾元、雷甸现有工业区块，构建临杭工业区，打造我县强势吸引杭资企业、技术和人才等先进要素的前沿阵地和承接杭州制造转移的主战场。新安—禹越工业功能区块，以吸引杭资等外来资本、技术和人才为主，积极培育新的产业门类，鼓励发展机械制造、轻纺等产业。洛舍—钟管工业功能区块，强化环境保护，向高层次产业转型，钟管工业区重点发展以生物化工为主的精细化工、耐火保温材料等产业；洛舍工业区重点发展木业、钢琴等产业，大力发展节能、环保、高性能新型装饰材料及系列木制品。

（二）积极培育现代服务业。

立足我县区位优势和资源特色，依托科技，推进信息化工程，重点发展休闲旅游和现代物流，加快培育房地产、商贸流通、中介服务等现代服务业，推动先进制造业和现代服务业协同发展，为服务临杭产业带建设、提高城市品位和居民生活质量提供有力支撑。

休闲旅游。面向长三角旅游市场，依托杭州大都市的旅游吸引力，充分挖掘山水、生态、人文等优势，着重发展山水观光、休闲度假、乡村旅游等休闲旅游。重点开发下渚湖湿地风景区，以莫干山大道为旅游发展轴，构建西部大莫干山旅游环和东部江南水乡旅游环，精心打造由武康、乾元和下渚湖组成的旅游金三角，形成“一轴、两环、金三角”旅游产业布局。强化武康—乾元接待中心和莫干山旅游服务基地建设，建设一批高档次宾馆和餐饮饭店，争取实施五星级宾馆建设工程。进一步打响“名山湿地、休闲德清”品牌，打造“江南休闲度假第一县”，成为杭州国际风景旅游城市有机延伸区，力争到2010年接待国内外游客超过250万人次，旅游总收入达到15亿元。

现代物流。充分利用京杭运河、杭湖锡线、东苕溪等“黄金水道”，积极发展以大宗物资流通加工型物流、产业基地型物流、专业市场型物流和都市配送型物流为主要特色的现代物流业，优化现代物流基地的空间布局，加强铁公水综合码头等物流设施建设，大力发展第三方物流，构筑专业化、信息化、规模化、标准化的现代物流服务体系，力争成为浙北区域性物流中心和长三角物流体系的重要节点。

商贸流通。优化商贸网点布局，整合提升商贸业态，培育具有地方特色的专业市场、商贸中心和商业街，推广连锁经营、特许经营、电子商务等组织方式和服务方式，完善农村流通服务网络。重点实施沃尔玛购物广场建设工程，建设杭嘉湖家居大市场，形成杭州大都市区北部重要的休闲商贸中心。

房地产。加强房地产布局规划，适度开发休闲度假房产，重点推进武康精品楼盘、乾元旧城改造、莫干三合生态景观房产建设，吸引集聚周边杭甬宁等大都市高品位人士，打响“住在德清”品牌。逐步优化房产供给结构，增加人才公寓、外来民工公寓、经济适用房和廉租房供给，切实解决群众“住房难”问题；加强房地产市场风险预警和监控，规范房地产中介服务，促进房地产业健康、有序发展。

中介服务。积极发展金融保险、研发设计、会计审计、产权交易、资产评估、工程监理、企业咨询等中介服务业。培育一批熟悉 WTO 规则、掌握国外市场动向的贸易代理机构、管理顾问机构和投资咨询机构等。

（三）拓展都市型高效生态农业。

围绕“高效、优质、生态”发展方向，实施科技兴农战略，坚持产业化促发展、生态化显内涵、特色化见优势、品牌化提效益，促进农业与工业、服务业的融合互动，实现从城郊型农业向都市型高效生态农业转变。

建设现代农业园区。深化农业结构性调整，优化以东苕溪、导流港为界的东西两大农业区域布局，东区重点布局特种水产、畜禽、蔬菜、蚕桑、粮油等产业；西区重点布局竹笋、花卉苗木、茶果等产业。推进德清农业科技创新园、莫干山现代农业示范园区、天泉山农业生态观光园、山伢儿早园竹示范园、新港现代渔业示范园等现代农业园区建设，积极发展休闲观光农业。

提高农业产业化水平。继续扶持农业龙头企业特别是农产品加工和销售龙头企业发展，鼓励发展专业合作社、专业协会等新型服务组织，积极培育基地依托型的区域性农产品市场，形成贸工农一体化经营新机制。健全农业科技创新体系、技术推广体系和教育培训体系，抓好种子种苗工程，加强农业先进适用技术开发推广，大力发展农产品精深加工，提高农产品科技含量。完善以德清农网为核心联结各乡镇村农业信息服务站的信息网络，建立农产品网上交易平台，逐步实现农业龙头企业、新型服务组织和农产品市场的信息联网。加强农业标准化生产，大力推进品牌化战略，扶持培育一批有区域特色的农产品知名品牌。

健全农产品安全与农业保护体系。加强以农产品的安全生产、市场流通、质量监控、执法保障等为主要内容的农产品安全体系建设，确保农产品质量安全。完善动植物疫病监测、预警和控制体系，加强执法取证、快速检测和对饲养、生产、加工、运输、经营等环节的监管，有效保障农业健康发展。

四、统筹城乡发展，加快建设新农村

加大区域、城乡统筹力度，努力形成工业反哺农业、城市支持农村的发展新格局。按照“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”的要求，进一步推进“五化”工作，全面建设社会主义新农村，促进城乡一体化发展。

（一）积极培育中等城市。

以加快建设现代化中等城市为目标，按照统一规划、分步实施、协调发展的方针，编制新一轮城市总体规划和土地利用总体规划，充分发挥规划对城市空间资源的调控作用。坚持“量力而行、突出重点、适度超前”的原则，探索和建立城市长效管理机制，推进城市的美化、亮化、洁化和绿化工作，理清社区管理体制，加强社区服务设施建设，形成家政、餐饮、托幼、养老、医疗、保健、维修等配套完善的社区服务体系，提高城市建设品位。完善吸引人口和产业集聚的政策措施，扩大中心城市人口和产业规模，强化城市现代服务功能，构筑中等城市框架。

（二）健全以城带乡联动发展机制。

充分发挥城市对农村的辐射和带动作用，建立健全以城带乡、以工促农、城乡协调发展机制。推进公共财政向农村广域覆盖，加大对农村基础设施、生态环境、教育卫生、科技进步、就业培训、社会保障、扶贫开发等方面支持力度；积极引导城市服务功能逐步向农村延伸，增强乾元—武康中心城市、新市副中心城市对农村产业、市场、人才、技术、资金、信息等方面的带动作用；鼓励工商企业与农业企业加强合作，充分利用农村资源优势，大力发展休闲观光农业和农产品加工业。进一步健全跨区域生态补偿机制，加大县级财政对西部乡镇的转移支付力度，合理引导山区人口内聚外迁，鼓励工商资本投入山区资源开发、生态建设和社会事业发展。

（三）完善城乡一体的基础设施网络。

县域交通联网工程。加快实施申嘉湖杭高速德清段、莫干山大道干山—莫干山段、千五公路德清段、09省道乾元—武康段、下仁公路、于烂公路、南钟公路、和新公路新市段等项目，争取实施临杭大道、莫干山大道莫干山—安吉段、09省道乾元—塘栖段、09省道对河口—莫干山段、善新公路新市段等项目，联结现有交通干线，形成“三横（莫干山大道、09省道和临杭大道）、三纵（104国道、杭宁高速和申嘉湖杭高速）”的交通主骨架，形成内部成网、畅通周边、接轨沪杭的公路网，建成以武康为中心沟通11个乡镇的半小时交通圈。坚持公交优先，合理布局站场，推进城乡公交一体化。加快实施武新线、东苕溪二条高等级航道改造项目，与京杭运河、杭湖锡线构成“一横三纵”主骨架航线，争取实施湘溪港、白三线航道改造工程，使我县航道初步成网；整合港区作业区和矿区，形成由武康、乾元、新市三个港区作业区和三合、洛舍二个矿区作业区组成的德清港区网。合理规划货运站场，建设乾元、新市客货站，形成由莫干山物流中心、铁公水综合码头、乾元货运站及若干货运停车场共同组成的货物运输网，实现公水联运。

给排水联网工程。实施县域供水一体化工程，统筹考虑水源、取水、污水处理、输配水管网和排水排污设施建设，整合水厂资源，重点建设武康、乾元两大水厂，乡镇现有水厂逐步改建为配水站，加快向乡村延伸供水管网，改善农村人口饮水困难问题；尽早实现莫干山、筏头两个镇区从县城直接供水，形成城乡一体化供水格局。实施城镇污水处理工程，按照“统一规划、集中分片治理”的原则，新建乾元、洛舍、雷甸、新安、禹越等污水处理厂，同步建设和改造污水集输管网和泵站，实现工业污水和城市生活污水统一处理和达标排放。

能源动力保障工程。实施220千伏英溪变、雷甸变和一批110千伏变电所新建扩容工程，形成以110~220千伏等级为主体、布局合理、调度灵活、成本低、安全可靠的电网系统。实施垃圾焚烧发电及垃圾收集处理一体化工程；在德清经济开发区、新市、钟管、雷甸、洛舍等热负荷大且集中的工业区块新建或扩建热电厂，扩大集中供热范围；加快燃气管网建设，逐步推广使用天然气，重点实施德能天然气发电扩建、城市天然气建设等项目。

城乡防灾减灾工程。健全县、镇、行政村三级地质灾害群测群防、群专结合预警网络，建立自然灾害动态监测预报制度，加强东苕溪支流和运河的洪涝灾害防治，重点实施城市防洪工程，到2010年，全县主要河流干流堤防全面按规划达标，中心城市防洪标准达到50年一遇，中心镇达到20年一遇。推进“千库保安”工程，加大山塘水库除险加固力度。加强平原地面沉降、山区滑坡、泥石流等地质灾害的全面排查、分类建档、监测预报，采取工程措施和生物措施相结合手段进行综合治理。实施“12345”气象现代化建设工程，建立公共气象保障体系，加强气象灾害监测、预警、信息共享与信息发布。建立建设项目地质灾害危险性评估制度，完善防台、防雷、消防、抗震等设施。

信息网络工程。推进信息基础设施建设，争取实施电信3G网和广电传媒中心大楼项目，形成以电信主干网为主体、各大基础网络互联互通的高速、宽带、多媒体综合信息传输网络。加强信息网络资源整合开发，提升政府、企业、社区、家庭的信息化水平，促进政府、社会团体、行业协会和企业信息库的联机联网，建立和完善电子政务、企业信息、电子商贸、农业服务、技术人才、城市建设和管理、社会公共服务、金融、社区等信息服务系统，增强区域信息综合服务能力。

（四）加快建设社会主义新农村。

推进农村综合配套改革。加快推进户籍管理、土地征用、劳动就业、社会保障、村级集体资产管理、农村金融、农业保险等综合配套改革。以明晰产权为重点，建立股份经济合作社，通过参与农业产业化经营、兴办社会化服务产业、资本经营等途径壮大村级集体经济。完善土地承包制度，加快土地流转，鼓励规模经营。深化农村金融改革，加大农村信用社信贷支农力度。

建设农村新社区。加大政府投入，强化政策扶持，着力改善农村生产、生态和人居环境。加快村庄布局调整，推进中心村建设，控制农村建设用地规模，逐步减少村庄数量。结合行政村规模调整，做好农村社区规划，引导农民住宅建设和居住向中心镇、中心村集中，努力把传统村落改造成布局合理、环境整洁、服务健全、文化丰富、管理民主、生活舒适的新社区。进一步实施“百村示范、千村整治”工程，推进乡村康庄道路、城乡公交、供电、改线、饮水、改厕、垃圾集中收集处理、节水灌溉以及教育、文化、医疗服务等设施建设；实施“千镇连锁超市、万村放心店”工程，改善农村消费环境；开展多种形式的文化、科技、卫生“三下乡”活动，丰富农民文化生活；大力推广太阳能、生物质能、沼气等新能源，提升农民生活质量。

（五）深入实施农民素质培训工程。

加强农民素质培训。继续实施“农村劳动力素质培训”工程，进一步健全政府推动、市场主导、多层次、多渠道和多种形式的劳动力培训、转移和就业机制。依托农技站、乡镇成人文化技术学校和农村社区教育中心，加强对农业专业大户、农业企业主和农技人员的培训；加强对被征地农民、急需转移的农村富余劳动力及预备劳动力的专业技能培训，增强就业竞争力；以农村职业教育为重点，全面提高农村后备劳动力的文化水平和专业技能。

引导农民有序转移。将培训农民、减少农民、致富农民与保护生态有机结合，加快农民非农化进程，进一步加强就业指导和服务，引导农村劳动力向二三产业转移，向城镇有序集聚，向中心村集中。鼓励企业招收本地农民工，努力扩大农民就业渠道；引导莫干山、筏头两地人口内聚外迁。健全城乡统一就业制度，依法保障进城就业农民的各项权利。

五、发展社会事业，增进社会和谐

着力创建文化大县，带动教育、医疗卫生等社会事业发展，完善就业与社会保障体系，增进社会和谐，提升我县综合实力。

（一）着力创建文化大县。

充分挖掘我县悠久历史文化资源，对接杭州大都市文化建设，延续历史文脉，打响以游子文化、防风文化、良渚文化、运河文化等为代表的地域特色文化品牌，积极创建文化大县。深化文化体制改革，加快培育若干带动作用强、竞争优势明显的文化龙头企业；加强基层文化设施建设与人员配备支持，积极推进省级“东海明珠”乡镇和文体示范村创建活动；扩大新市蚕花庙会、浙北乾龙灯会、洛舍钢琴节等影响力，丰富社区、乡村、企事业等群众性文化活动。到2010年，乡镇全部达到省级“东海明珠”标准，80%以上的社区拥有不少于600平方米、行政村不少于100平方米的群众文化活动场所，其中示范村达到200平方米。大力发展体育事业，促进群众体育和竞技体育、体育事业和体育产业全面发展，加快新体育中心、学校体育设施、社区健身设施建设，深入实施《全民健身计划纲要》，全面普及农村体育和社区体育活动。力争到2010年，全县体育人口达到45%以上。繁荣广播电视事业，加快有线数字电视网络及有线电视站点建设，推进有线电视、电信和计算机三网融合。

（二）加快教育卫生事业发展。

健全现代教育体系，坚持“幼儿教育低龄化、义务教育均衡化、高中教育普及化”发展方向，高质量高标准普及学前三年、九年义务教育和高中段教育，力争基本实现教育现代化。整合教育资源，优化城乡校网布局，加大农村中小学校网调整力度，逐步改善办学条件，重点实施省电大德清学院、武康城东中心学校、狮山中心学校、莫干山镇中心学校、浙北青少年校外实践基地、新市镇职业高中、新四中等学校建设项目。探索名校集团化办学模式，鼓励社会资源投入办学事业，加快培养名师名校长，增加优质教育资源供给。根据经济建设需要，以省电大德清学院、湖州技师学院、德清职业中专为依托，积极发展职业技术教育，加快发展成人教育和社区教育；与企业密切结合，以就业为导向，深化职业教育教学改革，提高毕业学生的实践能力和职业技能。实行城乡义务教育免收杂费，做好农村学校食宿改造工程，对家庭经济困难的学生免收课本费、作业本费和住宿费，进一步解决外来务工人员子女入学难问题。到2010年，全县十五年教育普及率达到95%以上，优质高中资源进一步扩大，公办高中全部成为省一级重点高中，省市示范学校比例达到60%以上。

提升医疗卫生水平。优化城乡医疗卫生资源配置，健全由武康—乾元中心城市综合性医院、各乡镇卫生服务中心（分中心）及社区卫生服务站组成的卫生服务网络。扩建县人民医院，新建县疾控中心分子生物、中毒控制实验室，建设120个农村社区卫生服务站，强化预防、医疗、保健、康复、健康教育、计生技术指导“六位一体”的新型农村卫生服务。构建由公共卫生应急指挥、疾病预防控制、卫生监督执法、医疗救治、监测预警和信息报告等五部分组成的公共卫生安全体系，强化对公共卫生、传染病、职业病、食品卫生等方面的监控与防治。力争到2010年，孕产妇死亡率控制在18/10万以内，婴儿死亡率控制在8‰以下，平均期望寿命达到76.8岁以上，其它主要卫生指标达到卫生强县标准。

加强人口计生工作。稳定低生育水平、提高出生人口素质、改善人口结构、引导人口合理分布，促进人口与经济社会、资源环境协调发展。巩固国家计划生育优质服务先进县成果，继续实施联合国人口基金第六周期项目，确保人口和计生工作走在全国前列。完善人口宏观管理与决策信息系统，加强计生、卫生、公安、民政、劳动、社保等相关部门的协调，实现资源共享；继续加强县、乡镇两级计生服务阵地与计生队伍建设，不断提高技术装备水平和服务能力，加大人口和计生优质服务示范乡镇创建力度；加强流动人口管理，新建计划生育宣教药具中心和生殖健康/计划生育服务中心；切实维护公民人口与计生合法权益，完善人口和计生利益导向机制，确保人口计生经费投入逐年增加，设立计划生育专项奖励扶助资金，用于农村部分计划生育家庭的奖励扶助及独生子女贫困户的救助。

（三）推进民主法制与精神文明建设。

推进民主法制建设。加强组织制度和工作制度建设，提高人大代表依法履职水平；完善民主选举、民主决策、民主管理和民主监督制度，落实群众各项民主权利。实行政务、厂务、村（居）务公开，加快重大决策的科学化、民主化进程。建立健全权责明确、行为规范、监督有效、保障有力的行政执法体制，稳妥有序推进基层民主政治建设，丰富基层民主形式。创新法制宣传教育的内容和形式，加强人民调解工作，积极开展法律援助和司法救助。

加强精神文明建设。认真实施《公民道德建设实施纲要》和《浙江省公民道德规范》，加强社会公德、职业道德与家庭美德教育，营造健康向上的人文环境；加强未成年人思想道德建设和学生思想政治教育；强化农村精神文明建设，关注外来务工者和农村老年精神文化生活。到2010年，实现浙江省示范文明城市创建目标，70%乡镇创建为省级文明城镇。

（四）完善就业与社保体系。

努力保障充分就业。继续实行积极的就业政策，加快劳动就业网络和服务平台建设，逐步健全政策、登记、市场、服务、管理“五统一”的城乡统筹就业制度。加强职业指导、就业服务、技能培训和创业培训，为用人单位和求职者提供优质就业服务。鼓励以自主创业、灵活就业和非正规就业等多渠道、多形式扩大就业；开发公共卫生、社区服务、个私企业等就业岗位，增加就业总量；加强大中专毕业生见习培训基地建设，加大对被征地农民、妇女、残疾人等就业困难群体的长效帮扶；加强劳动力市场建设，建立健全职业资格证书制度，逐步提高外来务工人员整体素质。

完善社会保障体系。加快建立城乡统筹、多层次、与经济发展水平相适应的社会保障体系，不断完善养老、失业、医疗、工伤、生育保险制度，覆盖面逐步扩大到法律法规规定的所有用人单位和劳动者。加大财政对社会保障的支持力度，强化被征地农民基本生活保障，构建以最低生活保障为基础，辅以医疗救助、教育救助、住房救助的新型社会救助体系，积极实施“金保工程”，全面推行农村“五保”和城镇“三无”对象集中供养制度及困难家庭子女教育救助制度；推广农村养老保险和以大病统筹为主、医疗救助为补充的新型合作医疗制度。建立统一的劳动保障数据中心，促进社保信息网络化。深入贯彻男女平等基本国策，加强保障妇女和儿童合法权益，大力发展慈善事业和残疾人事业，维护社会弱势群体利益。

大力发展老龄事业。应对人口老龄化趋势，加大政府对老龄事业的政策扶持，鼓励和引导民间资本进入养老服务业，大力发展老年活动中心、公共福利院、老年康复院或护理院等社会化养老机构，打造沪、杭大都市近郊度假养老、休闲养老基地。

六、强化科技创新，巩固人才支撑

自主培养和引进吸纳各类人才相结合，构建以企业为创新主体、科研院所与高校为智力支撑、科技中介组织为服务平台，政府为有效协调者的区域科技创新体系，不断提高科技水平，进一步强化人才支撑，提升自主创新能力。

（一）完善科技创新组织体系。

明确企业创新主体地位，加强政策引导和保障，扶持科技型中小企业的技术创新活动和骨干企业科技研发中心建设，力争到2010年，各类企业（研发）中心达到100家，建成2~3个省内先进的行业科技研发中心。与浙江大学等省内外高等院校和科研单位建立长期稳定的科技合作关系，强化政府推动、市场运作，组建一批由企业、高校、科研院所以及中介机构共同参与的基于产业技术开发的产学研联盟，推动人才、技术、资本有机结合。积极引进国内外一流大学、著名科研机构和跨国公司，联建研究所、实验室、研发中心和科技创业基地。

（二）构筑科技创新服务体系。

以促进知识流动、技术转移、成果转化为核心，加快构筑功能完善、机制灵活的科技创新服务体系。进一步推进我县科技创业园建设，建立包括技术服务、培训教育、产学研合作网络、专业信息网络等在内的公共服务平台，结合种子基金、创新基金等发展，增强孵化功能。积极培育和发展技术交易市场、风险投资基金、行业技术服务中心、生产力促进中心、技术评估、风险分析、市场调研、专利、财务、法律等各类科技中介服务机构，不断完善区域科技创新服务功能。

（三）健全科技政策法规体系。

落实国家和省有关科技的政策法规，提高科技投入资金的使用效率，引导企业用好税收、财政等各项扶持科技创新的优惠政策，建立和完善科技进步目标责任制考核制度。积极研究制定有关要素供给、资金融通、财政税收、技术入股、人才引进、设施配套等方面的相关政策。加强知识产权保护，努力营造有利于推进科技创新的政策环境。

（四）建立人才要素支撑体系。

依托我县教育培训机构，着力加强人才培养基地建设，对接长三角乃至国内外高等教育资源，采取联合办学、定点委培、学习考察、挂职锻炼、短期培训等灵活方式，培养党政管理人才、专业技术人才、企业管理人才、技能人才、农村实用人才等“五支”人才队伍。建立高层次人才引进的柔性流动机制，疏通人才流动渠道，创新人才引进模式，加大人才引进力度。创新和完善人才管理、评价、配置和激励机制，优化创新创业环境，增强对人才的吸引力。

（五）加快实施“五大”工程。

实施产学研搭桥工程，鼓励企业与大专院校、科研单位开展合作；实施科技示范工程，进一步加强孵化器建设，重点扶持有条件的企业组建省、市级重点企业技术研发中心和重点行业技术研发中心，培育出一批成长型科技企业；实施重大科技攻关工程，围绕生物产业、装备制造、竹木制品、新型纺织等产业，确定一批行业发展关键技术和共性技术并进行重点科技攻关；实施聚才工程，重点培养和引进专业技术人才、企业经营管理人才、党政人才等各类人才，“十一五”期间力争人才总量净增2万人以上；实施创新创业文化工程，加强科技普及工作和创业文化建设。

七、加强生态建设，构建资源节约型社会

加快生态县建设，大力发展循环经济，提高资源利用效率，缓解土地、水、能源等资源供求矛盾，提高区域资源和环境承载能力，构建资源节约型和环境友好型社会。

（一）加强生态建设。

维护重要生态系统。实施生态县建设规划，进一步明确生态功能区重点建设任务。东部平原水网地区着重加强水环境治理，严格控制工业废水排放和农业面源污染，适度控制苎溪漾、百亩漾等开发强度，保护以桑基、果基鱼塘为特色的水乡湿地；中部原丘陵地区着重加强下渚湖湿地、东苕溪乾元段饮用水源地的生态保育，严格限制并逐步减少矿产资源开发；西部山区着重加强水源涵养与水土保持，做好对河口水库、老虎潭水库以及筏头、四联、东沈、钱家边等自然保护小区的生态建设工作，强化生态公益林管护，严格保护森林资源。

加强环境综合治理。加强工业污染防治，控制工业污染物排放总量，强化对化工行业的污染整治，选择合适区块集中布局化工、造纸、电镀等污染企业，实现污染物集中处理。深入实施万里清水河道整治工程，重点加强对河口水库、老虎潭水库、东苕溪等饮用水源的保护和东部平原河网的治理，确保水源安全和区域水环境改善。实施矿山环境整治工程，逐步实现矿产开采集中布局，坚决关闭莫干山风景名胜区、下渚湖湿地风景区、交通干线沿线等生态敏感区内的矿山。实施农业面源污染防治工程，重点加强对畜禽和水产养殖污染的整治，合理划分畜禽禁养区和限养区，推广规模化生态化养殖。实施县域西部环境保护工程和下渚湖湿地保护工程，严格限制工业企业进入红线范围，采取适当方式对周边农业面源污染和生活污水进行处理。

改善城乡人居环境。实施千里生态长廊建设工程，构建沿宣杭铁路、杭宁高速、申嘉湖杭高速、104国道、09省道、莫干山大道、临杭大道等交通干线和沿东苕溪、京杭运河、杭湖锡线等主干水系的绿色廊道。充分利用城区的余英溪、阜溪、大家山等水体山体，规划建设城市绿色节点，美化中心城市生态景观。推进生态乡镇建设，加强住宅小区规划建设与管理，合理布局公共绿地，完善生活污水和垃圾处理等设施，构建自然和谐的生态人居环境。

完善生态保障机制。建立健全以生态补偿为核心的生态保障机制。探索建立包括区域生态环境质量、万元生产总值综合能源和水资源消耗、万元产值“三废”排放量、交接断面水质达标率和群众满意度等指标在内的生态补偿标准评价体系。不断加大生态补偿投入，对西部山区实行特殊的考核机制、财政机制和产业扶持政策，提高生态建设积极性。

（二）发展循环经济。

推广清洁生产。全面推行清洁生产，逐步建立清洁生产管理体制和实施机制，促进污染由末端治理向污染预防和监控转变，最大限度地减少资源消耗和废弃物排放。鼓励骨干企业推行清洁生产和ISO14000环境体系认证，力争“十一五”期间有40家以上企业通过省清洁生产审核验收；在化工、建材、木业、皮革、纺织（印染）、食品等行业全面推行清洁生产试点企业，加强对重点排污监控企业的定期清洁生产审计。

创建生态工业园区和循环型社区。加强工业园区的生态化改造，以水泥建材、生物化工等行业生态链建设为重点，开展产业与产业、企业与消费者之间循环经济试点工作，促进企业在生产资源、产品生态设计、废物交换综合利用等方面的协作。提高城镇污水和垃圾处理、中水回用、热电联产水平，推进城市废弃物分类回收，推广使用清洁能源和可回收材料，加强节能建筑和生态住宅建设，培育居民绿色消费意识，创建循环型城市与社区。

（三）集约利用资源。

集约利用土地资源。强化规划引导，加强土地用途监管，确保重点建设项目用地，杜绝计划外用地。加强投资密度和容积率考核，用好已批地、盘活存量地、拓展后备地，提高土地集约利用水平。在保障基本农田与耕地保有量不减少的前提下，强化农用地和建设用地整理，增加建设用地指标。加强土地开发整理，有序推进优质园地划转为基本农田，不断拓展用地空间；引导入驻多层标准厂房，提高土地利用效率；探讨建立按投资强度供地机制，执行经营性用地招拍挂制度，使工业用地逐步走向市场化。

合理开发矿产资源。正确处理矿产资源开发与生态环境保护、城市发展和旅游资源开发等之间的关系，加强矿产开采区的统筹规划与布局调整，控制开采总量，培育采矿权市场，促进集约化、适度化、有序化、规模化开发矿产。提高矿泉水、陶粒页岩、花岗岩等我县优势矿产资源开发利用水平，推进废弃矿区的生态环境恢复治理和土地复垦工作。

科学配置水资源。科学配置、合理利用水资源，推进分质供水、污水回用，逐步提高水资源利用效率。全面实施“千万亩十亿方节水工程”，积极推广农田节水灌溉技术，到2010年，基本完成现有中型灌区节水改造和骨干排灌泵站改造，新增节水灌溉面积10万亩。严格控制高耗水工业项目建设，构建产业、行业等水循环利用系统；积极推广建筑节水工艺与生活节水器具，加强全社会节水宣传和教育。

八、推进改革开放，优化发展环境

以推进和谐创业为主旨，继续深化体制改革，拓展开放型经济，完善现代市场体系，进一步转变政府职能，加快建立规范、公正、高效、安全和商务成本相对较低的区域发展环境。

（一）建设公共服务型政府。

继续转变政府职能。创新政府管理方式，实现政府由“管理型”向“服务型”转变。积极推进乡镇管理体制改革，加快推进事业单位改革，增强市场机制在社会事业资源配置中的作用。健全科学民主决策机制，完善重大决策的规则和程序。对涉及经济社会发展全局的重大事项，广泛征询意见；对专业性、技术性较强的重大事项，开展专家论证、技术咨询；对同群众利益密切相关的重大事项，实行公示、听证制度。

深化行政审批制度改革。建立高效规范公正透明的审批系统，依法、科学、合理地划分行政审批权，改前置审批为后置审批，改“串联”审批为“并联”审批，提高审批效率。严格按照《行政许可法》规定，精简行政审批事项，对有营利性指标额度限制的审批事项，采取公开招标、拍卖和抽签等方式进行分配；对继续保留的行政审批事项，加强规范，减少环节。加强行政审批管理法制化建设，完善对审批行为的监督机制。

加快投融资体制改革。推行“投资、建设、运营、监管”四分开体制，全面建立项目法人责任制、招投标制、合同管理制，完善财政投入的重大项目稽查制度。规范政府投资行为，增强政府投资决策的科学化、规范化，建立政府投资决策的约束机制。深化公共财政体制改革，探索建立政府购买公共评价制度。继续重视A股市场，积极开拓香港、美国、新加坡等海外资本市场，鼓励重点企业通过股份制改造，争取上市融资。

（二）健全现代市场体系。

推动民营经济新飞跃。引导民营经济以资本为纽带，开放股权结构，建立健全现代企业制度，推进制度创新、技术创新和管理创新，向高端化、品牌化、国际化方向发展。遵循“非禁即入”原则，鼓励民营经济进入基础设施、现代服务业、文化、教育、体育、卫生等领域。坚持以民引外、民外合壁，推动优势民营企业与跨国公司建立战略联盟，引导中小民营企业与大型集团企业建立配套协作关系。

加强资源要素市场建设。进一步培育资本、土地、技术、人才等资源要素市场，加快推进要素价格改革，完善阶梯式水价和差别电价制度，全面推行城市污水和生活垃圾处理收费制度，建立完善水权、排污权等交易制度。探索义务教育、公共卫生、就业培训、科研投入等公共资源货币化分配方式，规范工程建设招投标、土地使用权出让、产权交易、政府采购等制度。

着力打造“信用德清”。以政府、企业和个人信用为重点，逐步建立政府守信监督机制，加快完善企业征信体系，稳步推进个人征信体系建设，建立健全行业协会信用服务体系，探索建立信用担保体系，建立完善有效的失信惩戒机制，切实提高社会诚信水平。规范发展市场中介组织，充分发挥行业协会、商会等组织的服务、协调和自律作用。整顿和规范市场秩序，坚决打击制假售假、商业欺诈、偷逃骗税和侵犯知识产权行为。

（三）拓展开放型经济。

提高外资利用水平。以推动结构升级和技术进步为目标，以临杭产业带为主要载体，以引进生物产业、先进装备制造等新兴产业为着力点，不断扩大物流、研发、旅游等现代服务业和基础设施以及休闲观光农业等领域的利用外资规模。紧盯世界500强等跨国公司和国内外战略投资者，加大招商引资力度，引进更多带动能力强的大项目和科技含量高的项目，促进外资与本地产业互动发展。

转变外贸增长方式。加快转变外贸增长方式，扶持优势出口企业，鼓励中小企业开拓国际市场，优化出口产品结构和市场结构，提高产品技术含量和品牌效应，引导企业积极应对国际贸易壁垒，保持对外贸易稳定增长。

鼓励“走出去”。支持有条件的企业“走出去”，重点推进建立境外资源开发和供应基地、各类销售中心和研发中心，力争“十一五”期间全县利用外资和对外贸易再上新台阶，境外投资实现新突破。

（四）加强公共安全保障。

维护社会安全与稳定。健全社会治安防控机制，坚持打防结合、预防为主、专群结合，强化群防群治网络建设，健全社会治安防控体系。重点解决企业转制、房屋拆迁、土地征用等问题，妥善解决劳资纠纷，切实维护农民工和外来人员合法权益。

健全公共安全应急机制。完善各类公共突发事件和自然灾害的应急机制和社会动员机制，建立科学的风险信息披露机制，建设应急物资的生产、储备、调拨和紧急配送体系，全面提高应急保障能力。加强安全生产工作，突出对工矿企业尤其是对矿山和易燃易爆危险化学品企业、交通运输等重点领域和重点行业的监控管理。加强食品卫生监管，规范食品企业经营行为，实行食品行业量化分级管理。高度重视规范住房、教育、医疗、农产品等关系民生的价格行为，完善价格异常波动的预警和应急机制。

（五）营造和谐创业环境。

采取多种形式和渠道，宣传、普及有利于激发人们创新创业热情的财富观、信用观和成败观，努力营造浓厚创业文化氛围，形成人人投身创业、人人支持创业、人人服务创业的良好局面。通过完善价格听证制度、推行特许经营、放宽市场准入等途径，保持水、电、气、燃料等价格的合理水平。充分依托行政服务中心、招投标中心平台和行政审批网络资源，进一步完善投资创业者的绿色服务通道，不断优化创业环境。

“十一五”规划纲要是我县“十一五”期间国民经济和社会发展的宏伟蓝图，要建立促进规划实施的有效机制，加强组织领导，落实任务分解，引导企业和社会各界广泛参与。要按照“十一五”规划纲要制定国民经济和社会发展年度计划和年度财政预算，配套实施重点专项规划、行业规划和区域规划，集中力量抓好重点项目建设。有关部门要加强对规划实施的监督检查和跟踪分析，及时提出预测、预警意见和保证实施的建议。

全面实施第十一个五年规划纲要，率先基本达到全面建设小康社会的目标，逐步创建现代化中等城市，是历史赋予我们光荣而艰巨的任务。我们要增强紧迫感和责任感，团结起来，在县委、县政府领导下，齐心协力、攻坚克难、开拓创新，实现经济社会发展新跨越。

德清县“十一五”经济社会发展主要指标

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 2005年 | 2010年 | 年均增长 (提高、下降) | 指标 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产总值 | 亿元 | 118.2 | 220 | 13％ | 预期性 |
| 2 | 人均生产总值 | 元 | 27856 | 52000 | 13％ | 预期性 |
| 3 | 全社会固定资产投入 | 亿元 | 75.7 | 五年累计 600亿元 | 15％ | 预期性 |
| 4 | 财政总收入 其中地方财政收入 | 亿元 | 14.3 7.6 | 29 15 | 15％ | 预期性 |
| 5 | 第三产业增加值占生产总值比重 | ％ | 30.2 | 36 | —— | 预期性 |
| 6 | 进出口总额 | 万美元 | 45124 | 150000 | 27％ | 预期性 |
| 7 | 非农从业人员比重 | ％ | 75 | 85 | 2个百分点 | 预期性 |
| 8 | 高技术产业增加值占工业增加值比重 | ％ | 25 | 30 | —— | 预期性 |
| 9 | 城市化水平 | ％ | 50 | 62 | 2.4个百分点 | 预期性 |
| 10 | 城镇居民人均可支配收入 | 元 | 15335 | 23000 | 8％ | 预期性 |
| 11 | 农村居民人均纯收入 | 元 | 7461 | 11000 | 8％ | 预期性 |
| 12 | 城镇登记失业率 | ％ | 4.1 | <4.5 | —— | 约束性 |
| 13 | 初中升高中比率 | ％ | 92.8 | 95 | —— | 预期性 |
| 14 | 企业养老保险参保率 | ％ | 93 | 全覆盖 | —— | 约束性 |
| 15 | 新型农村合作医疗覆盖率 | ％ | 99 | 全覆盖 | —— | 约束性 |
| 16 | 万元生产总值综合能耗 | 吨标煤 | － | 下降15％ | 3个百分点 | 约束性 |
| 17 | 工业废水排放达标率 | ％ | 96 | 100 | 0.8个百分点 | 预期性 |
| 18 | 农村生活垃圾收集率 | ％ | 45 | 75 | 6个百分点 | 约束性 |
| 19 | 城市污水处理率 | ％ | 60 | 90 | 6个百分点 | 约束性 |
| 20 | 社会保障支出占财政支出比重 | ％ | 10 | 20 | 2个百分点 | 约束性 |
| 21 | 人口自然增长率 | ‰ | 1.02 | <5 | ―― | 约束性 |

注：预期性指标是体现政府希望的发展方向、努力争取实现的发展指标，政府通过适时调整宏观调控方向和力度，综合运用财政、货币、产业、投资和价格等政策引导社会资源配置，努力争取实现。约束性指标是体现政府公共职责和工作要求、并确保实现的发展指标，政府通过合理配置公共资源和有效运用行政力量，确保实现。

德清县“十一五”期间重大建设项目规划表

单位：万元

| 序 号 | 项目名称 | 建设 性质 | 建设 起止 年限 | 总投资 | 建设规模 | 2005年底完成 | “十一五”期间计划 投资 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 总计 |  |  | 4659357 |  | 339088 | 4149769 |
| 一 | 农林水利设施 |  |  | 457724 |  | 86601 | 371123 |
| (一) | 实施项目 |  |  | 319824 |  | 85601 | 234223 |
| 1 | 万里清水河道整治工程 | 续建 | 2003—2007 | 82536 | 整治河道560.8公里 | 25000 | 57536 |
| 2 | 德清城市防洪工程（武康等重点城镇（圩区）防洪工程） | 续建 | 2004—2010 | 36000 | 完成武康、雷甸、新市、钟管4个重点城镇防洪工程及4个圩区整治 | 18020 | 17980 |
| 3 | 新港现代渔业园及10个水产养殖小区建设 | 续建 | 2003—2010 | 30000 | 规划2.1万亩，建设科技型、生态型、休闲型的渔业示范区。在中东部规划10个水产养殖小区2.5万亩 | 15000 | 15000 |
| 4 | 对河口水库除险加固加高工程 | 续建 | 2003—2007 | 20000 | 主副坝加高5.2米，增加库容 3100万立方米 | 10000 | 10000 |
| 5 | 浙江丰岛鲜切花基地建设 | 新建 | 2006—2007 | 20000 | 总面积1200亩，连体大棚800亩，生产和配套用房6000平方米 | 0 | 20000 |
| 6 | 德清农业科技创新园 | 新建 | 2006—2010 | 21000 | 规划1.7万亩，集农业科技研发、高新技术创新、科技示范、成果展览、教育培训、农产品检测于一体的现代农业科技创新示范园 | 0 | 21000 |
| 7 | 阳光生态农业综合发展示范园 | 续建 | 2004—2007 | 16600 | 武康、莫干山两镇规划2.9万亩，建成农业示范基地、中美加州农业大学教学培训基地和农业旅游观光区 | 5600 | 11000 |
| 8 | 千万农民饮用水工程 | 续建 | 2003—2010 | 13200 | 改善农村人口14.6万人饮用水 | 4500 | 8700 |
| 9 | 小型有机肥生产中心 | 新建 | 2005— 2010 | 12000 | 计划建造80个 | 150 | 11850 |
| 10 | 东部圩区（灌区）改造工程 | 新建 | 2006— 2010 | 12281 | 完成48个圩区（灌区）整治 | 0 | 12281 |
| 11 | 天泉山农业生态园 | 续建 | 2003— 2010 | 10000 | 规划面积2.5万亩。生产经营区23400亩，休闲观光区1600亩，区内公路14.6公里，一、二级游步道25公里，旅游服务设施1.4万平方米 | 5000 | 5000 |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设起止年限 | 总投资 | 建设规模 | 2005年底完成 | “十一五”期间计划 投资 |
| 12 | 德清县珍稀动物繁育中心 | 新建 | 2006— 2010 | 10000 | 规划面积1000亩，建成华东地区最大最先进的珍惜动物繁育中心，以驯养金丝猴为主，养殖梅花鹿、杨子鳄等建筑面积8000平方米 | 0 | 10000 |
| 13 | 对河口水库库区清淤工程 | 新建 | 2006— 2010 | 7000 | 6750亩，增加库容500万方 | 0 | 7000 |
| 14 | 水库除险加固及千库保安工程 | 续建 | 2003— 2010 | 5131 | 37座中小型水库保安与达标建设 | 2131 | 3000 |
| 15 | 千万亩十亿方节水工程 | 新建 | 2006— 2010 | 5076 | 完成三来、舍北、洛舍等7个灌区整洁 | 0 | 5076 |
| 16 | 森林资源森林防火监测体系 | 新建 | 2006— 2010 | 5000 | 建设监测暸望塔5座，中心视频一套，电子探头30个，新火防火隔离道100公里，维修防火道50公里等 | 0 | 5000 |
| 17 | 德清县竹笋加工基地建设 | 新建 | 2006— 2010 | 5000 | 厂房6万平方米，研发中心及办公用房5000平方米，仓库2000平方米等 | 0 | 5000 |
| 18 | 建设种子、果蔬冷藏库 | 新建 | 2006— 2010 | 4000 | 建冷库10座，总容积5000立方米，设备10套 | 0 | 4000 |
| 19 | 动植物疫病控制体系建设 | 新建 | 2006— 2010 | 2000 | 建设动植物疫病控制中心 | 0 | 2000 |
| 20 | 农村信息化工程 | 续建 | 2006— 2010 | 1000 | 建设新一代乡镇信息服务站和县乡农经管理信息化网络 | 0 | 1000 |
| 21 | 林业技术推广中心建设 | 新建 | 2005— 2008 | 1000 | 林业技术推广大楼4000平方米 | 0 | 1000 |
| 22 | 家禽家畜繁育场 | 扩建 | 2005— 2010 | 1000 | 种猪质量监测中心，改扩建畜禽繁育场5个 | 200 | 800 |
| (二) | 争取实施 |  |  | 137900 |  | 1000 | 136900 |
| 1 | 德清县城防增扩工程（含导流港两岸配套工程） | 扩建 | 2006— 2010 | 47900 | 50年一遇防洪区控制面积达到148.8平方公里，加固加高防洪堤74.3公里（导流港两岸配套建设规模：防洪标准20年一遇，新增排涝装机5036KW，改造排涝装机5955KW，加固加高防洪堤41.4KM） | 0 | 47900 |
| 2 | 南排河道续建工程 | 新建 | 2006— 2010 | 70000 | 拓浚整治德清大闸—与桐乡交界段河道，长22公里；洛舍大闸—与桐乡交界段河道，长25公里。 | 0 | 70000 |
| 3 | 生物质能开发工程 | 新建 | 2005— 2010 | 20000 | 80座大中型沼气池，秸杆气化站100座 | 1000 | 19000 |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设起止年限 | 总投资 | 建设规模 | 2005年底完成 | “十一五”期间计划 投资 |
| 二 | 能源设施 |  |  | 206200 |  | 5500 | 200700 |
| (一) | 实施项目 |  |  | 176200 |  | 5500 | 170700 |
| 1 | 新建110千伏变电所10座 | 新建 | 2006— 2010 | 40000 | 300MVA | 0 | 40000 |
| 2 | 220千伏英溪输变电工程 | 续建 | 2005— 2007 | 13100 | 主变180MVA | 500 | 12600 |
| 3 | 220千伏雷甸输变电工程 | 新建 | 2006— 2007 | 13100 | 主变180MVA | 0 | 13100 |
| 4 | 3个供电所、8个供电营业所生产用房建设 | 续建 | 2005— 2007 | 10000 | 建筑面积33000平方米 | 2000 | 8000 |
| 5 | 德能天然气发电扩建工程 | 扩建 | 2006— 2008 | 80000 | 新增18万千伏发电机组 | 0 | 80000 |
| 6 | 德清城市天然气工程 |  | 2004— 2008 | 20000 |  | 3000 | 17000 |
| (二) | 争取实施 |  |  | 30000 |  | 0 | 30000 |
| 1 | 集中供热工程 | 新建 | 2006— 2010 | 30000 | 洛舍、禹越等 | 0 | 30000 |
| 三 | 交通设施 |  |  | 1003342 |  | 23500 | 844842 |
| (一) | 实施项目 |  |  | 597200 |  | 23500 | 573700 |
| 1 | 申嘉湖杭高速公路德清段 | 新建 | 2006— 2008 | 157000 | 21.5公里 | 0 | 157000 |
| 2 | 杭宁高速改建工程 | 改建 | 2007— 2008 | 12000 | 22.5公里六车道路面改造 | 0 | 12000 |
| 3 | 莫干山大道干山—莫干山 | 新建 | 2007— 2010 | 65000 | 一级24.6公里 | 0 | 65000 |
| 4 | 武新线航道改造工程 | 改建 | 2005— 2007 | 38600 | 六级8.9公里，五级16公里 | 4500 | 34100 |
| 5 | 千五公路（千金—五杭） | 新建 | 2006— 2009 | 29000 | 二级16.5公里 | 0 | 29000 |
| 6 | 09省道（乾元－武康） | 续建 | 2004— 2008 | 25000 | 一级10公里 | 15000 | 10000 |
| 7 | 东苕溪航道改造 | 新建 | 2007— 2010 | 19200 | 四级27.93公里 | 0 | 19200 |
| 8 | 下仁公路 | 续建 | 2004— 2010 | 12000 | 二级19.3公里 | 2000 | 10000 |
| 9 | 港口泊位建设 | 新建 | 2006— 2009 | 9500 | 新市、乾元、武康作业区，三合、洛舍矿区作业区，1900吨泊位 | 0 | 9500 |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设起止年限 | 总投资 | 建设规模 | 2005年底完成 | “十一五”期间计划 投资 |
| 10 | 韶塘公路 | 续建 | 2004— 2012 | 8500 | 二级12.3公里 | 1500 | 7000 |
| 11 | 德清于村—烂树坑公路 | 新建 | 2007— 2009 | 7500 | 二级7.3公里 | 0 | 7500 |
| 12 | 钟新线航道改造 | 新建 | 2007— 2008 | 5000 | 五级11.41公里 | 0 | 5000 |
| 13 | 南钟公路 | 续建 | 2005— 2007 | 4000 | 二级6.5公里 | 500 | 3500 |
| 14 | 德清新市、乾元客货两用站 | 续建 | 2006— 2007 | 4000 | 三级站，占地5万平方，建筑面积1.2万平方 | 0 | 4000 |
| 15 | 莫干山等5个四级客运站 | 新建 | 2006— 2009 | 900 | 5个四级站 | 0 | 900 |
| 16 | 杭宁城际轨道交通 | 新建 | 2006—2010 | 200000 | 25公里 | 0 | 200000 |
| (二) | 争取实施 |  |  | 406142 |  | 0 | 271142 |
| 1 | 临杭大道 | 新建 | 2009— 2013 | 105000 | 一级37.2公里 | 0 | 30000 |
| 2 | 高速互连秋山—雷甸 | 新建 | 2009— 2013 | 100000 |  | 0 | 100000 |
| 3 | 铁公水综合码头等物流设施建设 | 新建 | 2009— 2013 | 40000 |  | 0 | 40000 |
| 4 | 09省道秋山—塘栖 | 新建 | 2009— 2013 | 45000 | 一级15.5公里 | 0 | 20000 |
| 5 | 莫干山大道（莫干山－安吉） | 新建 | 2009— 2012 | 35000 | 莫干山—递铺二级公路18公里 | 0 | 10000 |
| 6 | 乡村联网公路及桥梁 | 新、改建 | 2006— 2010 | 34142 | 公路140条358.8公里；桥梁173座5620米 | 0 | 34142 |
| 7 | 09省道（对河口—莫干山） | 新建 | 2009— 2013 | 18000 | 二级25公里 | 0 | 8000 |
| 8 | 善新公路新市段 | 新建 | 2008— 2009 | 7500 | 二级8公里 | 0 | 7500 |
| 9 | 湘溪港航道改建 | 新建 | 2007— 2009 | 6000 | 六级6.37公里 | 0 | 6000 |
| 10 | 白三线航道 | 改建 | 2008— 2010 | 3000 | 六级5.96公里 | 0 | 3000 |
| 11 | 县乡公路改造 | 新、改建 | 2006— 2010 | 12500 | 四级65公里 | 0 | 12500 |
| (三) | 预备探讨 |  |  | 620000 |  | 0 | 20000 |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设起止年限 | 总投资 | 建设规模 | 2005年底完成 | “十一五”期间计划 投资 |
| 1 | 火车站迁建 | 新建 |  | 20000 |  |  | 20000 |
| 2 | 德清至杭州轻轨工程 | 新建 |  | 600000 | 30公里 |  |  |
| 四 | 信息设施 |  |  | 161845 |  | 4880 | 156965 |
| (一) | 实施项目 |  |  | 111845 |  | 4880 | 106965 |
| 1 | 德清县有线数字电视平台网络建设及有线电视站点建设 | 续建 | 2005— 2010 | 15000 | 10个站点，建筑面积1万平方米 | 700 | 14300 |
| 3 | 湖州移动扩容及配套 | 新建 | 2006— 2010 | 50000 | GSM网，3G工程、传输工程等 | 0 | 50000 |
| 2 | 联通扩容建设 | 新建 | 2006— 2010 | 20000 |  | 0 | 20000 |
| 4 | 电信设备投资 | 续建 | 2005— 2010 | 18170 | 设备投资、接入网建设、局房建设、线路投资。接入网20个点/0.5亩，局房20个点/2亩 | 4180 | 13990 |
| 5 | 网通交换网及设备工程 | 续建 | 2006— 2010 | 4475 |  | 0 | 4475 |
| 6 | 铁通交换网及设施工程 | 续建 | 2006— 2010 | 4200 |  | 0 | 4200 |
| (二) | 争取实施 |  |  | 50000 |  | 0 | 50000 |
| 1 | 电信3G网建设 | 新建 | 2006— 2010 | 30000 | 100个点/0.5亩 | 0 | 30000 |
| 2 | 广电传媒中心大楼 | 新建 | 2006— 2010 | 20000 | 120亩，25000平方米 | 0 | 20000 |
| 五 | 安全保障设施 |  |  | 8000 |  | 0 | 8000 |
| (一) | 争取实施 |  |  | 8000 |  | 0 | 8000 |
| 1 | 德清县特勤消防站 | 新建 | 2007— 2010 | 6000 | 1万平方米的训练及配套设施 | 0 | 6000 |
| 2 | 金盾工程建设 | 新建 | 2006— 2010 | 2000 |  | 0 | 2000 |
| 六 | 社会发展设施 |  |  | 668915 |  | 18100 | 620815 |
| (一) | 实施项目 |  |  | 447715 |  | 17600 | 430115 |
| 1 | 浙北青少年校外实践基地 | 新建 | 2007— 2010 | 6000 | 占地600亩，建筑面积1万平方米 | 0 | 6000 |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设起止年限 | 总投资 | 建设规模 | 2005年底完成 | “十一五”期间计划 投资 |
| 2 | 湖州技师学院 | 新建 | 2006— 2008 | 13245 | 200个班 | 0 | 13245 |
| 3 | 省电大德清学院 | 新建 | 2006— 2010 | 14000 | 占地150亩，建筑面积40000平方米 | 0 | 14000 |
| 4 | 武康镇初级中学 | 新建 | 2008— 2010 | 13000 | 按德清县教育产业规划—60个班，占地180亩，建筑面积50000平方米 | 0 | 13000 |
| 5 | 新四中 | 续建 | 2006— 2008 | 12000 | 按德清县教育产业规划—占地200亩，建筑面积56000平方米 | 0 | 12000 |
| 6 | 狮山中心学校 | 新建 | 2006— 2010 | 12000 | 按德清县教育产业规划—占地200亩，建筑面积56000平方米 | 0 | 12000 |
| 7 | 武康城东中心学校 | 新建 | 2007— 2010 | 12000 | 按德清县教育产业规划—54个班，占地150亩，建筑面积40000平方米 | 0 | 12000 |
| 8 | 联办外语学校（华盛达外语学校与莫干山外语小学联办） | 新建 | 2006— 2010 | 10000 | 66个班，建筑面积4万平方米 | 0 | 10000 |
| 9 | 新市镇职业高中 | 续建 | 2005— 2008 | 3000 | 24个班，占地50亩 | 600 | 2400 |
| 10 | 莫干山镇中心学校 | 新建 | 2006— 2010 | 2000 | 占地50亩，建筑面积15000平方米 | 0 | 2000 |
| 11 | 外来民工子女学校 | 新建 | 2006— 2008 | 2000 | 45个班，建筑面积3万平方米 | 0 | 2000 |
| 12 | 新体育中心 | 续建 | 2005— 2007 | 30100 | 容纳20000座的体育场，3000座的体育馆，480座的游泳馆，建筑面积43435平方米 | 3000 | 27100 |
| 13 | 德清文化图书大楼 | 新建 | 2006— 2010 | 8000 | 文化馆1.2万平方米、图书馆0.8万平方米 | 0 | 8000 |
| 14 | 乡镇文化中心 | 新建 | 2006— 2010 | 2000 | 5个乡镇文化中心，建筑面积1.5万平方米 | 0 | 2000 |
| 15 | 县劳动技能培训与职业技能培训鉴定中心 | 新建 | 2006— 2008 | 2250 | 建筑面积14126平方米 | 0 | 2250 |
| 16 | 农民技能培训中心 | 新建 | 2006— 2008 | 3000 | 建筑面积5000平方米 | 0 | 3000 |
| 17 | 劳动保障信息系统一体化工程（金保工程） | 新建 | 2006— 2008 | 1260 |  | 0 | 1260 |
| 18 | 县人力资源中心市场 | 新建 | 2006— 2008 | 860 | 建筑面积3400平方米 | 0 | 860 |
| 19 | 下渚湖湿地风景区建设 | 续建 | 2002— 2010 | 100000 | 控制面积36平方公里 | 10000 | 90000 |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设起止年限 | 总投资 | 建设规模 | 2005年底完成 | “十一五”期间计划 投资 |
| 20 | 杨坟华夏人文大观园 | 新建 | 2006— 2010 | 160000 | 控制面积1.2万亩 | 0 | 160000 |
| 21 | 黄回山景区开发 | 新建 | 2006— 2007 | 5000 | 控制面积1.2平方公里 | 0 | 5000 |
| 22 | 碧坞龙潭景区开发 | 续建 | 2004— 2007 | 4000 | 控制面积525亩 | 1000 | 3000 |
| 23 | 孟郊故里苑 | 新建 | 2006— 2007 | 2000 | 控制面积150亩 | 0 | 2000 |
| 24 | 德清人民医院扩建二期 | 续建 | 2005— 2007 | 12000 | 48000平方米（传染病房、医技楼、病房楼等） | 3000 | 9000 |
| 25 | 三大县属医院设备改造 | 新建 | 2006— 2010 | 5000 |  | 0 | 5000 |
| 26 | 社区卫生服务站建设和社区卫生服务中心改造 | 新建 | 2006— 2007 | 2000 | 16个服务中心，90个服务站 | 0 | 2000 |
| 27 | 残疾人康复中心 | 新建 | 2007— 2010 | 5000 | 残疾人康复大楼2万平方米，设立残疾人医疗康复部、重度残疾人收养所和残疾人职业培训 | 0 | 5000 |
| 28 | 县委党校改扩建工程 | 新建 | 2006— 2009 | 2500 | 新建办公楼、图书馆、食堂、会议中心等，改建教育楼。新增建筑面积11078平方米 | 0 | 2500 |
| 29 | 县妇女儿童活动中心 | 新建 | 2006—2010 | 1000 | 建筑面积4000平方米 | 0 | 1000 |
| 30 | 德清县生殖健康/计划生育服务中心 | 新建 | 2008—2010 | 2000 | 建筑面积1万平方米，开展计划生育/生殖健康多功能服务 | 0 | 2000 |
| 31 | 德清县计划生育宣教药具中心 | 新建 | 2006—2010 | 500 | 建筑面积3000平方米 | 0 | 500 |
| (二) | 争取实施 |  |  | 191200 |  | 500 | 190700 |
| 1 | 天泉山景区开发 | 新建 | 2006— 2010 | 50000 | 碧坞龙潭、天泉山、葛岭仙境等开发控制面积16平方公里 | 0 | 50000 |
| 2 | 江南水乡新市古镇开发 | 新建 | 2005— 2010 | 40000 | 控制面积5000亩 | 500 | 39500 |
| 3 | 绿城旅游开发项目 |  | 2006— 2010 | 30000 | 2000亩 | 0 | 30000 |
| 4 | 莫干山森林公园 | 续建 | 2005— 2010 | 15000 | 武康三桥片，总面积22500亩，度假洒店1万平方米，别墅15000平方米，青年旅舍3000平方米，一二级道路2.9公里，游步道、登山道2.3公里 | 0 | 15000 |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设起止年限 | 总投资 | 建设规模 | 2005年底完成 | “十一五”期间计划 投资 |
| 5 | 蠡山儒商文化休闲园 | 新建 | 2006— 2008 | 12000 | 控制面积900亩 | 0 | 12000 |
| 6 | 葛岭仙境风景区开发建设 | 新建 | 2006— 2007 | 1200 | 控制面积750亩 | 0 | 1200 |
| 7 | 教育资源整合新建东部乡镇初级中学（新安禹越两校合并） | 新建 | 2008— 2010 | 12000 | 54班，占地150亩，建筑面积4万平方米 | 0 | 12000 |
| 8 | 德清县大剧院 | 新建 | 2007— 2009 | 10000 | 容纳1000座的剧院 | 0 | 10000 |
| 9 | 德清公共福利院 | 新建 | 2006— 2010 | 15000 | 福利院主楼16000平方米，管理用房3000平方米，床位800只等 | 0 | 15000 |
| 10 | 少老同乐中心 | 新建 | 2006— 2008 | 4500 | 建设老年活动中心、儿童福利院及社会福利院二期 | 0 | 4500 |
| 11 | 县烈士陵园 | 新建 | 2006— 2007 | 1000 | 建纪念碑、陈列馆等 | 0 | 1000 |
| 12 | 德清县疾控中心分子生物、中毒控制实验室 | 新建 | 2006— 2007 | 500 | 1200平方米 | 0 | 500 |
| (三) | 预备探讨 |  |  | 20000 |  | 0 |  |
| 1 | 德清县青少年活动中心 |  |  | 20000 | 建筑面积2万平方米 |  |  |
| 七 | 环境保护与生态建设 设施 |  |  | 245000 |  | 8600 | 230900 |
| (一) | 实施项目 |  |  | 245000 |  | 8600 | 230900 |
| 1 | 城镇污水处理工程 | 新、扩建 | 2006— 2010 | 60000 | 乾元4万吨，洛舍、雷甸、新安、禹越、三合1万吨，武康扩建6万吨及收集管网延伸及排污管网建设，钟管扩建收集管网延伸及排污管网建设 | 0 | 60000 |
| 2 | 垃圾焚烧发电、垃圾收集一体化 | 新建 | 2006— 2007 | 20000 | 日处理400吨的垃圾焚烧发电厂及全县城乡垃圾收集系统 | 0 | 20000 |
| 3 | 垃圾处理一体化 | 新建 | 2005— 2010 | 10000 | 全县垃圾处理一体化 | 500 | 9500 |
| 4 | 德清县千里生态绿化长廊建设 | 续建 | 2005— 2007 | 20000 | 基本消除黑烟囱、全县绿化覆盖率达到50%以上，交通沿线废弃矿山实现复垦复绿、白色污染收集 | 3000 | 17000 |
| 5 | 全县矿山污染整治 | 续建 | 2003— 2007 | 10000 | 矿山粉尘治理、小冲矿废水治理 | 2000 | 8000 |
| 6 | 废弃矿山复绿工程 | 续建 | 2002— 2020 | 20000 | 除交通沿线全部废弃矿山实现复垦复绿 | 1500 | 13000 |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设起止年限 | 总投资 | 建设规模 | 2005年底完成 | “十一五”期间计划 投资 |
| 7 | 畜禽养殖污染防治工程 | 续建 | 2004— 2010 | 5000 | 规模化畜禽养殖场污染整治 | 600 | 4400 |
| 8 | 西部山区生态保护、综合开发工程 | 新建 | 2005— 2010 | 100000 | 西部乡镇达到环境优美乡镇、合格饮用水源创建、工业企业外迁、休闲旅游设施建设 | 1000 | 99000 |
| 八 | 城市基础设施 |  |  | 1333396 |  | 53100 | 1280296 |
| (一) | 实施项目 |  |  | 1231096 |  | 53100 | 1177996 |
| 1 | 武康新城开发 | 新建 | 2006— 2010 | 300000 | 按德清县城市总体规划分期推进 | 0 | 300000 |
| 2 | 旧城改造 | 新建 | 2006— 2010 | 200000 | 武康、乾元、新市、钟管等建制镇旧城改造 | 0 | 200000 |
| 3 | 德清城市道路、管网工程建设 | 新建 | 2006— 2010 | 70000 | 道路约50公里，雨污水管网100公里，雨污水泵站5座 | 0 | 70000 |
| 4 | 德清县供水一体化 | 续建 | 2004— 2008 | 36000 | 全县新建及改造水厂22万吨，管网380公里 | 11000 | 25000 |
| 5 | 行政中心 | 新建 | 2006— 2007 | 35000 | 79335平方米 | 0 | 35000 |
| 6 | 德清县城余英溪市河、老城区截污河道改造（余英溪三期改造） | 续建 | 2005— 2008 | 30000 | 占地450亩 | 10000 | 20000 |
| 7 | 德清县经济适用房 | 新建 | 2006— 2010 | 25000 | 20万平方米 | 0 | 25000 |
| 8 | 德清廉租房建设 | 新建 | 2006— 2010 | 5000 | 5万平方米 | 0 | 5000 |
| 9 | 德清县城生态河—丰桥港改造 | 新建 | 2006— 2009 | 15000 | 3公里 | 0 | 15000 |
| 10 | 省级德清经济开发区二、三期开发 | 新建 | 2006— 2010 | 125000 | 6平方公里基础设施建设及拆迁 | 0 | 125000 |
| 11 | 省级新市工业园区及临杭产业带功能集中区配套基础设施建设, | 新建 | 2006— 2010 | 50000 | 道路、桥梁及管网设施 | 0 | 50000 |
| 12 | 百村示范、千村整治 | 续建 | 2001— 2007 | 25000 | 20个示范村、村庄整治受益面80% | 20000 | 5000 |
| 13 | 中心小城镇建设 | 新建 | 2006— 2010 | 180000 | 钟管、雷甸、禹越、洛舍、新安、莫干山6个小城镇建设 | 0 | 180000 |
| 14 | 外来民工公寓 | 新建 | 2006— 2008 | 5000 | 建筑面积5万平方米 | 0 | 5000 |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设起止年限 | 总投资 | 建设规模 | 2005年底完成 | “十一五”期间计划 投资 |
| 15 | 技侦大楼（检察院） | 新建 | 2006— 2010 | 3500 | 办公、技侦大楼，建筑面积12000平方米 | 0 | 3500 |
| 16 | 公安大楼 | 新建 | 2006— 2007 | 4500 | 建筑面积12000平方米 | 0 | 4500 |
| 17 | 看守所 | 新建 | 2006— 2007 | 2500 | 建筑面积12000平方米 | 0 | 2500 |
| 18 | 警体训练和培训中心 | 新建 | 2008— 2009 | 2000 | 建筑面积10000平方米 | 0 | 2000 |
| 19 | 国土资源业务大楼 | 续建 | 2005— 2007 | 4000 | 建筑面积10000平方米 | 1200 | 2800 |
| 20 | 水利管理综合大楼 | 续建 | 2005— 2006 | 2000 | 建筑面积5252平方米 | 800 | 1200 |
| 21 | 开发区管委会大楼 | 新建 | 2006—2007 | 4000 | 建筑面积5500平方米 | 0 | 4000 |
| 22 | 湖州海关德清办事处大楼 | 新建 | 2006— 2007 | 3500 | 建筑面积6000平方米 | 0 | 3500 |
| 23 | 湖州检验检疫局德清办事处大楼 | 新建 | 2006— 2007 | 2500 | 建筑面积6000平方米 | 0 | 2500 |
| 24 | 保税仓库 | 新建 | 2006— 2007 | 1100 | 建筑面积3000平方米 | 0 | 1100 |
| 25 | 工商局办公大楼 | 新建 | 2006— 2008 | 3500 | 建筑面积10000平方米 | 0 | 3500 |
| 26 | 城建大楼 | 新建 | 2006— 2010 | 10000 |  | 0 | 10000 |
| 27 | 德清县生猪定点屠宰中心 | 续建 | 2005— 2006 | 1000 | 1000头/日 | 500 | 500 |
| 28 | 德清县粮食中心储备库 | 续建 | 2005— 2006 | 3000 | 3万吨 | 500 | 2500 |
| 29 | 德清农贸城 | 续建 | 2004— 2008 | 14000 | 一期18920平方米 | 5000 | 9000 |
| 30 | 沃尔玛购物广场 | 新建 | 2006— 2007 | 15000 | 3万平方米 | 0 | 15000 |
| 31 | 南恒综合商贸市场联华大卖场 | 新建 | 2006— 2007 | 3500 | 1万平方米 | 0 | 3500 |
| 32 | 德清雷甸物流配送中心 | 续建 | 2005— 2006 | 20000 | 成品油、塑料化工及食品物流配送 | 3000 | 17000 |
| 33 | 源航物流 | 续建 | 2005— 2006 | 5000 | 建筑面积5.3万平方米 | 500 | 4500 |
| 34 | 香溢生态园 | 续建 | 2005— 2006 | 2000 | 建筑面积6000平方米 | 600 | 1400 |
| 35 | 石油公司申嘉湖杭德清段入口处（五龙）等四个加油站 | 新建 | 2006— 2010 | 2200 | 中型加油站 | 0 | 2200 |
| 36 | 气象基础设施及业务体系建设 | 新建 | 2006— 2010 | 3400 | 气象大楼6500平方米，生态气象观测站、气象信息网络工程、电视气象数字化制作系统、德清农网信息发布与农产品交易系统 | 0 | 3400 |
| 37 | 气象防灾减灾体系建设 | 新建 | 2006— 2010 | 1440 | 气象灾害预警中心、人工影响天气作业基地等 | 0 | 1440 |
| 38 | 基础测绘系统建设 | 新建 | 2006— 2010 | 1456 | 基础地理信息系统建设（1：500地形图测绘及更新），GPS基准测绘系统建设（城镇地下管线测绘、三等水准基础控制网及地面沉降观测网） | 0 | 1456 |
| 39 | 德清新安物流基地 | 新建 | 2006— 2007 | 15000 | 集装箱、建材等分流仓储码头和集散中心 | 0 | 15000 |
| (二) | 争取实施 |  |  | 102300 |  | 0 | 102300 |
| 1 | 德清五星级宾馆 | 新建 | 2006— 2010 | 60000 | 50000平方米 |  | 60000 |
| 2 | 银河粮油副食品市场 | 新建 | 2006— 2010 | 10000 |  | 0 | 10000 |
| 3 | 公路物流配送中心 | 新建 | 2006— 2007 | 2800 | 杭宁高速公路德清出口处 | 0 | 2800 |
| 4 | 县供销社9个陆（水）加油站 | 新建 | 2006— 2010 | 2200 |  | 0 | 2200 |
| 5 | 鱼米乡连锁店 | 新建 | 2006— 2010 | 1000 |  | 0 | 1000 |
| 6 | 县农资连锁配送和培训中心 | 新建 | 2006— 2010 | 800 |  | 0 | 800 |
| 7 | 县商会大楼 | 新建 | 2006— 2007 | 15000 | 建筑面积2万平方米 | 0 | 15000 |
| 8 | 交通大楼 | 新建 | 2009— 2013 | 10000 |  | 0 | 10000 |
| 9 | 县食品药品监管局办公大楼 | 新建 | 2006— 2010 | 500 | 建筑面积2500平方米 | 0 | 500 |
| (三) | 预备探讨 |  |  | 32000 |  | 0 | 32000 |
| 1 | 德清三合物流中心 | 新建 | 2006— 2010 | 30000 |  |  | 30000 |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设起止年限 | 总投资 | 建设规模 | 2005年底完成 | “十一五”期间计划 投资 |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设起止年限 | 总投资 | 建设规模 | 2005年底完成 | “十一五”期间计划 投资 |
| 2 | 鱼米乡休闲生态园 | 新建 | 2006— 2010 | 2000 |  | 0 | 2000 |
| 九 | 制造业 |  |  | 574935 |  | 138807 | 436128 |
| (一) | 重点推进一批建设项目 |  |  | 381524 |  | 138807 | 242717 |
| 1 | 西湖朝日啤酒有限公司 | 新建 | 2006— 2008 | 45000 | 年产30万吨啤酒 | 0 | 45000 |
| 2 | 浙江华毅能源有限公司 | 续建 | 2004— 2007 | 9519 | 年产1.2万吨钢结构及2万台电力系统检测设备 | 5000 | 4519 |
| 3 | 浙江天然气发电有限公司 | 续建 | 2005— 2006 | 46364 | 124MW天然气发电工程 | 41364 | 5000 |
| 4 | 浙江华杨科技有限公司 | 续建 | 2005— 2007 | 7443 | 真空腔体及零件生产线 | 2443 | 5000 |
| 5 | 浙江瑞得利汽车部件有限公司 | 续建 | 2005— 2006 | 7443 | 年产1.5万件汽摩配件 | 1443 | 6000 |
| 6 | 浙江新远见实业有限公司 | 续建 | 2005— 2007 | 20510 | 年产800吨塑料、橡胶及金属制品 | 4000 | 16510 |
| 7 | 浙江西尔灵钟表有限公司 | 续建 | 2005— 2006 | 5800 | 年产300万只时钟等 | 3300 | 2500 |
| 8 | 浙江华星带钢有限公司 | 续建 | 2005— 2006 | 6500 | 年产8万吨优质钢带 | 2000 | 4500 |
| 9 | 浙江千鹤工艺品有限公司 | 续建 | 2005— 2006 | 5094 | 年产2000万件竹制、塑料、五金件 | 1694 | 3400 |
| 10 | 浙江汉升科技有限公司 | 续建 | 2005— 2006 | 5370 | 电子、仪表、通讯设备生产线 | 2000 | 3370 |
| 11 | 杭州木材有限公司 | 续建 | 2004— 2006 | 9000 | 企业整体搬迁 | 3400 | 5600 |
| 12 | 浙江海航纺织有限公司 | 续建 | 2005— 2006 | 5000 | 年产2.7万米涂布 | 2000 | 3000 |
| 13 | 浙江龙虎锻造有限公司 | 续建 | 2005— 2007 | 9980 | 年产2.43万吨汽摩配件 | 1800 | 8180 |
| 14 | 浙江升华拜克有限公司 | 续建 | 2004— 2007 | 15079 | 18MW热电联产 | 10079 | 5000 |
| 15 | 浙江侨光建设有限公司 | 续建 | 2005— 2007 | 14760 | 17万平方米标准厂房建设 | 2000 | 12760 |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设起止年限 | 总投资 | 建设规模 | 2005年底完成 | “十一五”期间计划 投资 |
| 16 | 浙江三立集团有限公司 | 续建 | 2005— 2007 | 14050 | 企业整体搬迁 | 2000 | 12050 |
| 17 | 德清福斯达气体有限公司 | 续建 | 2005— 2006 | 7800 | 年产150台空分设备 | 1000 | 6800 |
| 18 | 德清峰润皮革有限公司 | 续建 | 2005— 2006 | 6400 | 年产1200万米聚氨脂合成革 | 1000 | 5400 |
| 19 | 浙江天和建设有限公司 | 续建 | 2004— 2006 | 7064 | 年产5万立方米管桩等 | 5864 | 1200 |
| 20 | 浙江大大不锈钢有限公司 | 续建 | 2005— 2006 | 6000 | 年产1万吨不锈钢制品 | 3000 | 3000 |
| 21 | 浙江鼎力机械有限公司 | 续建 | 2005—2006 | 5000 | 年产1700台液压叉车及升降机 | 3000 | 2000 |
| 22 | 浙江康腾制革有限公司 | 续建 | 2005— 2006 | 12000 | 年产1200万米PU革 | 6000 | 6000 |
| 23 | 浙江剑麟金属制品有限公司 | 续建 | 2005— 2006 | 5000 | 年产2500万件各类金属塑料构件 | 2000 | 3000 |
| 24 | 浙江开元新型墙体材料有限公司 | 续建 | 2005— 2006 | 18000 | 年产40万立方米加气混凝土彻块、板材生产线 | 10000 | 8000 |
| 25 | 浙江华莎纺织有限公司 | 续建 | 2005— 2006 | 6616 | 服装生产线 | 1000 | 5616 |
| 26 | 浙江华翔链传动有限公司 | 续建 | 2005— 2007 | 6616 | 年产100万米链条 | 800 | 5816 |
| 27 | 德清县春江奔腾有限公司 | 续建 | 2005— 2007 | 6500 | 年产25万吨沥青拌和制品 | 2000 | 4500 |
| 28 | 德华集团控股有限公司 | 续建 | 2005— 2006 | 9363 | 年产200万平方米抗菌耐磨实木地板及12万扇环保型装饰实木门 | 3000 | 6363 |
| 29 | 德清兔宝宝装饰新材股份有限公司 | 续建 | 2005— 2007 | 16000 | 年产10万立方米仿真珍贵木及仿真珍贵木装饰板 | 500 | 15500 |
| 30 | 德清县科技局 | 续建 | 2005— 2008 | 16000 | 科技孵化园建设 | 3200 | 12800 |
| 31 | 浙江永联汽车配件有限公司 | 续建 | 2005— 2006 | 4960 | 汽车板簧零部件生产线 | 3960 | 1000 |
| 32 | 德清欧华联有限公司 | 续建 | 2005— 2007 | 4960 | 年产200万米纺织品 | 1000 | 3960 |
| 33 | 浙江欧思达有限公司 | 续建 | 2005— 2006 | 4960 | 服装、家纺、刺绣生产线 | 2960 | 2000 |
| 34 | 美来德清纺织有限公司 | 续建 | 2005— 2007 | 11373 | 年产5000吨纺织品 | 4000 | 7373 |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设起止年限 | 总投资 | 建设规模 | 2005年底完成 | “十一五”期间计划 投资 |
| (二) | 加快前期工作、开工建设一批项目 |  |  | 193411 |  | 0 | 193411 |
| 1 | 浙江华盛达电子有限公司 | 新建 | 2006— 2007 | 5487 | 年产5000台HSD系列功能服务器 | 0 | 5487 |
| 2 | 浙江沃事达家具有限公司 | 新建 | 2006— 2007 | 7210 | 年产35万套家具生产线 | 0 | 7210 |
| 3 | 浙江德胜五金有限公司 | 新建 | 2006— 2007 | 5000 | 年产1000万套五金制品 | 0 | 5000 |
| 4 | 浙江赛卡特液压件有限公司 | 新建 | 2006— 2007 | 5900 | 年产32万套液压件，总投资610万美元 | 0 | 5900 |
| 5 | 联德（德清）机械有限公司 | 新建 | 2006— 2007 | 7200 | 压缩机铸造机械生产线，总投资716万美元 | 0 | 7200 |
| 6 | 浙江三狮枫洋有限公司 | 新建 | 2006— 2007 | 12100 | 新增300万吨水泥粉磨和垃圾发电，总投资880万美元 | 0 | 12100 |
| 7 | 浙江五龙化工有限公司 | 新建 | 2006— 2007 | 6610 | 年产10000吨葡萄糖酸钠 | 0 | 6610 |
| 8 | 浙江艾诗雅特轻纺发展公司 | 新建 | 2006— 2007 | 8000 | 年产500万件服装 | 0 | 8000 |
| 9 | 德清博丰钢带有限公司 | 新建 | 2006— 2007 | 5000 | 年产5万吨钢带 | 0 | 5000 |
| 10 | 德清振升建筑工程有限公司 | 新建 | 2006— 2007 | 5000 | 年产30万立方米混凝土 | 0 | 5000 |
| 11 | 升华拜克有限公司 | 扩建 | 2006— 2007 | 6450 | 年产6000吨二氧化锆及硫酸锆 | 0 | 6450 |
| 12 | 升华华源颜料有限公司 | 扩建 | 2006— 2007 | 6000 | 年产2万吨液相法氧化铁黄 | 0 | 6000 |
| 13 | 温州西正汽配有限公司 | 新建 | 2006— 2007 | 8000 | 汽车配件生产线 | 0 | 8000 |
| 14 | 浙江中星数控机床有限公司 | 新建 | 2006— 2008 | 25000 | 年产1240台数控车削中心和立式加工中心设备 | 0 | 25000 |
| 15 | 德清美源家用品有限公司 | 新建 | 2006— 2007 | 5000 | 年产20万件家居用品 | 0 | 5000 |
| 16 | 浙江杭机专用机床有限公司 | 新建 | 2006— 2007 | 6100 | 年产200台平面磨床 | 0 | 6100 |
| 17 | 浙江瑞德实业公司 | 新建 | 2006— 2007 | 8230 | 年产2万吨网格布 | 0 | 8230 |
| 18 | 德华兔宝宝装饰新材有限公司 | 新建 | 2006— 2007 | 16000 | 年产2万吨仿真木、8万立方米仿真珍贵木贴面板 | 0 | 16000 |
| 19 | 德清东方工贸有限公司 | 新建 | 2006— 2007 | 5508 | 年产600吨金属微粉 | 0 | 5508 |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设起止年限 | 总投资 | 建设规模 | 2005年底完成 | “十一五”期间计划 投资 |
| 20 | 德清东方工贸有限公司 | 新建 | 2006— 2007 | 6511 | 年产10万扇防盗门 | 0 | 6511 |
| 21 | 萨其玛纺织有限公司 | 新建 | 2006— 2007 | 6000 | 新型纺织品生产线 | 0 | 6000 |
| 22 | 升华拜克开普化工有限公司 | 新建 | 2006— 2007 | 4980 | 年产2万吨双甘麟 | 0 | 4980 |
| 23 | 浙江龙力机械有限公司 | 新建 | 2006— 2007 | 5000 | 锻压及配件生产线 | 0 | 5000 |
| 24 | 浙江美诺地毯有限公司 | 新建 | 2006— 2007 | 9015 | 年产252万平方米机织地毯 | 0 | 9015 |
| 25 | 浙江永欣时装有限公司 | 新建 | 2006— 2007 | 8110 | 年产300万件服装 | 0 | 8110 |
| (三) | 包装、储备一批项目 |  |  | 344050 |  | 0 | 0 |
| 1 | 浙江开元工业控股有限公司 |  | 2006—2010 | 12000 | 重型钢结构制造 | 0 |  |
| 2 | 浙江汇枫重工机械有限公司 |  | 2006—2010 | 10900 | 西子起重机械制造，总投资1330万美元 | 0 |  |
| 3 | 浙江长富汽车部件有限公司 |  | 2006—2010 | 16460 | 年产5万吨汽车专用弹簧，总投资2000万美元 | 0 |  |
| 4 | 阿思家家纺有限公司 |  | 2006—2010 | 9800 | 年产150万套家纺羽绒，总投资1200万美元 | 0 |  |
| 5 | 外商独资美国张智良 |  | 2006—2010 | 12300 | 汽车配件即汽车装饰用品，总投资1500万美元 | 0 |  |
| 6 | 美国柯斯美达有限公司 |  | 2006—2010 | 14800 | 机械制造，总投资1800万美元 | 0 |  |
| 7 | 香港恒通公司 |  | 2006—2010 | 16460 | 出口模具，总投资2000万美元 | 0 |  |
| 8 | 湖州泰普森公司 |  | 2006—2010 | 16500 | 二期扩建工程 | 0 |  |
| 9 | 香港种德堂公司 |  | 2006—2010 | 9000 | 生物保健品生产，总投资1100万美元 | 0 |  |
| 10 | 浙江美通公司 |  | 2006—2010 | 13100 | 日用品制造，总投资1600万美元 | 0 |  |
| 11 | 浙江华盛达集团公司 |  | 2006—2010 | 8000 | 新建6万平方米标准厂房，总投资8000万港币 | 0 |  |
| 12 | 浙江伟博公司 |  | 2006—2010 | 7900 | 新增年产25万箱烟标 | 0 |  |
| 13 | 浙江五龙化工有限公司 |  | 2006—2010 | 25000 | 年产15万吨高性能泵送剂 | 0 |  |
| 序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设起止年限 | 总投资 | 建设规模 | 2005年底完成 | “十一五”期间计划 投资 |
| 14 | 美国金海投资公司 |  | 2006—2010 | 24600 | 年产1000万立方米新型墙体材料，总投资3000万美元 | 0 |  |
| 15 | 金凤凰标准厂房开发公司（广东） |  | 2006—2010 | 20400 | 30万平方米标准厂房，总投资2490万美元 | 0 |  |
| 16 | 浙江华盛达电子有限公司 |  | 2006—2010 | 39900 | 年产7500台办公数据备份服务器及在线计量管理终端，总投资4855万美元 | 0 |  |
| 17 | 德清华锐时装有限公司 |  | 2006— 2007 | 5000 | 服装生产线 | 0 |  |
| 18 | 德清新生电子有限公司 |  | 2006— 2008 | 8230 | 年产1000万只遥控器 | 0 |  |
| 19 | 浙江名大羊绒有限公司 |  | 2006—2010 | 9700 | 年产300万米羊绒面料 | 0 |  |
| 20 | 浙江欧诗漫集团有限公司 |  | 2006— 2007 | 11000 | 年产250万盒珍珠保健品， | 0 |  |
| 21 | 德清县久信新型轻质建材实业发展有限责任公司 |  | 2006— 2007 | 25000 | 年产1000平方米轻质墙体材料 | 0 |  |
| 22 | 浙江佐力药业股份有限公司 |  | 2006—2007 | 6000 | 滤液回收，年产5000万瓶乌灵多糖保健饮品 | 0 |  |
| 23 | 德华集团控股有限公司 |  | 2006—2008 | 22000 | 速生丰产林规模化培育及速生材资源高效综合利用 | 0 |  |

主题词：计划  规划  纲要  通知

抄送：县委各部门，县人大常委会、县政协办公室，县纪委，

县人武部，县法院，县检察院，各群众团体。

德清县人民政府办公室                  2006年7月3日印发