附件1：

埭溪镇村级工程项目管理领导小组

组  长：陶  峰

副组长：杨  枫  屠征峰  乐可帆  陈桂江

成  员：陈  超（纪委）

邵  锃（财政所）

郑  明（自然资源所）

蒋泰峰（村镇建设办）

王彦潇（农业农村办）

朱滨瑶（美妆旅游办）

童佳丽（三资中心）

陈冰伟（镇交易分中心）

领导小组下设办公室，办公室设在镇三资中心，陈桂江任办公室主任，邵锃、童佳丽、陈冰伟担任办公室副主任。如遇人员职务调整，继任者履行相应职责。

| 附件2： 埭溪镇________村________年度村级工程项目建设计划表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设地点 | 建设规模及主要建设内容 | 投资金额 | 筹资方法 | 实施时间 | 项目负责人 | 条线领导或者联村领导意见 | 实施意见 | 行政村 | 备注 |
| 注：经各村三委会讨论通过后，于每年2月底前报埭溪镇村级工程管理领导小组审核 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 招标 单位 概况 | 单位 名称 |  | 项目 负责人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标 项目 概况 | 项目 名称 |  | 建设 地点 |  |
|  | 建设规模及主要建设内容 |  |  |  |
|  | 投资情况 | 项目预算价： 万元 |  |  |
|  | 筹资方法 | £自筹 £拨款 |  |  |
|  | 拟建设 时间 | 年 月 日到 年 月 日 |  |  |
| 项目性质 | £建设 £交通 £水利 £其他 |  |  |  |
| 申请招标 方式 | £公开招标 £公开发包 £库选发包 £预发包 |  |  |  |
| 发包人承诺： 本单位承诺，本表所填写内容真实有效，不存在肢解发包情况。 主要负责人签名（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 条线部门负责人或者联村组长意见： 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 条线分管领导或者联村领导意见： 签名: 年 月 日 |  |  |  |  |

_________村________年度村级工程项目建设审批表

附件3：

| 招标单位 概况 | 单位 名称 |  |  | 项目负责人 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标 项目 概况 | 项目 名称 |  |  | 建设地点 |  |
|  | 建设规模及主要建设内容 |  |  |  |  |
|  | 投资情况 |  | 项目预算价： 万元 |  |  |
|  | 筹资方法 |  | £自筹 £拨款 |  |  |
|  | 拟建设时间 |  | 年 月 日到 年 月 日 |  |  |
| 项目性质 | £建设 £交通 £水利 £抢险 £其他 |  |  |  |  |
| 申请招标 方式 | £公开招标 £公开发包 £库选发包 £直接发包 £预发包 |  |  |  |  |
| 发包人承诺： 本单位承诺，本表所填写内容真实有效，不存在肢解发包情况。 主要负责人签名（盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 条线部门负责人或者联村组长意见： 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 条线分管领导或者联村领导意见： 签名： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 村级工程管理领导小组意见： 签名: 年 月 日 |  |  |  |  |  |

_________村________年度计划外工程项目建设审批表

附件4：

埭溪镇村级工程管理实施流程

一、村级工程管理

1.小微工程（30万元以下）

2.中型工程（30-400万元）

3.大型工程（400万元以上）

30万（不含）以下村级工程操作流程图

村监委全程监督

年度工程项目建设计划表

村三委会议商议

党员会议审议（10万以上）

村民代表大会决议

镇公共资源交易分中心备案

库选结果公示3日，承包人缴纳

履约保证金，5日内签订合同

项目过程跟踪监督（3次）记录

（村级监督）

竣工验收（各行政村负责）

镇财政所委托有资质的中介机构进行决算审计并公示（7日）

工程款支付（三资）

档案存档（村级监督）

工程量预算及图纸、会议纪要等

通过工匠库进行库选

决议结果公示3日

变更额度低于或等于合同价10%经村三委商议同意后，报镇村级工程管理小组备案后实施。

附件5：

埭溪镇村级项目工程变更审批表

| 工程名称 |  |  |  | 工程造价 (万元) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变更原因、内容、变更涉及造价调整的测算和处理方法（可附件）： |  |  |  |  |  |
| 预计此项变更增加（减少）造价（万元）： |  |  |  |  |  |
| 预计此项变更使本项目累计增加（减少）造价（万元）： 累计变更额占中标比值： % |  |  |  |  |  |
| 设计单位意见： 签字（盖章） 日期： |  | 施工单位意见： 签字（盖章） 日期： |  | 监理单位意见： 签字（盖章） 日期： |  |
| 建设单位意见： 负责人： 审核人： 法定代表人： |  |  | 条线负责人或联村组长意见： 签字（盖章）： 日期： |  |  |
| 条线分管领导或联村领导意见： 签字（盖章）： 日期： |  |  |  |  |  |

附件6：

埭溪镇工程变更联系单

工程名称：                                                 编号：

变更内容： 施工单位签字： （盖章）： 年 月 日

设计单位意见： 签字（盖章）： 年 月 日

监理单位意见： 签字（盖章）： 年 月 日

建设单位意见： 负责人： 审核人： 条线分管领导或联村领导： （盖章）： 年 月 日

注：负责人是该项目经管人员及村社长；审核人是条线负责人或联村组长。

吴兴区埭溪镇人民政府办公室 2024年8月16日印发