目  录

一、 工程概况	- 2 -

二、 扬尘治理的总目标	- 2 -

三、成立扬尘治理领导小组及治理小组的工作职责分工、任务	- 2 -

四、扬尘管理实施办法及措施	- 3 -

五、扬尘治理实体管理制度及办法	- 4 -

六、 工作实施要求	- 6 -

七、建立24小时值班制度	- 7 -

八、现场控制措施	- 7 -

九、应急预案	- 7 -

- 施工现场防尘专项方案

目的：为有效的防治城市扬尘污染，改善城市环境空气质量，保障人民群众正常生产、生活秩序和身体健康，预防本工程施工中对环

境污染事故的发生，认真贯彻《施工安全与卫生公约》的精神，依照

《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》，

进一步加强扬尘治理的管理工作，结合本工程的具体情况，特编制本

专项方案，各项目各部门及作业队责任人应严格遵照执行。

- 工程概况

吴兴区白鹭谷至妙山公路工程位于浙江省湖州市妙西镇旅游三片区之一的南部休闲旅游与乡村振兴培育区。项目起点（桩号K0+000）接 306 省道至白鹭谷公路，路线由北向南延伸至白鹭山庄后向东延伸，设置隧道穿过台盘山（起讫里程K0+400-K2+020)，终点(K2+455)与妙山至霞幕山公路相接，路线全长约2.455km(其中隧道长约1.62km)。

- 二、 扬尘治理的总目标

建立有效的管理制度、并通过实施确保工地现场达到湖州市扬尘治理检查要求、使扬尘治理工作制度化、规范化。

- 三、成立扬尘治理领导小组及治理小组的工作职责分工、任务

- 1、扬尘治理领导小组人员

项目部成立扬尘治理管理领导小组，项目经理为组长，常务副经理、安全总监为副组长，各部门负责人及作业队负责人等为组员实施扬尘治理工作。

扬尘治理小组：组  长：彭吉雄

副组长：杨傲堤 郑文学

组  员：邹小波 屈志超 王世江 王锡伟 段依文 李佳文 苏文军 周小辉

- 2、 扬尘治理工作职责分工、任务

（1）扬尘治理由组长负责全面指挥、统一组织、协调；副组长具体负责实施施工现场扬尘治理；各组员密切配合，帮助支持，全面铺开、严格规范，监管到位，彻底清除扬尘污染。

（2）划分为具体责任区，实行各组员责任制，要求亲自带队，深入一线，全程指挥，督促整治，高效率地处置各种问题。

（3）由专职安全员负责每天检查扬尘治理落实及实施情况

- 四、扬尘管理实施办法及措施

1、在施工场地大门口设置扬尘检测设备，实时检测。

2、施工场地内的施工垃圾、散装物及废弃物清理时采取搭建密闭式临时设施或专用垃圾袋袋装进行转运，严禁随意凌空抛撒，防止尘土飞扬。做到建筑垃圾及时清运，且洒水减少扬尘，并在指定的垃圾处现场处理。

3、对工地的管理，做到施工标准化、围挡景观化。工地硬化出入口和施工道路，严禁在车道上和人行道上堆放建筑材料及垃圾，施工完工后，及时清理平整场地。

4、工地进出口道路进行硬化处理，设置冲洗车辆设备，排水沟；所有施工运输车辆，挖掘土方设备驶出工地前，必须进行冲洗、严格遵守车辆冲洗制度、不得带泥尘出工地且保持大门进出口整洁。

5、运输砂石、水泥、垃圾等易产生扬尘的车辆，做到全封闭，无洒漏。

6、施工现场严禁焚烧废弃物、防止毒烟尘和气体污染环境。

7、 所有沙、石、裸土等易飞扬的材料和垃圾尘土存放露天时，必须用遮阳网或密目网遮盖严密。

8、 施工现场使用混凝土，因条件所限，局部少量需用的混凝土设置搅拌机进行拌制或人工搅拌的，有降尘措施。搅拌机进出料口外必须全封闭，并定期进行清理。

9、对涉及扬尘问题的作业班组进行专项防治扬尘交底，将扬尘防治工作落实到操作层，并建立奖惩制度、以推动现场工地扬尘污染控制进程。

10、项目部与作业班组签定扬尘治理目标责任书，对扬尘治理工作进行目标化管理。

11、安排两名保洁员负责现场的施工道路及公共区域的卫生打扫工作，清扫地面前必须洒水。

12、如遇六级以上大风，对易产生扬尘的施工，应减少土方开挖作业。

- 五、扬尘治理实体管理制度及办法

1、在制定和实施施工组织设计时，把扬尘污染控制放在突出的位置，对扬尘污染控制工作进一步深化，加大环保投入，巩固扬尘治理成果。

2、落实好“三个一”制度。有一个专门的扬尘治理领导组织机构；有一支专门的联合执法检查机构；有一本专门环境管理目标责任书

3、深入开展环保宣传活动，加大宣传力度，利用制作宣传版面、黑板报、座谈会、培训等形式，宣传扬尘污染控制的重要性，使各级管理人员和操作工人知晓扬尘污染控制的法律责任，使其利用环保法律、法规环保知识保障自身权益，调动其自觉参加扬尘污染控制工作的积极性，形成良好群策群力治理气氛。

4、扬尘污染控制工作纳入日常化管理，公司成立扬尘整治工作小组，由安全总监任组长，工程部、安质环保部、物机部、办公室全体人员为组员，施工现场常设工作班子，由项目经理为第一责任人，安全总监负责日常工作的开展，定期召开扬尘污染控制工作例会，交流做法，发现问题及时采取措施，保证扬尘污染控制工作常抓不懈。

5、发挥安全员、施工员、技术员优势，加强项目管理的同时，将扬尘治理工作作为安全员、施工员、技术员工作内容之一，对裸土、绿化、道路保洁以及工地扬尘等发挥监督作用，发现问题及时制止并向有关部门和人员反映，及时做好整改工作。

6、突出重点，对新开工的工地做到早介入；对建设中的工地按扬尘控制规定，在硬件设施管理方面，措施到位，在软件管理方面，规范有序；对收尾工地，继续不懈怠的加强监管，使扬尘污染控制贯穿于整个工程之中。同时对产生扬尘污染的点位加强监管，落实好“裸土覆盖、道路硬化、冲洗车辆、洒水降尘、工地绿化5个100%必须达标的要求”；做好“六不准、六必须”及（不准车辆带泥出门、不准运渣车冒顶装载、不准高空抛撒建渣、不准现场搅拌混凝土、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物；必须围挡作业、必须硬化道路、必须冲洗设施、必须湿作业、必须配齐保洁人员、必须定时清扫施工现场）

7、加强执法力度、奖惩办法。把扬尘控制工作纳入公司日常行政管理序列，相关职能部门每月开展一次专项检查，并组织巡查，认真履行管理职责，发现问题，要坚持三定一限进行整改，（定人、定时、定措施、限期限），对整个不及时、整改不到位相关单位、班组及个人进行处罚，保持良好的环境状态。

8、落实检查考核制度。严格按施工现场安全检查标准相关事项执行、及时制止违章违纪现象。项目部扬尘领导小组专项工长、安全员每天对施工现场进行检查评分并保存记录，项目安全工程师牵头每周对工地进行重点排查检查，并对排查检查情况记录档案并进行综合评分。对检查中发现的问题及时安排整改，需要相关单位协同解决的，在会议上或书面发函提出，以便及时解决处理。同时，每月月底将考核综合评分情况、扬尘治理工作执行情况向上级主管部门汇报。

9、做好施工作业人员的安全教育，宣传相关法律法规，提高作业人员的安全意识及环境保护意识、职业健康意识。

10、及时更换、维修不能符合使用要求的防尘降尘设施设备，保障防尘降尘设施设备完好可靠。

- 工作实施要求  
    (一)各成员对此项工作应高度重视，一把手牵头负责组织实施，严格贯彻相关法律法规，依法管理，严格执法。  
    (二)要密切配合，相互协作，相互支持，严防死守，齐心协力打好歼灭战。  
    (三)要狠抓落实、贯彻、检查、督促工作，防止出现反复。高标准，严要求，见成效。  
    (四)各成员应制定紧急应对措施，防止重特大意外污染事件发生，防微堵漏，力争工作主动、有序。

- 七、建立24小时值班制度

实行24小时值班制度，严禁脱岗。建筑施工现场扬尘治理领导小组成员及有关人员必须保持24小时的通讯畅通。

- 八、现场控制措施

(1)运输土方或混凝土时，若遗洒于施工场区外城市道路上，需在道路上立即设置警戒标志（警戒标志距遗洒面不得小于50m），清理器应具迅速到位，人员由远至近进行清扫，先清理凝固土块，再用扫帚清扫，以防止污染道路及造成不良影响。如遗洒面积较大时，现场应增加清扫人员，确保在最短时间内将主要遗洒物清理干净。

(2)如遗洒发生在夜间，清理时应有适当照明，在主要干道上应有人警戒，防止过往车辆造成的伤害，如遗洒区域在白天或交通流量较大地区，则应设专人进行车辆及人员的疏导。

(3)运输时发现自身有泄漏、遗撒的，必须及时清扫干净。

- 九、应急预案

1、应急预案组织机构、职责

1）、项目部成立扬尘应急领导小组:

总指挥：彭吉雄

副总指挥：杨傲堤   郑文学

通讯联络组组长：赵国琪   成员：代陈文

技术组组长：屈志超       成员：王锡伟

引导疏散组组长：王世江  成员：段依文

抢险队组长：邹小波      成员：周小辉

后勤组组长：李佳文       成员：苏文军

2）、外部救援电活号码：

公    安：110

急救中心：120

湖州市生态环境局吴兴分局：0572-2668599

3）、项目部应急领导小组职责

（1）保持与上级政府机关和上级领导机关的通讯联系，及时发布事故、事件现场的信息。

（2）接到事发单位报案后，应在最短时间内赶赴事故现场，组织抢险救灾工作，力争将人员伤亡和财产损失降到最低程度。

（3）根据事件发生情况，统一布署应急的实施工作，并对应急实施工作中发生的争议采取紧急处理措施。

4）、应急组长职责

（1）分析应急状态，确认相应危险类型和潜在的后果,决定是否启动应急预案。

（2）与项目以外，应急反应人员、部门、组织和机构进行联络；

（3）最大限度地保证现场人员和外援人员及相关人员的安全；

5）、应急副组长职责

（1）协助应急组长组织和指挥应急操作任务。

（2）向应急组长提出采取的减缓事故后果行动的应急反应对策和建议。

6）、通讯联络组职责

（1）确保与最高管理者和外部联系通畅、内外信息回馈迅速。

（2）负责应急过程的记录与整理及对外联络。负责联络工作，及时通知有关部门和人员处理事故以及现场拍摄取证。

7）、技术组职责

（1）提出抢险抢修及避免事件扩大的应急方案和措施。

（2）指导抢险抢修组实施应急方案和措施。

（3）修补事件实施中的应急方案和措施和缺陷。

8）、引导疏散职责

（1）负责保护、隔离事故现场、疏散附近人员和车辆、恢复正常交通秩序。

（2）设置事故(件)现场警戒线、岗，维持工地内应急工作的正常运行。

（3）保持抢险救援通道的通畅，控制人员及车辆的进入。

9）、抢险队职责

（1）实施应急方案和措施,不断持续改进。

（2）在事件有可能扩大，进行抢修时，应注意避免意外伤害。

10）、后勤组职责

（1）保障系统内各组人员必需的防护、救护用口及生活物资的供给。

（2）提供合格的抢修抢险救援的物质及设备。

11）、扬尘污染事件处理预案

(1)项目部在接到突发事故件后，要立即召集应急小组成员，立即赶赴现场。

(2)保卫组保持现场道路的通畅，控制人员及车辆的进入，在现场建立警戒区实施交通管制,维护现场治安秩序.

(3)首先项目经理要尽快查明险情，确定应急措施组织实施。

(4)对现场发生事故的作业面由项目副经理进行处理。

(5)事故应急结束后，先封闭事故现场，由项目经理召集全体人员进行调查，找出原因、制订防止事故再次发生的整改措施，并对此次应急预案的有效性进行总结、评审、修订。

(6)组织技术组人员制定恢复生产的方案，向上级部门汇报事件调查、处理意见。

(7)综合办公室是项目部各种信收集和发布的组织机构，对事件处理、控制、进展、升级等情况进行信息收集，并对事故　轻重情况进行删减，有针对性定期和不定期向外界和内部如实的报导。

12）、 应急回应

(1)项目部设值班电话,实行昼夜值班制度,项目部值班时间为:24小时

(2)当施工现场发生环保污染事故后，发现人员应立即停止施工，同时立即采取措施避免事故势态的进一步扩大，并立即上报环保污染应急领导小组。

(3)施工过程中现场或驻地发生无法预料的环境事件时,应迅速上报,次序为现场、应急领导小组、上级主管部门。由综合办公室收集、记录、整理紧急情况信息并向小组及时传递，由应急小组长或副组长主持紧急情况处理会议。协调和统一指挥现场所有车辆、设备、人员、物资等实施应急抢救和向上级汇报，并根据事件大小情况确定。

(4)应急领导小组立即赶赴现场，针对不同情况，同时启动既定应急预案，并及时上报指挥部相关领导和主管部门，

(5)应急领导小组及时奔赴现场，协调组织应急预案的实施、监督，同时向上级和地方生态环境部门报告事故情况、采取措施、估计损失等。

(6)紧情况发生后,现场人员3分钟内通报到项目部值班室.主要说明紧急情况性质、地点、发生时间、有无伤亡、是否需要外部救援。

(7)值班人员在接到现场紧急情况报告后必须在2分钟内将情况报告到项目应急领导小组组长或副组长，小组组长组织讨论后在最短的时间内发出进行现场的应急指令，分派人员车辆立即赶往事发现场。由综合办公室在30分钟以向上级机关报告。

(8)遇到紧情况时,项目全体职工应积极主动的投入紧急情况处理中去,各种设备、车器材、物资等统一调遣,各类人员必须无条件坚决服从应急小组的指令和安排,不得拖延、推诿、阻碍.

(9)项目经理部事故应急领导小组应组织各成员部门和其它所属单位对应急救援所需的人员、设备、资金给予全面、充分、及时的保证。

(10)启动应急案后，项目经理部的机械设备、运输车辆统一纳入应急救援工作之中。

紧急事故发生

现场处置

上报综合办公室

13）应急程序

领导小组

方案确定

物资、设备到位

进行抢险

抢险结束、恢复生产措施及善后处理、总结

报业主、监理

14）事故紧急处理

(1)发生环保事故，由当事人（或目击人）立即报告本单位领导，也可直接报告项目部领导和主管部门有关人员和通讯联络小组，通讯联络小组通知各小组成员赶赴事故现场。

(2)行动指挥小组安排各小组人员分工负责隔离并保护事故现场、指挥交通、现场拍照取证。

(3)遇到发生重大环保事故时，应立即通知业主、监理单位。

15）、现场救助

发生环保事故，应立即采取有效措施隔离事故现场、疏散附近人员和车辆、恢复正常交通秩序，针对发生不同的环保事故，采取相应的补救方案和措施。

16）、外部救援

发生环保事故及时通知当地相关部门。

17）、引导疏散

由引导疏散小组负责保护事故现场，并与周围人员设备进行隔离，疏散附近人员、车辆，防止无关人员进入事故现场；需要移动的有关物件要做好标记。

18）、事故现场处理

对环保事故现场进行拍照，并及时采取相关措施进行补救。

19）、恢复

对事故现场进行清理，恢复正常交通。