关于提升中心城区房屋建筑和市政工程扬尘防治精细化管控实施方案

（征求意见稿）

紧紧围绕区委、区政府工作部署，全面做好房屋市政施工扬尘防治工作，有效管控施工扬尘污染，大力提升房屋市政工地施工扬尘防治能力和水平，推动改善环境空气质量，持续深入打好蓝天保卫战。结合我区实际，特制定本实施方案。

# 工作目标

进一步压实参建单位主体责任和政府监管责任，持续强化扬尘防治7个100%落实。大力提升建筑施工扬尘防治信息化水平，提高工作效率和监管效能，提高中心城区房屋建筑和市政工程施工扬尘防治管理精细化水平，及时总结好经验好做法,构建施工扬尘防治工作长效机制。

二、工作举措

(一)强化扬尘防治责任落实。建设单位应将施工扬尘防治费用列入工程造价，在施工承包合同中明确扬尘污染防治责任。施工单位应建立以项目负责人为第一责任人的施工现场扬尘防治体系，制定切实可行的施工扬尘防治方案，明确各级、各工序扬尘防治责任、措施、责任人，扎实做好各项措施落实落地。监理单位应将扬尘污染防治纳入工程监理细则，加强现场巡查，对发现的扬尘污染行为，应当要求施工单位立即改正，施工单位拒不改正的，及时报告建设单位及有关行政主管部门。扬尘监督负责人应把扬尘污染防治工作作为项目管理的日常重点工作，督导项目负责人落实扬尘防治工作。

(二)提高房屋市政施工扬尘防治信息化管理水平。推动扬尘防治工作数字化管理，充分发挥扬尘在线监测和视频监控系统作用。在线监测和视频监控设备应定期维护保养，并与主管部门监管平台实时联网，确保系统运行、数据传输正常。完善手机等移动终端运行远程监控管理系统功能，鼓励扬尘监测设备与喷淋、雾炮等设施联动，实现超标预警、远程控制与自动降尘。

（三）完善扬尘防治通报督察机制。通过在线监测建立城市扬尘监控平台，统计汇总分析，开展一日一监测，时时监测工地PM10数据，特别是PM10大于50 的时间段和次数，同时推送超标信息和图片给扬尘监督负责人和项目参建单位，及时督促整改；开展一周一简报，分析各工地PM10变化情况，扬尘问题整改落实情况，对同个问题一周反复出现超过3次或者整治不及时的项目，将进约谈扬尘监督负责人和各参建单位；开展一月一通报，对各项目工地进行排名，末5位进行全区通报并报送区相关领导和区纪委监委，对不正确履职人员，由区纪委监委视情予以追责问责。

三、工作要求

(一)加强组织领导，精心部署实施。各国有平台公司、各相关单位要充分认识房屋市政施工扬尘防治工作的重要性和紧迫性，增强责任感使命感，强化对扬尘防治专项整治行动的组织领导，把扬尘防治作为重点工作抓紧抓细抓实抓好。

(二)加强监督检查，突出问题整改。各国有平台公司、各相关单位要树立全局意识，协同发力，加强自查自纠，层层压实扬尘防治责任，切实督促施工、监理单位全面落实扬尘防治措施。要压实整改责任，发现问题、紧盯不放，明确整改目标、责任单位和时限要求，强化问题闭环整改。

(三)加强部门联动，形成监管合力。住建、综合执法和相关行业主管部门要树立“一盘棋”意识，建立健全扬尘防治监管联动机制，形成工作合力。强化监管效能，加强日常监管、执法巡查等信息共享，把前端管理与末端执法有效结合，推动开展联合检查执法行动，严厉查处违法违规行为，切实筑牢扬尘污染治理防线。