安吉县“中央预算内投资”、“超长期特别

国债”等专项资金使用管理办法（征求意见稿）

- 第一章  总则

第一条  有关依据。为规范中央预算内投资、超长期特别国债资金管理（以下简称专项资金），切实提高资金使用效益，根据《财政部办公厅关于印发<各地监管局开展超长期特别国债监管工作方案>的通知》（财办预监〔2024〕42号）、《浙江省财政厅转发关于印发<超长期特别国债资金监管暂行办法>》（浙财预〔2024〕13号）、以及资金下达文件等文件精神，结合我县实际，制定本办法。

第二条  资金来源。资金来源于中央下达的支持国家重大战略和重点领域安全能力建设的专项资金，支持项目及具体金额以上级下达的专项资金文件为准。

第三条  使用原则。本专项资金不得用于支持政府性楼堂馆所、形象工程、政绩工程等国家政策禁止的内容，不得用于财政补助单位人员经费和运转经费、办公设备购置等经常性支出，不得用于偿还地方政府债务（含隐性债务）或清理拖欠企业账款，严禁用于平衡预算。

- 第二章 项目管理

第四条  部门职责。专项资金由县“两重”“两新”项目谋划专班、县发改局、县财政局、资金监管责任单位共同负责管理。县财政局在收到省财政厅下达的预算指标后，在两个工作日内以书面形式告知县“两重”“两新”项目谋划专班。项目谋划专班在收到书面函告后，根据项目实际情况，按项目投向领域确定该项目的资金监管责任单位，并在两个工作日内，以函告形式一式三份分别告知县财政局、县发改局、资金监管责任单位。县财政局在收到函告后三个工作日内，将资金拨付至资金监管责任单位。县发改局在收到函告后三个工作日内同时向县财政局和资金监管责任单位提供项目清单正式下达文件和项目详细信息，完整准确反映项目名称、项目代码、项目密级、项目单位、主要建设内容、计划开工日间和完工时间、项目总投资、各渠道资金来源、绩效目标等。

第五条  项目单位主要职责

（一）严格按照批复的建设内容、规模、工期等开展项目建设。严格履行项目建设有关程序，强化全过程工程质量管理，落实安全生产主体责任，严格遵守安全生产相关法律法规；

（二）按要求报告项目实施情况和资金落实、使用情况，及时报告项目执行中出现的重大事项；

（三）按计划及时足额投入自筹资金，项目建设专项资金按有关规定使用、管理，并设立专户、专款专用、单独核算；

（四）接受上级部门进行的评估、审计和检查等工作；

(五）项目建设总体目标达到后，及时按要求申请项目竣工验收。

第六条  项目建设管理。资金监管责任单位应加强日常监督检查，督促项目单位（法人）加快推进项目建设、规范资金使用、及时准确报送项目进展、做好问题整改等工作。县“两重”“两新”项目谋划专班、县财政局、县发改局对项目进行监督检查，及时协调项目建设存在的困难和问题。

第七条  项目调整。项目单位在项目实施过程中如出现项目建设内容、建设规模、建设标准、建设地点、建设期限发生重大调整，项目总投资调整幅度超过10%以上等重大调整事项，应及时向县“两重”“两新”项目谋划专班、县财政局、县发改局、资金监管责任单位报告。对因特殊情况无法按要求实施的项目，由县发改局按程序报省发展改委同意后进行调整。

- 第三章  项目资金管理

第八条  资金拨付。基建类项目由资金监管责任单位在收到拨付资金后，通知项目业主按照项目的合同约定、工程进度、经费需求等，提供齐全相关资料及发票至项目资金监管责任单位申请资金拨付。项目的资金监管责任单位在收到项目业主资金拨付相关材料后，对项目的实施情况进行核实后，根据本单位财务内控管理操作流程及时将资金直接拨付至项目施工方。

大规模设备更新项目由县“两重”“两新”项目谋划专班、县发改局、县财政局、资金监管责任单位根据上级部门下达资金分配方案下达资金。按照“一次下达、按进度使用”标准进行资金的管理。项目已启动实施并完成计划固投15%以上的，一次性拨付专项资金到企业开设的专户。

- 第四章  项目竣工验收

第九条  验收流程。项目建成后，由资金监管责任单位联合县“两重”“两新”项目谋划专班、县发改局、县财政局根据上级部门竣工验收要求，开展竣工验收工作。项目已建成、具备验收条件的，应在建设项目竣工后6个月内办理竣工验收手续。

（一）项目建成后，由项目单位提出竣工验收申请。接到项目竣工验收申请后，资金监管责任单位联合县发改局对项目竣工情况、项目总结报告进行初核，5个工作日内作出是否具备验收条件的答复，对具备验收条件的，原则上30个工作日内完成验收工作。

（二）项目单位委托具有资质的会计师事务所出具有关项目总投资、专项资金使用情况决算报告，并根据项目实施情况形成验收申请材料：

1、项目总结报告；

2、审计报告；

3、专项资金落实情况；

4、其他与项目验收相关的资料。

（三）资金监管责任单位联合县“两重”“两新”项目谋划专班、县发改局、县财政局根据项目承担单位申请，按照上级部门相关的项目验收要求，及时组织相关专家或委托第三方机构对项目进行验收结算，可根据实际情况委托第三方机构承担具体验收工作。验收工作完成后，由县发改局将验收报告文件和相关材料报省发改委等备案。

第十条  验收内容。主要包括项目申报书中明确的项目实施内容、设备更新情况、项目实施绩效目标、项目实际投资情况及专项资金使用情况等。

第十一条  验收形式。项目竣工验收工作原则上要在规范的基础上力求精简，验收采用现场审核结合会议答辩、专家评审形式进行。资金监管责任单位联合县“两重”“两新”项目谋划专班、县发改局、县财政局组织专家组赴项目现场，了解项目实施及完成情况，听取项目承担单位汇报，并经专家提问、查验资料后形成验收意见。项目验收组成员一般不少于3人，其中财务专家1名。

第十二条  验收结论。验收结论由验收组织单位结合专家意见作出，分为验收通过、限期整改、验收不通过三种。

1.验收通过。已完成实施方案、各项绩效目标，专项资金使用合规合理。

2.限期整改。对未能按质按期完成实施目标的，要求在6 个月内完成限期整改，并申请再次验收。

3.验收不通过。对项目未实施，或建设期内发生重大变化 未申请调整，或限期整改后仍未达到项目实施目标,或有弄虚 作假行为的，视为验收不通过。

对验收不通过项目，由县发改局将相关情况报省发改委，依据省发改委、省财政厅有关规定收回拨付的专项资金。

第五章  绩效管理

第十三条  绩效评价。资金监管责任单位联合县“两重”“两新”项目谋划专班、县发改局、县财政局按照上级要求对专项资金使用情况进行监督并开展绩效评价。组织项目单位对项目实施、资金使用、绩效目标实现等情况开展自评自查，并将相关结果报省发展改革委、省财政厅。

第十四条  纪律要求。落实廉政建设责任制，相关管理部门的工作人员在项目的审核、管理、验收等工作环节中，要严格遵守有关法律法规和廉政纪律，加强廉洁自律，切实防止出现腐败现象。

第六章  附则

第十五条  本办法自发布之日起执行，由县“两重”“两新”项目谋划专班、县发改局、县财政局、资金监管责任单位负责解释。

第十六条  本办法与上级管理办法有冲突的地方，以上级管理办法为准。

安吉县财政局办公室 2024年12月9日印发